东莞市水务环境投资控股集团有限公司

档案管理系统建设项目用户需求书

建设单位：东莞市水务环境投资控股集团有限公司

2025年11月

目  录

第一章 项目总体要求	2

1.1. 项目概况	2

1.2. 项目范围	2

1.3. 规范标准	2

第二章 建设需求	4

2.1. 总体需求	4

2.2. 业务需求	4

2.3. 用户分析	6

2.4. 功能需求	7

第三章 项目实施要求	17

3.1. 技术要求	17

3.2. 时间进度要求	21

3.3. 实施方案要求	21

3.4. 培训要求	23

3.5. 售后服务要求	24

3.6. 其它要求	25

第四章 项目交付要求	28

4.1. 安装与验收	28

4.2. 交付技术文档	28

第五章 费用支付	29

项目总体要求

项目概况

近年来，市水务环境集团的业务量稳步上涨，随之产生大量具有保存价值的业务文件，这些文件材料中既包含纸质文件，又包含电子文件，对集团的档案管理工作提出了新的要求和挑战。本项目整合集团公司及下属单位档案信息资源，采取集中式的多全宗档案管理模式，建设覆盖集团各级单位的档案管理系统，实现档案“收、管、存、用”等过程规范化管理，全面提升档案业务管理标准化水平，实现集团“大档案”目标的平稳过渡，为集团高质量发展提供有力的信息支撑。

项目范围

1．组织范围。本项目需满足东莞市水务环境集团所有职能部门以及下级单位。

2．人员范围。使用档案系统的用户分为：档案管理员（集团系统内各级单位的档案管理人员）、查询用户（集团系统内各级单位的在职人员）、系统管理员（集团系统内各级单位的信息管理人员）三种类型。

## 1.3.规范标准

本项目建设应符合但不限于以下规范标准要求：

《电子档案管理办法》（国家档案局令第22号）

- 《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》（国家档案局令第10号）

- 《企业电子文件归档和电子档案管理指南》（档办发〔2015〕4号）

- 《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》（档办发〔2013〕5号）

- 《档案信息系统安全保护基本要求》（档办发〔2016〕1号）

- 《数字档案室建设评价办法》（档办发〔2016〕3号）

- 《电子文件管理系统通用功能要求》（GB/T 29194）

- 《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894）

- 《企业数字档案馆（室）建设指南》（档办发〔2017〕2号）

- 《文书档案案卷格式》（GB/T 9705）

- 《照片档案管理规范》（GB/T 11821）

- 《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822）

- 《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894）

- 《电子文件存储与交换格式》（GB/T 33190）

- 《电子档案管理系统通用功能要求》（GB/T 39784）

- 《全宗卷规范》（DA/T 12）

- 《归档文件整理规则》（DA/T 22）

- 《建设项目档案管理规范》（DA/T 28）

- 《纸质档案数字化规范》（DA/T 31）

- 《会计档案案卷格式》（DA/T 39）

- 《会计档案管理办法》（财政部 国家档案局令第79号）

- 《版式电子文件长期保存格式需求》（DA/T 47）

- 《数码照片归档与管理规范》（DA/T 50）

- 《录音录像档案管理规范》（DA/T 78）

建设需求

总体需求

1．系统建设。根据《企业数字档案馆（室）建设指南》等，建设多全宗的档案管理系统，实现文书档案、科技档案、设备仪器档案、会计档案等各门类电子档案和传统载体档案的收集、整理、保管、利用等。

2．业务咨询。项目实施初期，在集团公司及下属单位现有档案工作制度基础上，结合工作实际，协助完善和健全档案管理制度体系；根据项目进展情况，有步骤地推进配套制度和标准规范建设，包括但不限于数字档案室人员岗位职责、系统运行维护管理办法、数字档案室安全与保密管理办法、数字档案室电子档案收、管、存、用等方面的标准规范体系及实施要求。

3．历史数据同步。实现集团公司及下属单位原有档案管理系统的历史数据，包括条目和电子全文的一次性同步到新建档案管理系统中，需确保电子条目与电子原文的一一对应，建立彼此的对应关系。

业务需求

随着集团档案业务的飞速发展，各种问题凸显出来，主要问题包括：

1．制度体系有待健全。目前集团公司及部分直属企业已初步形成档案管理制度、档案编号分类方案和归档范围等，可对档案管理工作提供一定的制度支撑和规范参考。但是相应制度规范侧重点不一，未能覆盖档案的全业务流程。现有的集团档案管理制度没有具体的指导作用，特别是针对档案鉴定销毁制度、档案利用制度、档案管理系统制度以及未来的电子文件管理制度等管理制度。另外对于档案整理规范、归档电子文件整理规范、纸质档案数字化加工规范等业务规范，并没有明确的实施细则。

2．管理方式有待提升。目前集团公司依托市档案局的东莞市档案数据中心平台进行档案管理，直属企业中仅有三家配置档案管理系统，直属企业下属单位共有16家配置档案管理系统，分散的管理方式带来的主要问题包括：一是各下属单位档案数据无法及时收集，有效管理，实现集中查阅利用；二是前端系统的电子文件未能实现自动归集，无法形成完整的档案资源库；三是档案整理流程落后，操作复杂、系统繁琐、日常档案业务工作量较大，效率低下。

3．档案资源形态缺失。一是当前水务环境集团存量档案数字化工作力度和深度不足，目前对于存量档案资源大部分以纸质的形态归档；二是全集团目前尚未有一套集中的档案管理系统对各类业务系统以及散存于员工个人电脑中的重要电子档案数据实现统一、规范归档与管理；三是全门类档案资源内容未收集齐全，有部分单位的会计档案由其所属部门直管，专职档案管理员主要收集管理了文书档案、科技档案、实物档案、声像档案类等，且主要以被动的方式获取，无法保障档案资源的真实性和完整性，其余门类档案均散存在各业务系统或员工手中，尚未实现全门类档案资源的集中管理。

为解决以上问题，集团根据国家档案局《企业数字档案馆（室）建设指南》中关于电子档案管理系统建设的有关要求、《广东省企业数字档案室建设评价办法》以及档案信息化的相关要求，结合集团档案管理现状，建立电子档案和传统载体档案从收集、整理、保管、利用等环节的统一管理系统。本次项目建设要求遵循国家及行业发布的电子文件及档案系统标准设计开发，围绕“收集、整理、保管、利用”等方面进行设计。预留提供完整开放式系统接口，结合集团相关业务系统建设情况，分阶段开展归档数据的系统对接，通过接口与OA办公系统及其他系统数据对接，实现档案数据的在线归档、收集以及档案系统之间的集成等功能。根据项目进展情况，协助集团公司及下属单位有步骤地推进配套制度和标准规范体系建设完善。

用户分析

档案管理员

集团系统内各级单位的档案管理人员，工作内容涵盖了档案的“全生命周期”，包括“档案收集”“档案整理”“档案鉴定”“档案销毁”等。系统的流程引擎需支持自定义，可以根据业务需求调整开放鉴定、价值鉴定（鉴定销毁）等的审批流程设置。同时，系统需提供多种统计报表，可以对各类档案数据、利用情况等进行统计

查询用户

集团系统内各级单位的在职人员，主要使用系统进行档案的检索、浏览、借阅和利用效果反馈等操作。

系统管理员

集团系统内各级单位的信息管理人员，主要负责对系统基础设置进行维护，可以管理组织架构、全宗信息、档案门类/分类维护、元数据管理；可以根据不同岗位的业务要求设置角色和数据权限；可以维护数据归档集成服务等。

功能需求

档案设置

- 多全宗管理。可对纳入管理的每个立档单位建立全宗单位，支持全宗群管理，每个全宗单位有唯一全宗号、全宗名称。每个全宗单位的功能、档案类型、档案数据、机构组织、用户、流程、权限等相对独立、互不影响。全宗数量不限。

- 门类设置。支持在同一个全宗下面创建不同的档案门类，门类数量不限。系统具有管理文书、会计、工程项目、专业、声像（照片、录音、录像）等各门类电子档案和辅助管理实体档案资料的功能，具备灵活的可扩展功能。

- 元数据管理。系统具备各种门类电子档案元数据和目录数据方案的建立与管理功能，内置文书类、图形图像类、音频视频类及数据类等常见种类的电子档案元数据方案。元数据项在满足国家有关标准要求的前提下，可根据需要增减，具有元数据手工登记校验功能。

- 自定义档案树。系统支持根据业务的需要自定义档案结构树，可以根据不同的维度（全宗、分类、静态字段）逐层设置显示节点。设置完毕的档案树可以在各个使用档案门类的功能中进行切换。

档案收集功能

- 电子文件登记。具备电子文件手工登记功能。支持对电子文件元数据根据权限进行更改、删除、检索、全文挂接等操作。支持设置不同档案门类下不同的著录字段。支持著录表单自定义扩充。支持著录字段的规则校验，包括字段必填属性、字段格式。支持著录表单自定义，提供模版样式并进行可视化调整。

- 电子文件和电子档案在线接收。具有符合《企业电子文件归档和电子档案管理指南》有关要求，从业务系统接收电子文件及其元数据的接口。具有从其他电子档案管理系统接收电子档案的功能，功能符合《电子档案移交与接收办法》有关要求。支持批量成件和合并成件操作快速生成待整理文件。

- 电子文件和电子档案离线接收。具备电子文件、电子档案和其他数字资源离线批量导入功能，支持常见的XLS、DBF、MDB、XML、TXT等文件格式元数据文件及符合长期保存要求的文件格式全文文件的导入接收，并实现元数据、目录数据与对应电子文件、电子档案的自动关联。数据导入过程中支持数据的校验，如是否唯一、是否可以为空、日期格式是否正确等。当出现部分数据导入失败，应提供报告，指明哪些数据导入失败。如出现中断（如:断电、断网、死机等），应支持断点续传，再次导入时从中断记录处接续导入。支持二次导入更新操作。电子档案的离线接收功能符合《电子档案移交与接收办法》有关要求。

- 电子文件和电子档案接收检测。具备电子文件和电子档案接收的检测功能，能根据电子文件归档和电子档案接收的检测要求对接收的电子文件的“四性”和电子档案的有关属性进行检测，对检测不符合要求的电子文件或电子档案进行标记，并且生成检查报告，反馈检查结果。

- 传统载体档案全文信息上传挂接。具备传统载体档案目录著录和全文信息上传挂接功能，支持单个、批量文件上传等方式，针对大文件支持断点续传，能建立目录与其对应全文间的关联关系，并保持关联关系稳定。

- 数字化加工。支持通过连接扫描仪对日常增量纸质文件进行在线扫描。支持整卷和按件扫描，并将扫描件转换成PDF格式挂接到待办文件中。

档案整理功能

- 分类。按照企业确定的分类方案，将归档文件进行分类，给定分类代号，并支持按年度、保管期限、机构（问题）等多种分类方案分类。

- 划定保管期限。按照档案保管期限表对归档文件划定保管期限。

- 组件或卷。支持对来自不同系统的归档电子文件按照组件或组卷规则组成“件”或“卷”，并对件内或卷内文档按一定的规则进行整理、排序、调整等。支持档案多层级管理，即可支持项目、门类、文件的三级目录管理模式。支持对电子文件在线生成页码。

- 组成保管单位。支持对归档文件按照设定规则自动或在人工干预下组成保管单位，并支持按规则将保管单位内文件排序定位。支持在人工于预下调整归档文件所属保管单位并重新排序定位。

- 编号。支持针对不同类型的档案，自定义配置档号规则，在归档时自动生成档号，并自动加盖档号章。所形成档号唯一、简明、合理、稳定、可扩充。

- 编目。根据需要支持编制各种目录。提供规范的档案目录模板方便套打出案卷封面、案卷目录、卷内目录、归档文件目录、全引目录、备考表、卷（盒）封面和脊背等。支持进行目录模板制作，支持对模板中的字体、打印内容、排序方式等进行调整。支持提供打印预览功能，并支持多模板批量生成和打印功能。

- 关联关系建立。具有建立同一件归档文件不同载体间或是文件间关联关系功能。

- 表格导出。支持案卷封面、卷内目录、归档文件目录或全引目录、案卷目录、备考表等信息的通用格式文件导出功能。

- 档案盒管理。根据纸质管理方式，结合系统完成电子化装盒过程。

保存功能

- 电子档案存储格式转换与信息组织。支持电子档案存储格式的转换，将存入系统的电子档案转换为符合长期保存要求的存储格式。系统可按《电子档案移交与接收办法》和离线存储载体容量进行信息组织，将组织好的档案存至相应的离线存储载体上。

- 电子档案长期保存。支持采用迁移、仿真、封装、检测等方式保障数字档案信息的长期保管。支持对非通用格式电子档案阅读所需要的原始软硬件在系统中进行标识。

- 档案整理。支持依据电子档案保管和利用的业务要求分别建立相应数据库。支持根据全宗归属、分类号、保管单位序号及其整理规则、件号、件内文档排列规则等将电子档案排列定位和呈现。

- 备份。支持备份，包括软件系统备份、数据库备份和电子档案备份，支持根据数据重要程度选择在线、离线等不同的备份方式。

- 档案鉴定。支持辅助人工完成档案的定期鉴定工作，根据保管期限、归档日期、密级等属性自动列出到期档案，提醒系统管理员或档案管理员等进行销毁前鉴定和保管期限调整、利用开放、密级调整等相关操作。支持开放鉴定。

- 销毁管理。支持对需销毁档案进行销毁申请、审批、建立销毁标记、监销、删除等操作。对于已销毁档案，系统提供销毁清册，并保存销毁日志。

- 移交与接收。具备根据进馆要求或其他有关要求生成移交电子档案信息包等功能，对已移交的电子档案或其他数字资源进行移交时间及去向标识。支持跨全宗移交，将一个全宗单位整理好的档案移交至另外一个全宗单位保管或利用。支持对接收档案的条目信息和电子附件进行检查，并做退回或接收处理。

- 介质管理。支持对存放电子档案存储介质的统一管理，系统管理员可根据介质保管的实际需求为相应电子档案设置相应的存储介质。具有介质预警功能，当剩余容量达到设定闹值时，通知系统管理员。

统计功能

- 电子档案统计。支持按照全宗、分类、时间、文件格式、利用情况等设定规则进行统计、结果显示和打印，并以电子文件形式输出统计数据，支持自定义报表功能。统计结果能按《全国档案事业统计年报制度》给定格式输出统计数据。

- 报表模版管理。提供常用统计报表的模版，支持从模版建立新的报表。支持多种统计图表类型，包括柱状图、折线图、饼图、堆积条图、漏斗图、面积图等。提供报表制作工具、支持用户自定义统计报表，支持以可视化拖拉拽的方式设置图表的大小、位置、数据字段等。图表支持数据穿透，能够穿透到具体的数据源中。

利用功能

- 检索。支持按属性检索档案，具备精确检索、模糊检索、高级组合检索、筛选检索、全文检索等多种检索方式。支持权限控制、支持二次筛选。支持按照自定义分类结构树进行分类检索。支持检索后对条目进行收藏，浏览收藏的条目信息，及对收藏的条目进行借阅登记等。

- 浏览。支持对常见格式电子档案或其他数字资源进行浏览，支持常见格式多媒体电子档案或数字化档案信息的播放。具有电子档案或数字化档案信息按权限下载、打印功能。支持在线预览、下载、打印时对档案加注动态水印。

- 借阅。支持电子档案借阅申请、审批、授权，具有实体档案借阅预约、催还、归还等功能，审批流程符合档案利用管理制度。支持借阅日志管理和统计功能。支持个人借阅记录查看。

- 编研。支持用户根据实际需求设置编研专题，如全宗介绍、组织沿革、大事记等。支持自动将符合该专题条件的档案进行归集。

- 开放利用设置。支持对目录数据及全文设置开放利用标识。

- 复制管理。具有电子档案复制申请、审批功能，能够进行复制。具有实体档案复制申请、审批、复制件分发登记等功能。

- 利用效果反馈。支持用户对利用档案产生的经济效益或社会效益进行反馈。

- 监督指导。支持指导单位对各全宗的档案条目以批次进行监督指导，并填写指导意见。支持被指导单位查看指导意见，可修改被指导条目，并对指导意见进行回复，指导单位可查看其回复。

- 知识管理。支持根据需要开发知识管理功能，支持档案信息的知识标签，知识地图、档案信息深层次加工、档案信息主动推送等。

库房管理

- 库房信息维护。维护库房、区、面、格位信息。采用树形结构与图形方式展示库房架位、格位、档案盒、盒内文件。

- 档案上架。将已整理完成的档案放入库房中的相应位置。根据档案的整理方式的不同，提供按条目上架和按盒上架的方式。

- 档案出入库。将提供图形出库、检索出库和批次出库。对已出库的实体档案执行入库操作，入库操作只针对原址入库。支持档案在同一库房同一货架的不同格位、同一库房不同货架、不同库房之间的移架功能。

- 库房浏览。支持查看各个库房的上架库存量，库房的基本信息、上架记录、出库记录和入库记录。

- 日常维护登记。支持库房管理员对日常巡检情况进行记录，包括档案的存储状况、库房门禁、温湿度、密集架、视频监控等仪器设备的检查情况。支持库房人员出入库登记。支持信息批量导入\导出功能。

系统管理功能

- 日志管理。应有日志记载功能，记录系统启动和关闭信息、用户登录信息等，每条日志至少应记录操作对象、用户、时间、计算机、操作类型等属性。提供针对日志的检索、审计、统计功能。支持按照一定规则自动生成日志审计报表，支持日志导出删除、审批等操作。

- 系统设置。支持对档案流程化管理，可根据不同类别档案管理要求设置相应管理流程，可对流程进行跟踪与回溯。支持代码表的设置维护，如:年度、保管期限、密级、部门、分类号等代码。系统中的分类方案可根据用户需求增减。支持元数据的设置维护，可以定义字段名称、类型、是否为空、是否唯一、字符串长度限制、取值范围、组合字段等信息。具备全宗设置功能，能实现区分全宗进行管理。

- 用户管理。支持直接录入用户信息和通过接口方式读取其他系统中的用户信息，支持用户与IP地址绑定，支持“三员”分立。

- 组织机构设置管理。支持直接录入组织机构信息和通过接口方式读取集团统一认证系统中的组织机构信息。支持组织机构的多级管理功能。

- 权限管理。具备权限管理功能，保证授权用户能够在其权限范围内进行合法操作。权限可以精细地控制指定用户对指定档案记录的访问和使用。系统应支持设置权限有效期，到期后系统自动取消权限。支持用户角色设定、权限分配。支持对档案门类、电子文件类型等多种维度权限控制。

- 工作过程记录管理。应具备详细记录类似全宗卷信息的功能，以记录数字档案馆（室）管理过程。

传统载体档案辅助管理功能

1.传统载体档案信息采集。具备传统载体档案目录著录和全文挂接功能，目录数据项在满足国家有关标准要求的前提下，可根据需要增减。目录数据采集时应具有校验功能。

2.档案存放位置管理。能根据库房余量和档案的全宗归属、分类、档号等规则对传统载体档案提出存放位置建议，并在位置确定后进行排列定位。

项目实施要求

技术要求

部署环境资源需求

部署方式

- 系统应基于微服务技术体系设计研发、前后端分离，系统必须为平台性产品，易于客户二次开发和配置。

- 系统以B/S架构为主，支持IE（版本不低于11）、Firefox、Chrome、Edge、Opera等主流浏览器访问登录。

- 系统能够与国产环境兼容适配。

本项目采取多全宗大集中式部署模式，同时支持“物理集中，逻辑分级”的多全宗管理，其下属分支机构可通过组网专线或零信任访问该系统。

      - 硬件资源

本项目运行的环境使用集团搭建的数据中心，服务器及基础网络环境由数据中心提供保障，硬件资源符合通用安全可靠测评，项目部署于数据中心提供的虚拟服务器，初始配置为32核vCPU，内存容量64GB，存储空间13TB，后期可根据项目实际进行扩展。

基础软件及商用软件产品

- 采购人提供统信UOS操作系统及人大金仓数据库。

- 本项目使用的中间件及第三方插件由中标人提供，数量需满足项目一主一备的使用需求，中标人需保证不侵害第三方权益。

可靠性及性能要求

本项目基于开放、可信技术架构建设，在保证系统安全性、先进性、适用性、开放性、可维护性、扩展性、移植性的基础上，需具备以下技术性能要求。

- 支持并发用户数不小于300。

- 具有7×24小时稳定运行的能力。

- 系统处理操作响应通常不大于1秒，即普通操作触发到最终用户界面显示不得大于1秒钟。

- 系统普通查询响应时间小于2秒，处理全文检索响应时间小于5秒。

- 具备支持业务扩展及流程变更的需求。

软件授权要求

系统支持集团私有云环境部署，系统部署授权不得对服务器数量、CPU数量、档案数据量、单位数及用户数等方面进行限制。

信息安全保障要求

- 采用集团统一认证平台的身份标识与鉴权功能。

- 系统应有数据库灾备方案，支持数据定时同步、远程同步，具备容灾、备份、恢复、迁移等功能，兼容多点异地备份方式，支持备份恢复。

- 以基于角色的授权原则，建立不同角色的岗位职责相对应的权限管理机制及统一的安全登陆机制。

- 对数据进行分类、分区、分等级的安全防护、数据访问控制、数据加密。

- 具备使用授权、监控和日志管理机制，能够对各类访问和操作进行审计。

- 系统需满足《国家信息安全等级保护基本要求》中的二级等保能力要求，如采购人指定了第三方进行系统验收测评，中标人有义务配合并保证通过其测评工作。

关联系统集成要求

- 集团致远OA系统对接需求

- 审批流程：实现档案系统与OA审批流程进行集成，可实现在OA系统中进行审批工作，无需至档案管理系统中操作。

- 待办提醒：支持将档案系统中的待办事项，按照致远开放接口推送至OA工作待办提醒中，方便在OA系统中及时查看和后续操作。

- 数据归档：支持通过OA表单流程或标准API接口，实现档案管理系统智能归档，计划每日更新一次。

- 统一认证平台对接需求

- 支持集团统一认证平台对接规范要求。

- 支持标准的SSO协议（OAuth2.0、CAS、SAML、IODC任意一项即可），实施单点登录功能。

- 支持通过统一认证平台实现组织、账户信息的同步功能。

- 第3方业务系统在线归档需求

- 本项目实施完成后，要求中标人同步建设第3方业务系统在线归档集成开发、配置规范，实现第3方业务系统与档案管理系统的数据对接、档案数据在线归档等，用于本集团其他信息化项目建设的需求输入项。提供集成开发和配置文档，包括但不限于Java、C#、Python等语言的demo示例程序。

历史数据同步要求

目前，集团公司依托市档案局的东莞市档案数据中心平台进行档案管理，直属企业及其下属单位共有31家配置了档案管理系统（7家配置万维博通档案管理系统、1家配置德鸿档案管理系统、3家配置金沣档案管理系统、20家依托市档案局的东莞市档案数据中心平台进行档案管理），本项目实施要求将旧档案管理系统中的全部数据（包括条目和电子全文）无损转化并一次性同步至本项目档案管理系统中，确保电子条目与电子原文的一一对应，建立彼此的对应关系。

时间进度要求

自合同签订之日起至项目质保期满止（不少于36个月），具体实施工期如下：

（一）自合同签订之日起4个月内完成整个档案管理系统的建设、部署和用户培训工作后，进入使用测试阶段；

（二）使用测试阶段不少于2个月，期间反馈的主要问题修复完善后中标人可以申请项目初验；

（三）初验通过即进入为期不少于6个月的系统试运行阶段，期间故障或系统缺陷问题需全部得到解决，且完成业务咨询及历史数据同步工作；

（四）完成试运行阶段工作后中标人可以申请项目终验，项目终验通过即进入为期2年的质保期。

实施方案要求

### 1.组织架构与职责

在项目的管理过程中，采购人和中标方应共同组建项目建设小组，实行周例会制度，规划项目建设的计划、相关措施和实施办法，及时通报反馈各阶段建设情况。

### 2.实施阶段划分

在分阶段实施计划的基础上，进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。

### 3.项目人员配置与责任

中标方需建立相应的项目人员组织，设置项目负责人、业务咨询工程师、开发工程师、实施工程师、运维工程师等人员，保证项目人员的充足和人员结构的合理性，能够控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成。其中在需求调研及上线试运行阶段须安排不少于3名项目人员驻场实施（含项目负责人、实施工程师），且前述两个阶段的驻场时间均不少于4周直至完成相关工作。项目人员要求见下表：

| 序号 | 项目人员 | 职责要求 | 人员要求 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 项目总负责人，负责全面统筹、把控项目总体开展情况；负责整体项目的设计进度及风险管理、设计质量管理、人员管理，组织完成整个项目的设计工作；确保与采购人良好的沟通与协作，保证项目顺利进行。 | 具有计算机技术、软件工程等相关专业背景；从事系统项目管理相关工作至少3年；具有PMP证书或由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级证书。 | 1人 |
| 2 | 业务咨询工程师 | 负责整体业务调研与方案咨询与规划；进行标准规范制订及业务流程梳理；负责方案的原型论证与验证；主导方案的设计与评审；负责业务流程在软件系统中实现的总体质量把控。 | 从事档案系统项目咨询相关工作至少3年； | 不少于1人 |
| 3 | 开发工程师 | 评估开发需求；与采购人关键用户共同确认开发需求和方案；做好集成和开发工作；做好系统的配置与调试工作；做好知识传递，参与系统管理员培训和二次开发培训。 | 具有计算机技术、软件工程等相关专业背景；从事开发工作至少2年； | 不少于2人 |
| 4 | 实施工程师 | 与采购人关键用户共同确认业务需求；收集、整理和确认业务流程和改进方向；共同确认业务实现方案；评估确认系统功能符合项目建设要求；开展培训与推广工作。 | 从事档案系统项目实施相关工作至少2年； | 不少于2人 |
| 5 | 运维工程师 | 负责处理系统运行方面的技术问题；负责项目实施阶段的服务监控保障；负责项目实施阶段的系统数据备份和恢复工作。 | 具有计算机技术、软件工程等相关专业背景；从事运维工作至少1年； | 不少于1人 |

培训要求

培训要求

项目上线阶段组织对业务人员、单位管理员、系统管理员进行培训。

培训方式

培训方式采用线上视频会议及线下面对面培训。

培训内容和对象

1.使用用户熟练掌握系统使用方法。

2.维护人员掌握系统运维能力，能承担系统日常维护和一般故障的排除工作。

3.技术开发人员能掌握系统开发原理和开发工具，胜任系统简单的功能扩展工作，满足业务变展过程中对应用系统需求的变更要求。

4.单位领导及项目负责人掌握系统使用方法的同时加深对单位档案业务信息化建设的趋势认识。

售后服务要求

售后服务保障

- 服务方应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因服务方提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。

- 中标人应在本项目验收通过之日起，提供2年的质保期服务。质保期自项目验收合格之日起计算，如果系统在保修期内发生故障，服务方应及时予以响应，免费上门服务，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标人承担。

- 有其他应用系统集成开发需要时，中标人有责任和义务向采购人提供本系统相关接口文档资料，并积极配合。

- 在质保期内，中标人需提供免费售后和维护服务，各类维护费用等一切相关费用均由中标人承担，中标人无权要求招标人支付其他任何费用。

- 5．提供长期稳定的维护人员名单及联系方式。

- 质保期内，软件故障报修的响应时间为：当接到系统不可用报障时，确保30分钟内响应，当远程无法解决需现场处理时，确保工作日内2小时到达现场，非工作日4小时到达现场，8小时内排除故障恢复运行。

其它要求

- 中标人应根据本用户需求书，制订针对东莞水务环境集团档案管理系统应用软件项目的整体建设方案，包括但不限于设计、开发、供货、安装、调试、验收、培训、接口实施、质保期服务、售后服务、项目管理等方面。

- 中标人应结合东莞市水务环境集团档案管理的具体情况，在充分满足本用户需求、确保质量的前提下，综合考虑工期、成本、风险等因素制订建设方案。

- 中标人对所提供建设方案的安全性、完整性、可靠性、稳定性、可维护性、可测试性、兼容性、适用性、开放性、可扩展性、先进性负全部责任。本用户需求提供的是最低限度要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标人应保证提供符合用户需求和有关标准的完整系统。

- 为确保工程质量和系统兼容性，采购人保留对中标人提供重要技术方案及其计划采购关键设备的决定权，但不减轻中标人对系统建设应负的责任。

- 中标人提供的软件应遵循国际、国内开放系统标准及协议，属于当前业界的主流产品，并已得到广泛使用，占有较高的市场份额。采购人有权要求中标人按照合同价格，以供货当时的主流产品供货，而不增加任何费用，中标人的责任并不因此而减少。

- 为保证系统后续建设，中标人对系统设计、系统接口均需开放，提供相关资料（纸质及电子文件）。

- 如果没有特别说明，中标人在投标文件中所提供的所有设备、专用工具、服务等均视为包含在对本招标文件响应的投标报价中。

- 中标人应补充本用户需求书中未描述的，但为保证系统能正常安全有效运行所需要的详细要求和配置，并将所有费用计入投标总价。

- 根据项目实际情况，提供不少于两次的系统部署环境免费迁移服务。

- 在项目实施期间，若因中标人技术过失、系统缺陷、管理不当、延误工期、违反法律、引发事故，对采购人或其自身造成损失，中标人应负全责并承担所有相关费用。

- 中标人需完成本系统与外部系统（如集团“致远互联”OA系统、集团统一认证平台等）互联互通的接口管理和集成管理，包括但不限于联合设计、接口测试、集成测试、联合调试、并网运行等。

- 中标人针对本项目开发完成的项目成果所有权和知识产权由采购人单独享有，中标人必须按采购人的要求及时提供知识产权申请所需的相关技术文件并协助采购人完成申请工作。如项目成果中已包含中标人原有的知识产权，则该部分的知识产权不发生任何转移，但采购人有权自由使用，且该使用也无需支付项目约定之外的任何费用。

- 本项目禁止转包分包，未经采购人同意，中标人不得将本项目部分或全部开发工作转让第三方承担。

- 本项目相关的资料文件仅限本项目使用，不得以任何形式外传。

- 项目验收前，中标人应按照科技档案等相关规定和要求，形成完整、齐全且符合要求的竣工资料，并向采购人移交。

本用户需求的解释权归采购人所有。

项目交付要求

安装与验收

1.安装：必须对提供的所有软件系统和组件进行安装部署，包括安装、测试和联网调试。

2.初步验收：所有功能使用及界面应与需求规格说明书保持一致，对于不满足该要求的，中标人应给与记录及整改，整改完成并稳定运行不少于1个月后，经招标人确认方可进行验收，其中对于不影响整体功能使用的问题，可在经招标人确认后，先进行记录，试运行期再进行整改。

3.最终验收

（1）当中标人通过初验后即进入试运行阶段，系统试运行阶段不少于6个月，中标人应在招标人正常生产情况，实时记录系统使用及故障情况与其他问题。

（2）中标人所提供的软件应保证能够适应招标人业务流程及管理模式，由此产生的开发工作不属于二次开发，系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，中标人需进行修复，如试运行期未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。在此期间，所有产生的软件开发及其他相关技术服务费用由中标人自行负责。

（3）系统试运行阶段需同步完成业务咨询及历史数据同步工作，并通过所有测评工作（如有）。

（4）系统试运行满6个月，且完成期间要求的工作后，中标人可以申请项目终验。

4.运维：项目终验通过即进入为期2年的质保期。

交付技术文档

必须提供完整的软件安装、使用、测试及维护手册，包括但不仅限于以下内容。

- 《系统安装配置及维护手册》

- 《系统用户使用操作手册》

- 《系统需求调研报告》

- 《系统需求规格说明书》

- 《系统实施方案》

- 《详细设计说明书》

- 《第3方应用集成开发及配置手册》（含多语言demo示例）

- 《数据资源目录》

- 《系统测试报告》

- 《试运行总结报告》

- 《初验报告》

- 《终验报告》

费用支付

- 1.本项目合同价税合计由招标人分 5 期支付中标人，具体如下：

- （1）预付款：本合同设置30%预付款，合同签订后且中标人向招标人提供了履约担保之日起20个工作日内，招标人按照合同价款的30%支付给中标人。

- （2）初验款：项目通过初验合格后，招标人在20个工作日内支付至合同价款的60%。

- （3）结算款：项目经整体验收合格后，招标人在20个工作日内支付至合同价款的90%；

- （4）质保金：合同结算总价的10%作为质保金。质保金自完成项目终验合格移交手续之日起2年，招标人在质保期满后对中标人进行一次性考核，质保结束后按运行维护考核结果一次性结算费用。具体的考核要求详见合同附件《质保期内的运行维护服务考核评分表》。

- 若因中标人或客观因素导致中标人未能完全按招标文件用户需求建设且招标人和中标人无法商榷出合理的解决方案，经招标人同意，中标人在承担其违约责任的基础上（客观因素导致不能完全按招标文件用户需求建设除外），招标人可按实际验收合格的系统建设模块（或功能）予以按实结算及支付，已支付金额超出最终需支付金额的，在结算完成后，由中标人在7个工作日内退回至招标人账户。

- 2.在招标人支付每笔款项前，中标人应向招标人提供等额有效的增值税专用发票和请款报告等请款材料。因中标人逾期提供请款材料，或所提供的请款材料不符合招标人要求的，招标人有权顺延付款时间，并不承担任何违约责任。