东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)应急采购项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月26日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	14

第四章 报价须知	15

第五章 报价文件（格式）	52

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)应急采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2025-166

二、采购项目名称：东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)应急采购项目

三、采购预算：污泥脱水减量配合服务综合单价不含税的最高限价为37.60元/吨。

四、采购内容：污泥脱水减量配合服务（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人提供一份污泥脱水减量化处理服务或污泥脱水减量配合服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税综合单价最低成交原则确定成交供应商。

七、报价文件递交截止时间：2025年12月29日15时30分。

八、报价文件递交地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2025年12月29日15时30分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司4楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：莫佩欣

联系电话：0769-2328 6160

联系地址：东莞市南城街道滨河路100号（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月26日

第二章 用户需求

东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)

应急采购项目用户需求书

一、项目概况

1、根据东莞市众源环境投资有限公司（下称“采购人”）已承接东莞市水务集团净水有限公司下属污水处理厂内污泥脱水减项目（下称“污泥项目”）的自主运营生产工作。本次共涉及9个项目点，采购人以公开询价的方式，确定1家服务单位。服务单位使用采购人提供的设备及配套设施、药剂，为采购人提供污泥脱水减量配合服务。

2、本概况介绍的配合服务情况仅为了便于服务单位了解项目情况使用，不作为采购人针对某个项目点最终委托服务时长和污泥产量的保证。最终按实际各项目点含水率要求和污泥产量结算，服务单位不得因项目服务时长比预期短或污泥产量减少而要求提供任何形式的补偿或赔偿。

二、采购范围、服务期限及处理量

1、采购范围：

在采购人指定的污水处理厂或其他地方，使用采购人的设备及配套设施、药剂，为采购人提供生产运营配合服务，主要为将污水处理厂的剩余污泥通过脱水减量措施，降至约定的含水率以下（含水率标准参考表1，各项目点的实际含水率标准以合同约定或采购人书面通知为准）。

| 项目点 | 含水率标准 （上限值） |
| --- | --- |
| 长安新区众源移动式 | 55% |
| 松山湖科学城厂、大岭山二期、沙田二期、虎门宁洲三期、塘厦白泥湖项目、凤岗竹塘三期、清溪厦坭二期 | 60% |
| 凤岗竹塘二期 | 80% |

备注： 含水率标准以设备设计能力及采购人与污水处理厂的约定为设定依据，为污泥脱水减量工作的验收、结算的合格线，具体结算方式详见第三款第2条。不同项目点的含水率标准存在不一致的情况。服务期内，若采购人需增加项目点时，采购人将根据合同价格承接，增加项目点以采购人书面通知为准。

2、服务期限：

各污水处理厂污泥脱水减量项目配合服务服务限期在合同签订后，自采购人发出《进场通知书》载明之日起至2026年2月15日止。应急服务期满后，双方经友好协商一致后，可在保持综合单价不变的情况下，签订补充协议延长服务期限，延长的服务期原则上不超过三个月。

3、处理量

预计陆续投产9个项目点（详见附件），预计服务期内总产量约1.10万吨（含水率80%计算）。以上为预计产量，应以实际产泥量为准。

三、服务费支付及考核标准

1、服务费按月支付，采购人和服务单位双方在每月15日前完成上月应付款项核算工作，服务单位必须开具合法有效的增值税专用发票，服务单位向采购人提交完整的请款材料并经采购人确认无误后30个工作日内，采购人采用银行转账或银行汇款或银行承兑汇票方式向服务单位支付请款金额的50%；在前述款项支付后三个月内，采购人通过银行转账或银行汇款方式向服务单位支付至请款金额的100%（具体请款材料以合同约定为准）。

2、配合服务综合单价按含水率80%的湿泥计价（元/吨），当车污泥通过双方认可的电子地磅称重为计价重量（按吨计，精确到0.01吨）。

配合服务综合单价：（1）当项目约定的含水率标准（上限值）为80%时，相应的服务费按含水率80%的湿泥计费，计费数量以称重数据为准；（2）当项目有其他约定含水率标准时，按照当车污泥称重数据及对应含水率标准（含水率不高于约定标准的，统一按含水率标准计）折算成含水率80%的湿泥重量，具体折算公式为（1-含水率标准）/（1-80%），例如当含水率标准（上限值）为60%时，对应折算系数为2。当有新含水率标准时，采购人再书面通知，相应折算系数按照折算公式计算。

3、每车次外运污泥含水率以污水处理厂化验室检测的结果为计费依据。含水率取样方式为用不锈钢采样器，由运输车司机在污泥运输车上3个不同位置采集，并充分混合，分为三份，分别交服务单位、采购人及化验室。采样方式亦可能会因主管部门颁布的政策法规或行业标准、规范而调整，或经与项目所在厂区权属单位或运营单位或行政主管部门沟通后双方认可的方式进行调整。

4、采购人每季度第三个月对服务单位提供配合服务的每个项目点的履约情况进行逐一评价，填写《履约评价表》（详见附件），对于评审结论为不合格的项目点，采购人将从该项目点的该季度第三个月的服务费中扣除违约金（如第三个月的服务费不足以扣除，采购人将从履约担保中扣除）。合同期内单个项目点首次评价不合格扣除违约金1万元，合同期内单个项目点第二次不合格扣除违约金2万元，合同期内单个项目点第三次不合格扣除违约金4万元，合同期内单个项目点第四次不合格扣除违约金8万元，合同期内单个项目点出现第四次不合格情况之后，采购人有权单方解除合同，服务单位还需向采购人支付100,000元的违约金。

四、服务内容

1、服务单位应按照采购人制定的设备生产工艺参数执行落实，保证满足污泥处理量要求及含水率标准，各工艺段的设备类型详见附件。

2、服务单位配合服务设备操作人员应根据运输计划，保证现场运作顺畅，指引车辆到达指定装卸地点进行装车，装车完毕后配合项目所在厂区和采购人进行取样。完成取样后，监督车辆盖上帆布，满足要求后放行。其中，外运装车取样的含水率由所在厂区的化验室进行检测，由服务单位填写《含水率检测统计台账》，该《含水率检测统计台账》作为服务费结算依据。

3、服务单位配合服务设备操作人员应根据采购人的要求，在生产过程中定期使用含水率检测仪测量泥饼含水率，并记录于《生产日报表》，便于对生产工艺调整。

4、服务单位配合服务设备操作人员应根据采购人的要求，如实记录《生产日报表》，《生产日报表》应包含日常生产中的主要设备及配套设备的运行参数、处理量、药剂使用量、能源使用量、泥饼产生量、含水率等。 每月10号前各项目点《生产日报表》统一交由采购人保存。

5、服务单位配合服务设备操作人员应配合采购人管理好生产设备，并做好项目内各项设备设施的日常养护，含机械硬件更换、管道补漏及防锈防腐等，以满足项目运营的需要。服务单位配合服务设备操作人员对项目内的设备故障有预判和告知的义务，当项目仓库中缺少维修维护所需物资时，应提前10个工作日将需求告知采购人。

6、服务单位应为配合服务设备操作人员提供统一工作服和劳保鞋等个人专用劳保用品。

7、服务单位派驻现场的人员根据各项目点设备设施配套情况，持有对应操作证（如：长安新区众源移动式、沙田二期、虎门宁洲三期、塘厦白泥湖项目、凤岗竹塘三期、清溪厦坭二期需要根据实际需求，配套充足持有叉车操作证的人员）。合同履约过程中如有新要求，采购人将以书面形式通知服务单位。

8、服务单位应做好生产现场卫生工作，保证项目生产现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等，照明设施完好，道路通畅，生产设备设施的外立面简洁美观，无明显的破损及渗漏，无泥水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

9、服务单位应接受和配合采购人及其上级主管部门对本项目的监督管理，服从采购人安全生产管理，如发现服务单位未按采购人要求或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当、未按要求对设备进行维护等），采购人有权要求服务单位限期改正，由此产生的费用由服务单位全部承担。

10、其它属于本项目服务范围内的采购人临时交办的服务任务。

五、管理要求

1、服务单位应根据设备操作人员数量和项目情况，配备专门的项目管理人员，负责管理配合服务设备操作人员的日常事务，协调处理配合服务设备操作人员与采购人之间的关系。此外，每个已投产的项目，采购人安排1名现场生产班长驻点，负责统筹项目点内安全生产、服务单位履约情况监督、设备常规保养、药耗管控、仓库物资管控等工作，如涉及生产项目的设备操作或工艺调整的问题以采购人的现场生产班长指令为主。

2、服务单位收到采购人《进场通知书》后，应根据项目点生产情况，在10个工作日内安排充足的配合服务设备操作人员，必须满足污水厂的污泥脱水需求，且不论项目点是否停产，需保持每个项目24小时必须有人员值班，每班至少1人。

3、服务单位应按采购人的要求连续不断的使用采购人提供的污泥脱水减量设备进行生产，若服务单位出现人力不足时，服务单位有义务增加人员，以满足项目需求。

4、采购人可根据实际情况或需求，对配合服务设备操作人员的服务时间进行合理调整，服务单位必须服从，且配合服务设备操作人员必须符合采购人的服务要求。

5、采购人有权要求调换不适合服务要求的设备操作人员。在服务期间，为保持服务的连续性，未经采购人书面同意，服务单位不得随意更换配合服务设备操作人员。如有配合服务设备操作人员离职需更换，服务单位应提前10天告知采购人。配合服务设备操作人员因为调走、辞职、被服务单位辞退或其他原因导致人手不足的，服务单位必须在3个工作日内补充符合采购人要求的配合服务设备操作人员以满足项目生产需要。

6、由于非采购人原因造成配合服务设备操作人员的人身或财产损害，所产生的损失及后果由乙方承担。因配合服务设备操作人员蓄意破坏采购人现场设备设施、违反相关管理规定造成采购人损失的，视为服务单位严重违约，由服务单位承担相应的违约责任，并赔偿采购人损失。

7、服务单位项目管理人员应配合采购人对各生产项目的药剂使用量、物资使用量及电耗进行监管，杜绝不必要的浪费。

8、服务单位对安排到采购人现场的配合服务设备操作人员，需建立花名册（包含姓名、性别、身份证号、联系电话、人员健康情况是否满足生产需求）。服务单位需在派驻设备操作人员到项目点的2日内，将进场人员花名册交给采购人报备。

9、服务单位应按采购人要求，要求配合服务设备操作人员严格遵守采购人的规章制度和管理规范规程、忠于职守、文明礼貌、严格遵守劳动纪律、服从和执行采购人做出的服务安排，服务单位应接受采购人管理人员的检查监督。

10、服务单位应教育、督促配合服务设备操作人员不得以任何形式向他人提供或泄露采购人的商业秘密，保证采购人利益不受损失，对采购人各类资料、业务数据等应按照采购人相关文件及工作要求执行保密工作。服务单位在提供服务期间获悉的采购人信息，负有保密义务。本保密义务不因服务合同的解除或终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

11、服务单位须接受采购人对其提供的服务质量检查，且须保证能随时接受行业主管部门的质量考核，并对采购人提出的服务质量改进建议予以及时响应和整改。

12、服务单位应定期向采购人汇报服务项目的相关事项，如发生突发性事件，服务单位应及时向采购人通报。

13、服务单位应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）等国家有关安全生产和劳动保护的规范和标准，贯彻执行采购人各项安全生产管理规章制度，熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并制定相应的操作规程。

14、服务单位应当以自身的技术和劳动力完成项目的主要工作，未经采购人书面同意，不得将承包项目分包或转包，否则视为服务单位违约，采购人有权解除服务合同。

15、采购人与服务单位安排的设备操作人员不存在任何劳动或劳务关系，服务单位应对其安排的设备操作人员人身、财产安全及相关行为负完全责任，并提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责处理与其人员产生的劳动争议，并承担有关追讨、诉讼及赔偿等费用，采购人无须对这些意外工伤、死亡或劳动争议承担任何责任。服务单位应按时足额向设备操作人员发放工资报酬，若因服务单位未足额发放工资报酬而导致设备操作人员数量不能满足项目要求的，服务单位应立即补充安排充足的服务人员。

附件1：污泥脱水减量配合服务项目信息表

附件2：设备类型及操作主体

设备类型及操作主体

| 工艺段 | 设备类型 | 操作主体 |
| --- | --- | --- |
| 浓缩调理阶段（存在重力浓缩和机械浓缩两种形式，因厂而异） | 机械浓缩设备（含叠螺浓缩机、带式浓缩机、转鼓浓缩机、离心浓缩机）、调理搅拌器、潜水泵、离心泵、耐腐蚀加药泵及PAM药剂配制机等 | 服务单位 |
| 进料压榨阶段 | 板框压滤机、热泵（热水压榨的项目点使用）、螺杆泵、柱塞泵、压榨泵 | 服务单位 |
| 卸泥仓储及装车外运阶段（泥斗存储和泥仓存储两种形式，因厂而异） | 如使用泥斗:振动器、泥仓口启闭机构、抽湿机等； 如使用泥仓：叉车、抽湿机等。 | 服务单位 |
| 含水率自查 | 含水率检测仪 | 采购人和服务单位共同完成 |

附件3：履约评价表

履约评价表

| 甲方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 履约评价项目 | 评价标准 |  | 评分说明 |  | 分值 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 生产产能 | 污泥产量满足项目所在污水厂的减量需求（污水处理厂书面投诉为扣罚依据，非因服务商原因导致的投诉除外）。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 2 | 生产含水率 | 当车外运含水率不得高于含水率标准（非因服务商原因导致的除外）。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项超出标准但未超过1.1倍以内（含1.1倍）的扣1分；超出标准1.1倍但未超过1.2倍（含1.2倍）的扣3分；超出标准1.2倍的扣5分，扣完为止。 |  | 30 |  |  |
| 3 | 生产设备 | （1）乙方按照甲方制定的生产操作指引使用设备； （2）乙方按照甲方制定的设备、设施点检计划，如期完成点检工作； （3）乙方按照甲方制定的设备、设施基础保养计划，如期完成基础保养工作（如机械硬件更换、滤布清洗或更换、管道补漏及防锈防腐等）； |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 4 | 生产数据 | 真实完整的数据记录： （1）生产日报表 （2）设备点检表 （3）排班表 （4）考勤表 （5）根据运营情况需记录的其他数据 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 5 | 生产物资及能耗 | 乙方不存在浪费药剂、水、电、五金及劳保用品的异常情况 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 6 | 生产安全 | （1）配合甲方如期完成设备操作人员安全培训； （2）配合甲方如期完成设备操作人员安全演练； （3）积极配合污水厂、甲方及上级主管部门的安全检查，并配合按期完成问题点整改； （4）人员按要求持证上岗； （5）无因人员操作不当造成的安全事故。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 7 | 生产环境 | （1）现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等； （2）设施完好，道路完好、通畅，生产设备设施的外立面简洁美观； （3）无明显的破损及渗漏，无泥水、污水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 8 | 人员配合 | （1）服务队伍稳定，人员充足、专业性强，充分配合甲方生产需求。遵守甲方管理制度，服从甲方工作安排； （2）对接人员与甲方沟通良好、理解到位、执行力强，能及时发现、解决问题，并应根据各厂区实际情况提供合理化的人员调配方案和生产技术建议； （3）建立设备操作人员花名册，且人员的替换需经采购人同意后实行； （4）积极协助甲方接受政府管理部门和上级公司的检查工作及提供各类证明材料； （5）能根据甲方要求对设备操作人员组织培训。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评审结论 |  |  | □合计分不低于80分（含80分）的，评审结论合格 □评审结论不合格，说明： |  |  |  |  |  |
| 履约评审运营项目其他意见及签署 |  |  | 经办人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运营项目负责人 |  |  |  |  |  |

备注：每季度第三个月对每个项目点评价一次

第三章 合同条款

合同编号：

东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务（B包组）应急采购项目

采购合同

甲方：东莞市众源环境投资有限公司

乙方：

甲方：东莞市众源环境投资有限公司

乙方：

基于甲方通过公开询价方式确定乙方为东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务（B包组）应急采购项目的服务单位，就委托乙方根据污水处理厂内污泥脱水减量项目需求，配备充足的配合服务设备操作人员配合项目生产运营，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，经平等协商，订立本合同。

第一条 服务内容

1、乙方负责在甲方指定的污水处理厂或其他地方，使用甲方的设备及配套设施、药剂，配备充足的配合服务设备操作人员，配合甲方进行污水处理厂的剩余污泥脱水减量工作，具体负责生产现场的设备操作，同时包含协助设备维护、数据记录及其他现场工作。主要为将污水处理厂的剩余污泥通过脱水减量措施，降至约定的含水率以下。

第二条 服务期限、服务费用

1、服务期限：

各污水处理厂污泥脱水减量项目配合服务服务限期在合同签订后，自甲方发出的《进场通知书》中载明之日起至2026年2月15日止。应急服务期满后，双方经友好协商一致后，可在保持合同综合单价不变的情况下，签订补充协议延长服务期限，延长的服务期原则上不超过三个月。

2、服务费用：

（1）乙方提供本合同项下污泥脱水减量配合服务的合同综合单价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥      元/吨（按含水率80%湿泥计）（大写人民币      每吨）。在本合同履行过程中，合同综合单价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、服务期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

（2）依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目污泥脱水减量配合服务费的增值税税率暂定为    %，乙方的增值税销项税额根据本合同约定按实结算。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

（3）合同综合单价价税合计暂定为¥      元/吨（大写人民币      每吨），合同履行期间根据上述第（2）项规定调整销项税额的，结算合同单价价税合计对应调整。

（4）本合同项下预估污泥量（按含水率80%湿泥计）对应的暂定总合同价税合计为¥         （大写人民币           ）。

（5）本项目合同综合单价，包括但不限于配合服务中人工费（工资及加班工资、福利、社保、住房公积金、节日补贴、高温津贴、劳保、服装和膳食、意外伤害保险、住宿补贴、市内交通补贴、培训、经济补偿等）、办公费、交通费、保险、利润、污泥脱水减量配合服务项目所发生的乙方销项税额以外的税费、法律法规、商业公认、完成合同实施过程中由乙方承担的其他直接及间接费用。

3、甲方按车次检测减量化的污泥含水率，费用由甲方承担，乙方无条件配合检测工作；因建立台账而产生自检的费用由乙方自行负责。

第三条 服务费用计费

1、污水处理厂污泥脱水减量配合服务费综合单价按含水率80%的湿泥计价（元/吨）。当车污泥通过双方认可且经法定计量检定机构周期性检定合格的电子地磅的称重数据（磅单）为计量计费依据（按吨计，精确到小数点后两位，即0.01吨），计量相关费用均由甲方承担。

2、服务费综合单价计费

（1）当项目约定的含水率标准（上限值）为80%时，相应的服务费按含水率80%的湿泥计费，计费数量以称重数据为准；（2）当项目有其他约定含水率标准时，按照当车污泥称重数据及对应含水率标准（含水率不高于约定标准的，统一按含水率标准计）折算成含水率80%的湿泥重量，具体折算公式为（1-含水率标准）/（1-80%），例如当含水率标准（上限值）为60%时，对应折算系数为2。当有新含水率标准时，甲方书面通知乙方，乙方应遵照执行，相应折算系数按照上述折算公式计算。

含水率标准参考下表，各项目点的实际含水率标准以合同约定或甲方书面通知为准：

| 项目点 | 含水率标准 （上限值） |
| --- | --- |
| 长安新区众源移动式 | 55% |
| 松山湖科学城厂、大岭山二期、沙田二期、虎门宁洲三期、塘厦白泥湖项目、凤岗竹塘三期、清溪厦坭二期 | 60% |
| 凤岗竹塘二期 | 80% |

备注： 含水率标准以设备设计能力及甲方与污水处理厂的约定为设定依据，为污泥脱水减量工作的验收、结算的合格线，具体结算方式详见合同第三条第2款。不同项目点的含水率标准存在不一致的情况。服务期内，若甲方需增加项目点时，乙方将根据合同价格承接，增加项目点以甲方书面通知为准。

- 3、每车次外运污泥含水率以污水处理厂化验室检测的结果为计费依据。含水率取样方式为用不锈钢采样器，由运输车司机在污泥装车后污泥运输车（车辆未驶离污水处理厂大门前）上3个不同位置采集，并充分混合，分为三等份，分别交乙方、甲方及化验室，由各方代表在交样清单上签名确认。采样方式亦可能会因主管部门颁布的政策法规或行业标准、规范而调整，或经与项目所在厂区权属单位或运营单位或行政主管部门沟通后双方认可的方式进行调整。如乙方对污水处理厂化验室检测的结果提出质疑，则由甲方委托具有检测资质的第三方检测机构针对当车样品重新检测并出具复检检测报告，双方同意以该复检报告作为含水率认定和计费依据，检测费用由最终责任方支付。

第四条 费用支付

1、合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付配合服务费。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付配合服务费款项中直接扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的配合服务费（销售额）开具等额、合法、有效的增值税专用发票。

2、支付方式：

（1）服务费按月支付，甲、乙双方在每月15日前完成上月应付款项核算工作，双方对该应付款项确认无误后，乙方向甲方提交完整的请款材料（详见支付方式第（2）点）并经甲方确认无误后30个工作日内，甲方采用银行转账或银行汇款或银行承兑汇票方式向乙方支付请款金额的50%，若采用银行承兑汇票支付，该笔费用按元位取整，且汇票期限不超3个月，每期款项支付方式由甲方决定；乙方在收到前述50%款项之日起【 3 】个月后可向甲方发出前该请款月份剩余50%款项的申请函，甲方收到申请函并确认无误后【 30 】个工作日内采用银行转账或银行汇款方式向乙方支付对应款项。

（2）具体请款材料

A.经双方确认污泥处理数量的过磅单、含水率检测统计台账、《生产日报表》等履约数据资料；

B.请款月份应付款项（即请款金额）等额、合法、有效的增值税专用发票（收款方、出具票据方、合同受托方均需与乙方名称一致，付款方为东莞市众源环境投资有限公司）；

C.请款报告（必须加盖乙方的公章）。

（3）乙方指定收款账户为：

账号户名：

开户银行名称：

银行账号：

第五条 服务要求

1、乙方配合服务设备操作人员应按照甲方制定的设备生产工艺参数执行落实，保证满足污泥处理量要求及含水率标准。

2、乙方配合服务设备操作人员应根据运输计划，保证现场运作顺畅，指引车辆到达指定装卸地点进行装车，装车完毕后配合项目所在厂区和甲方进行取样。完成取样后，监督车辆盖上帆布，满足要求后放行。其中，外运装车取样的含水率由所在厂区的化验室进行检测，由乙方填写《含水率检测统计台账》，该《含水率检测统计台账》作为服务费结算依据。

3、乙方配合服务设备操作人员应根据甲方的要求，在生产过程中定期使用含水率检测仪测量泥饼含水率，并记录于《生产日报表》，便于对生产工艺调整。

4、乙方配合服务设备操作人员应根据甲方的要求，如实记录《生产日报表》，《生产日报表》应包含日常生产中的主要设备及配套设备的运行参数、处理量、药剂使用量、能源使用量、泥饼产生量、含水率等。

5、乙方配合服务设备操作人员应根据甲方的要求配合甲方管理好生产设备，并做好项目内各项设备设施的日常养护，包括但不限于机械硬件的日常检查、润滑保养、易耗件更换、管道补漏及防锈防腐等工作。乙方配合服务设备操作人员对项目内的设备故障有预判和告知的义务，当项目仓库中缺少维修维护所需物资时，应提前10个工作日书面通知甲方。当乙方发现设备故障或潜在隐患后应在2小时内报告甲方。若因乙方未按前述要求及时报备导致维修延误或设备停机的，视为乙方服务中断，按本合同第八条违约责任处理。

6、乙方应为配合服务设备操作人员提供统一工作服和劳保鞋等个人专用劳保用品。

7、乙方派驻现场的人员根据各项目点设备设施配套情况，持有对应操作证等特种作业资格证书（如：长安新区众源移动式、沙田二期、虎门宁洲三期、塘厦白泥湖项目、凤岗竹塘三期、清溪厦坭二期需要根据实际需求，配套充足持有叉车操作证的人员）。合同履约过程中如有新要求，甲方将以书面形式通知乙方。

8、乙方应做好生产现场卫生工作，保证项目生产现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等，照明设施完好，道路通畅，生产设备设施的外立面简洁美观，无明显的破损及渗漏，无泥水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

9、乙方应接受和配合甲方及其上级主管部门对本项目的监督管理，服从甲方安全生产管理，如发现乙方未按甲方要求或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当、未按要求对设备进行维护等），甲方有权要求乙方限期改正，由此产生的费用由乙方全部承担。

10、乙方应建立并维持一个具备同等资质的应急备援人员库，确保在任一项目点因人员缺岗或其他任何原因导致服务中断或可能中断时，能够在【 12 】小时内调配替补人员到位。如因乙方原因导致服务中断，乙方应在【 48 】小时内恢复生产。若乙方未能在上述时限内恢复服务，甲方有权视为乙方未按合同约定开展服务工作，按本合同第八条第1款追究乙方违约责任，并可临时委托第三方提供服务，因此产生的一切费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方的服务费中直接抵扣。

11、其它属于本项目服务范围内的甲方临时交办的服务任务。

第六条 管理要求

1、乙方应根据设备操作人员数量和项目情况，配备专门的项目管理人员，负责管理配合服务设备操作人员的日常事务，协调处理配合服务设备操作人员与甲方之间的关系。此外，每个已投产的项目，甲方安排1名现场生产班长驻点，负责统筹项目点内安全生产、乙方履约情况监督、设备常规保养、药耗管控、仓库物资管控等工作，如涉及生产项目的设备操作或工艺调整的问题以甲方的现场生产班长指令为主。

2、乙方收到甲方《进场通知书》后，应根据项目点生产情况，在10个工作日内安排充足的配合服务设备操作人员，必须满足污水厂的污泥脱水需求，且不论项目点是否停产，需保持每个项目24小时必须有人员值班，每班至少1人。

3、甲方有权要求乙方调换不适合服务要求的配合服务设备操作人员。在服务期间，为保持服务的连续性，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换配合服务设备操作人员，如有配合服务设备操作人员离职需更换，乙方应提前10日告知甲方。配合服务设备操作人员因为调走、辞职、被乙方辞退或其他原因导致人手不足的，乙方必须在3个工作日内补充符合甲方要求的配合服务设备操作人员以满足项目生产需要。

4、由于非甲方原因造成配合服务设备操作人员的人身或财产损害，所产生的损失及后果由乙方承担。因配合服务设备操作人员蓄意破坏甲方现场设备设施、违反相关管理规定造成甲方损失的，视为乙方严重违约，由乙方承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失。

5、乙方项目管理人员应配合甲方对各生产项目的药剂使用量、物资使用量及电耗进行监管，杜绝不必要的浪费。

6、乙方对安排到甲方现场的配合服务设备操作人员，需建立花名册（包含姓名、性别、身份证号、联系电话、人员健康情况是否满足生产需求）。乙方需在派驻设备操作人员到项目点的2日内，将进场人员花名册交给甲方报备。

7、乙方应按甲方要求，要求配合服务设备操作人员严格遵守甲方的规章制度和管理规范规程、忠于职守、文明礼貌、严格遵守劳动纪律、服从和执行甲方作出的服务安排，乙方应接受甲方管理人员的检查监督。

8、乙方应教育、督促配合服务设备操作人员不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的商业秘密，保证甲方利益不受损失，对甲方各类资料、业务数据等应按照甲方相关文件及工作要求执行保密工作。乙方须对在履行本合同过程中获悉的甲方信息承担保密义务。本合同终止后，合同约定的保密义务仍然有效，不因本合同的撤销、解除、终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

9、乙方须接受甲方对其提供的服务质量检查，且须保证能随时接受行业主管部门的质量考核，并对甲方提出的服务质量改进建议予以及时响应和整改。

10、乙方应定期向甲方汇报服务项目的相关事项，如发生突发性事件，乙方应及时向甲方通报。

11、乙方需遵守国家劳动法，保障配合服务设备操作人员的合法权益，配合服务设备操作人员的服务内容和服务时间由乙方按照甲方的项目需求进行分配和管理，乙方对配合服务设备操作人员的撤换或辞退等行为不得影响乙方提供的服务质量。

12、乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）等国家有关安全生产和劳动保护的规范和标准，贯彻执行甲方各项安全生产管理规章制度，建立完善的安全生产和劳动保护体系，熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并制定相应的操作规程。

13、乙方应当以自身的技术和劳动力完成项目的主要工作，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或全部的权利义务分包给第三人。

14、甲方与乙方安排的设备操作人员不存在任何劳动或劳务关系，乙方应对其安排的设备操作人员人身、财产安全及相关行为负完全责任，并提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责处理与其人员产生的劳动争议，并承担有关追讨、诉讼及赔偿等费用，甲方无须对这些意外工伤、死亡或劳动争议承担任何责任。乙方应按时足额向设备操作人员发放工资报酬，若因乙方未足额发放工资报酬而导致设备操作人员数量不能满足项目要求的，乙方应立即补充安排充足的服务人员。

第七条 双方的权利与义务

1、甲方权利和义务

（1）甲方有权要求乙方配合服务设备操作人员遵守职业操守，做好与服务内容有关信息的保密工作。

（2）甲方有权要求乙方根据项目工作需要对配合服务设备操作人员的服务时间进行合理调整，如乙方需安排配合服务设备操作人员加班的，应符合相关法律法规的规定，并承担相关的费用。

（3）与乙方共同确认污泥减量化实际产量。

（4）有权不定期地对各处理系统进行检查、巡查、巡视等，有权对各种泥样、水样进行取样检测、分析。如发现乙方存在未按合同及附件相关文件规定执行，或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当，设备使用不当等），甲方有权要求乙方限期改正等，由此产生的费用由乙方全部承担。

（5）监督、指导乙方进行运营管理工作，及时纠正乙方出现问题，甲方有权对乙方不符合要求的问题提出书面整改意见，乙方应在甲方规定的时间内完成整改。

（6）甲方认为乙方有任何违反或可能违反本合同行为，甲方有权提出书面意见要求乙方限期整改。乙方应在收到甲方的书面意见后10个工作日内，以书面形式将其整改的措施和结果回复甲方。

（7）甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露乙方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案）。

（8）本合同不具排他性，甲方具有将本合同项下的污泥脱水减量配合服务委托其他有资质的第三方服务的权利。

（9）根据本合同约定，乙方应支付的违约金、赔偿金、费用等，甲方有权从未支付的配合服务费中直接抵扣。

（10）在乙方无违约的情况下，甲方按照既定的审批支付程序，及时办理配合服务费的支付手续。

（11）询价文件、本合同文件及附件内容约定的甲方其他权利义务。

2、乙方权利和义务

（1）乙方应根据项目点生产情况，安排充足的配合服务设备操作人员，必须满足污水处理厂的污泥脱水需求，且不论项目点是否停车，乙方需保持每个项目24小时必须有人员值班，每班至少1人。

（2）乙方应按甲方的要求连续不断的使用甲方提供的污泥脱水减量设备进行生产，若乙方出现人力不足时，乙方有义务增加人员，以满足项目需求。

（3）乙方接到甲方《进场通知书》后10个工作日内，乙方应根据项目点生产情况，安排满足污水厂的污泥脱水需求的配合服务设备操作人员，向配合服务设备操作人员如实说明甲方的服务要求及服务环境，处理配合服务设备操作人员涉及劳动关系的相关事宜。如乙方配合服务设备操作人员在服务过程中发生工伤事件或意外事故的，由乙方依法妥善处理，承担全部责任并支付全部费用，并应确保不影响本项目的正常运行。如因此导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

（4）未经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人员、技术服务人员，否则视为违约。

（5）乙方应按照甲方制定的设备生产工艺参数执行落实，保证满足污泥处理量及含水率要求。

（6）乙方应严格执行本合同服务范围内甲方、污泥产生单位及污水处理厂的管理规章制度，并根据甲方的生产调度安排，配合甲方进行本合同项目的污泥脱水的生产运营，不能对项目服务范围内的污水处理厂的正常生产运营、出水达标造成影响。

（7）乙方应建立及完善符合本项目实施所要求的内部管理制度，如因质量问题、操作不当或乙方自身管理原因而造成一切责任及经济损失由乙方承担。

（8）在服务范围内按规范操作运行各处理系统，并做好各处理系统及配套设施的保护工作。若因乙方防护不力而造成损失，一切责任及经济损失由乙方承担。

（9）乙方应当严格按照本合同约定和甲方确定的服务要求开展污泥脱水减量配合服务业务，提供污泥脱水减量配合服务。在污泥脱水减量配合服务业务开展过程中，未经甲方许可，乙方不得影响甲方其他业务的开展，不得安排配合服务设备操作人员进行与污泥脱水减量配合服务内容无关的工作。

（10）乙方应对配合服务设备操作人员进行职业道德教育，监督检查配合服务设备操作人员执行甲方规章制度的情况，正确和梳理操作甲方设备设施开展污泥脱水减量配合服务工作，对违规违法员工进行处理，维护甲方正常的工作、业务秩序。

（11）在本合同履行期间，乙方应承担项目的安全管理责任。由于乙方怠于履行安全管理义务或存在其它服务不当行为导致甲方或第三人财产损失、安全事故或人身损害事件的，由乙方承担全部责任和赔偿。

（12）除非征得甲方书面许可，乙方不得随意调换乙方配合服务设备操作人员的服务内容，更不得随意更换乙方配合服务设备操作人员（乙方配合服务设备操作人员提出辞职或因服务不达标被乙方进行岗位调整的情况除外，但乙方应及时通知甲方上述情形）。

（13）严格遵守有关安全管理规定，严格按相关安全标准组织服务和应急抢险工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方服务不当、安全措施不力造成财产、人身及安全事故的，其责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（14）乙方应根据甲方的要求，如实记录《生产日报表》，《生产日报表》应包含日常生产中的主要设备及配套设备的运行参数、处理量、药剂使用量、能源使用量、泥饼产生量、含水率等。所有与本合同履行相关的原始数据（包括但不限于过磅单、含水率检测记录、现场取样影像、设备运行日志、监控视频、现场照片、维护记录等）及其衍生成果的知识产权、占有权及使用权均归属于甲方。每月10号前，乙方应将各项目点《生产日报表》统一交由甲方保存。

（15）乙方应定期向甲方汇报污泥脱水减量配合服务项目的相关事项，如发生突发性事件，乙方应及时向甲方通报。乙方及其工作人员及配合服务设备操作人员在工作过程中发现存在安全隐患的，应及时向甲方上报，并做好相应预防工作。

（16）乙方有权按本合同约定按时足额获取污泥脱水减量配合服务费用。

（17）乙方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的，与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露甲方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案）。

（18）禁止乙方将全部的权利义务转让给第三人；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下乙方的部分权利义务分包给第三人。

（19）询价文件、本合同文件及附件内容约定的乙方其他权利义务。

（20）甲方通过银行转账或银行承兑汇票支付服务费时，乙方还应根据相关法律法规的规定履行以下义务：

（A）乙方不得更改票据金额、日期、收款人名称，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，甲方可以更改，更改时应当由甲方签章证明。

（B）乙方应自汇票到期前十日内持汇票向汇票指定银行提示付款。乙方向银行申请汇票贴现的，贴现利息以及相关手续费用等均由乙方自行承担，甲方无需承担因此产生的利息、手续费等任何费用。

（C）乙方获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给银行。乙方委托银行收款的，受委托的银行将代收的汇票金额转账收入乙方账户的，视同签收。

（D）汇票到期被拒绝付款的，自被银行拒绝付款之日起六个月内，乙方可以对甲方行使追索权。乙方行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。乙方不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对甲方的追索权。

（E）本合同项下的汇票以本合同的真实合法交易关系为基础，乙方不履行合同约定义务的，甲方有权拒绝向乙方付款。

（F）乙方不得提供伪造或变造的票据向银行提示付款，否则，乙方除需依法承担相应的法律责任外，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付1万元违约金，如甲方因此遭受损失的，乙方还应予全额赔偿。

（21）合同文件及附件内容约定的乙方其他权利义务。

第八条  违约责任

1、乙方接到甲方《进场通知书》后，无正当理由未按本合同约定的要求开展污泥脱水减量配合服务工作的，乙方应按照3,000元/日向甲方支付违约金，逾期违约金累计比例不超过当月服务费的【30】%，乙方逾期10日未能按本合同要求开展污泥脱水减量配合服务工作的，在乙方根据前述约定支付违约金的同时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按100,000元的标准承担违约金。

2、服务期内，因乙方引起的劳资纠纷、人身损害赔偿纠纷等问题，乙方应自行妥善处理并承担责任，不得影响甲方污泥脱水减量项目正常开展。如前述问题影响甲方污泥脱水减量项目正常开展的，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付100,000元的违约金。

3、因乙方的原因导致污泥脱水减量项目点当车外运污泥含水率高于含水率标准的，甲方将扣减乙方当车污泥脱水减量配合服务费（合同单价×当车污泥称重量×（1-含水率标准）/（1-80%））的 50%作为违约金。同时乙方应按甲方要求限期整改。

4、乙方在本合同项目服务期间应严格按照《安全生产管理协议》和甲方的安全管理制度及相关规定执行，因乙方原因导致该项目造成甲方损失或发生乙方有违反《安全生产管理协议》及相关安全管理规定、限期内未对隐患进行整改等行为，甲方有权从应付服务费中扣除甲方的损失及违约金，若数额不足以抵扣甲方损失及违约金的，乙方还应另行支付；对于多次出现违规，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，一切责任及经济损失均由乙方承担，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按100,000元的标准承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

5、合同履行期间，甲方按本合同约定要求乙方限期整改，如乙方逾期未按甲方要求完成整改或拒绝整改或经整改仍达不到甲方要求的，甲方有权要求乙方支付2,000元/次的违约金，违约金累计不超过【30,000】元；累计存在上述情形3次（含本数），甲方除有权按上述标准要求乙方支付违约金外，甲方还有权单方解除本合同，并要求乙方按30,000元的标准承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。

6、乙方配合服务设备操作人员被甲方认定不适合岗位要求或配合服务设备操作人员因为调走、辞职、被乙方辞退或其他原因导致不满足甲方要求的，乙方必须按合同约定补充资质、能力相当的人员以满足项目生产需要。乙方未能及时补充符合甲方要求的配合服务设备操作人员，乙方应按照2,000元/日向甲方支付违约金，逾期违约金累计比例不超过当月服务费的【30】%，乙方逾期10日未能及时补充符合甲方要求的配合服务设备操作人员的，在乙方根据前述约定支付违约金的同时，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按30,000元的标准承担违约金。在此期间如因乙方未能及时补充符合甲方要求的配合服务设备操作人员造成项目点停产或减产的，视为乙方未按本合同约定的要求开展污泥脱水减量配合服务工作，将按照本条第1款约定追究乙方的违约责任。

7、因乙方配合服务设备操作人员操作不当或未按操作规程作业导致甲方设备设施损害或停产的，甲方有权要求乙方支付2,000元/次的违约金，违约金累计不超过【4,000】元，同时乙方承担设备设施的维修工作，由此产生的费用均由乙方承担，如造成项目点停产或减产的，视为乙方未按本合同约定的要求开展污泥脱水减量配合服务工作，甲方有权将按照本条第1款约定追究乙方的违约责任。

8、因乙方管理不善等原因导致在服务范围内发生重大安全事故、或乙方所配置的配合服务设备操作人员违反操作规程、规章制度等违法违纪行为造成第三方损失的，一切损失由乙方负责赔偿。若甲方因此受到上级主管部门、污泥产生单位、行政主管部门的处罚或遭受其他损失，乙方应承担所有赔偿责任。

0、由于乙方配合服务设备操作人员蓄意破坏甲方设备设施、违反规程造成重大安全事故的，则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失并向甲方支付30,000元违约金。

10、乙方违反本合同约定将合同项下乙方的权利义务全部转让给第三方，或未经甲方书面同意将部分权利义务分包给第三方的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按30,000元的标准承担违约金，若违约金不足以弥补由此给甲方造成损失的，乙方还应当予以补足。如因乙方将乙方本合同项下全部/部分权利义务转让/分包给第三方导致安全事故或人身损害事故的，造成甲方其他损失或甲方被认定承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

11、服务期内，乙方项目负责人：           ，电话：            负责本项目，在合同履约过程中不可无故更换项目负责人，如确实需要更换，乙方应提前1个月向甲方提出书面申请（申请应明确更换的理由，继任人员的资格、职称、经历经验及简历等资料），经甲方书面同意后方可更换，否则乙方应向甲方支付50,000元/次的违约金，违约金累计不超过【100,000】元，同时甲方有权单方解除本合同。如因更换项目负责人导致工作衔接不善，由此造成的一切损失由乙方承担。

12、甲方每季度第三个月对乙方每个项目点的履约情况进行逐一评价，填写《履约评价表》。

（1）针对单个项目点：对于评价结论为不合格的项目点，甲方将从该项目点的该季度第三个月的服务费中扣除违约金。合同期内同一项目点首次评价不合格扣除违约金1万元，合同期内同一项目点第二次不合格扣除违约金2万元，合同期内同一项目点第三次不合格扣除违约金4万元，合同期内同一项目点第四次不合格扣除违约金8万元。合同期内同一项目点出现第四次不合格情况之后，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付100,000元的违约金。

（2）针对全部项目点（新增全局累计条款）：在合同期内，所有项目点的履约评价不合格次数累计达到【 10 】次时，甲方有权单方解除合同，乙方还需向甲方支付100,000元的违约金。此解除权与上述第（1）项的解除权可同时行使，甲方可选择最有利于自身的一种方式执行。

（说明：上述“首次”“第二次”“第三次”“第四次”系指在合同期内，针对同一项目点连续或非连续评价不合格的累计次数；全局累计次数自合同生效之日起开始计算，包含所有项目点发生的所有不合格评价次数。）

该笔违约金的支付，不影响甲方根据本合同约定要求乙方赔偿其他损失的权利。

- 在本合同履行期间，如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付当月服务费20%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

14、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付当月服务费的5%作为每次的违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

15、若乙方发生本合同规定之外的任何违法行为，不得解除其在本合同下的任何责任或义务。

第九条 廉政保证

1、 乙方以及其配合服务设备操作人员在本合同履行期间，应遵守甲方的各项政策和制度。甲方应当控制乙方代表和配合服务设备操作人员在甲方办公区域进出，甲方对于现场的人员进出及员工管理方面的要求也应始终被遵守。

2、乙方同意在本协议履行期间，遵守各项法律，特别是任何及所有反贿赂反腐败方面的法律。未经甲方事先授权，乙方以及其配合服务设备操作人员均不得向与本项目相关的任何个人、政府或单位支付任何款项，也不得提供任何形式的便利、利益。

3、为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，甲乙双方自愿按附件格式签订《廉洁协议书》。

第十条 其他约定

1、 在合同期内，非因甲方原因，乙方未能按要求做好项目点污泥脱水减量配合服务工作，造成甲方、乙方、第三方的人身和财产损失，由乙方独自承担法律和经济责任。

2、乙方承诺将严格遵守甲方（或甲方上级单位或污泥产生单位）提出或调整的日常管理制度或相关管理要求。乙方服务期间，出现不服从甲方（或甲方上级单位或污泥产生单位）提出或调整的日常管理制度或相关管理要求，甲方有权要求乙方支付2,000元/次的违约金及因此导致的经济损失，违约金累计不超过【4,000】元，。

3、乙方应保证合同项下提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标、版权以及其它权利，否则，乙方须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成甲方损失的，乙方应予以足额赔偿。如果任何第三方提出侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用。

4、本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、向有关部门缴纳的罚款、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费等全部费用，前述损失、经济赔偿均由乙方承担。

5、在合同期内，乙方在进入甲方场地前应签订《安全生产管理协议》。乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

6、甲方按本合同约定单方解除合同的，乙方应在收到甲方单方解除合同书面通知之日起30日内与甲方共同确认已完成的服务量及金额，未经甲乙双方共同确认的服务量不得再要求结算。

第十一条 保密约定

1、乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（包括但不限于书面形式或电子形式），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

2、甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上永久删除。

3、乙方违法本合同保密义务的，应按100,000元向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。乙方人员若违反上述保密规定，乙方应承担相应法律责任。

4、本保密规定不因本合同的解除或终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

第十二条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第十三条 争议解决

双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，如不能通过友好协商解决的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 其他

1、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的，或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。合同所有附件及本项目的询价文件、报价文件等均为本合同有效组成部分，与本合同同具法律效力，该等文件与本合同正文约定不一致的，以有利于甲方的约定为准。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商签署补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分，与本合同同具法律效力。

3、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及本合同约定及时协商处理。

4、本合同一式【   】份，甲方执【伍】份、乙方执【   】份，均具有同等法律效力，本合同自双方盖章、并经法定代表人签字之日起生效至合同项下全部义务履行完毕时终止。

附件1：用户需求书

附件2：廉洁协议书

附件3：安全生产管理协议

（以下无正文内容为签字盖章页）

| 甲方（盖章）：东莞市众源环境投资有限公司 法定代表人： |  | 乙方（盖章）： 法定代表人： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |
| 地址：广东省东莞市东城街道火炼树红棉路40号302室 开户名称：东莞市众源环境投资有限公司 |  | 地址： 开户名称： |
| 开户银行：中国工商银行东莞市分行 |  | 开户银行： |
| 账号：2010021309200098448 |  | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |  |

附件1：用户需求书

用户需求书

一、项目概况

1、根据东莞市众源环境投资有限公司（下称“采购人”）已承接东莞市水务集团净水有限公司下属污水处理厂内污泥脱水减项目（下称“污泥项目”）的自主运营生产工作。本次共涉及9个项目点，采购人以公开询价的方式，确定1家服务单位。服务单位使用采购人提供的设备及配套设施、药剂，为采购人提供污泥脱水减量配合服务。

2、本概况介绍的配合服务情况仅为了便于服务单位了解项目情况使用，不作为采购人针对某个项目点最终委托服务时长和污泥产量的保证。最终按实际各项目点含水率要求和污泥产量结算，服务单位不得因项目服务时长比预期短或污泥产量减少而要求提供任何形式的补偿或赔偿。

二、采购范围、服务期限及处理量

1、采购范围：

在采购人指定的污水处理厂或其他地方，使用采购人的设备及配套设施、药剂，为采购人提供生产运营配合服务，主要为将污水处理厂的剩余污泥通过脱水减量措施，降至约定的含水率以下（含水率标准参考表1，各项目点的实际含水率标准以合同约定或采购人书面通知为准）。

| 项目点 | 含水率标准 （上限值） |
| --- | --- |
| 长安新区众源移动式 | 55% |
| 松山湖科学城厂、大岭山二期、沙田二期、虎门宁洲三期、塘厦白泥湖项目、凤岗竹塘三期、清溪厦坭二期 | 60% |
| 凤岗竹塘二期 | 80% |

备注： 含水率标准以设备设计能力及采购人与污水处理厂的约定为设定依据，为污泥脱水减量工作的验收、结算的合格线，具体结算方式详见第三款第2条。不同项目点的含水率标准存在不一致的情况。服务期内，若采购人需增加项目点时，采购人将根据合同价格承接，增加项目点以采购人书面通知为准。

2、服务期限：

各污水处理厂污泥脱水减量项目配合服务服务限期在合同签订后，自采购人发出《进场通知书》载明之日起至2026年2月15日止。应急服务期满后，双方经友好协商一致后，可在保持综合单价不变的情况下，签订补充协议延长服务期限，延长的服务期原则上不超过三个月。

3、处理量

预计陆续投产9个项目点（详见附件），预计服务期内总产量约1.10万吨（含水率80%计算）。以上为预计产量，应以实际产泥量为准。

三、服务费支付及考核标准

1、服务费按月支付，采购人和服务单位双方在每月15日前完成上月应付款项核算工作，服务单位必须开具合法有效的增值税专用发票，服务单位向采购人提交完整的请款材料并经采购人确认无误后30个工作日内，采购人采用银行转账或银行汇款或银行承兑汇票方式向服务单位支付请款金额的50%；在前述款项支付后三个月内，采购人通过银行转账或银行汇款方式向服务单位支付至请款金额的100%（具体请款材料以合同约定为准）。

2、配合服务综合单价按含水率80%的湿泥计价（元/吨），当车污泥通过双方认可的电子地磅称重为计价重量（按吨计，精确到0.01吨）。

配合服务综合单价：（1）当项目约定的含水率标准（上限值）为80%时，相应的服务费按含水率80%的湿泥计费，计费数量以称重数据为准；（2）当项目有其他约定含水率标准时，按照当车污泥称重数据及对应含水率标准（含水率不高于约定标准的，统一按含水率标准计）折算成含水率80%的湿泥重量，具体折算公式为（1-含水率标准）/（1-80%），例如当含水率标准（上限值）为60%时，对应折算系数为2。当有新含水率标准时，采购人再书面通知，相应折算系数按照折算公式计算。

3、每车次外运污泥含水率以污水处理厂化验室检测的结果为计费依据。含水率取样方式为用不锈钢采样器，由运输车司机在污泥运输车上3个不同位置采集，并充分混合，分为三份，分别交服务单位、采购人及化验室。采样方式亦可能会因主管部门颁布的政策法规或行业标准、规范而调整，或经与项目所在厂区权属单位或运营单位或行政主管部门沟通后双方认可的方式进行调整。

4、采购人每季度第三个月对服务单位提供配合服务的每个项目点的履约情况进行逐一评价，填写《履约评价表》（详见附件），对于评审结论为不合格的项目点，采购人将从该项目点的该季度第三个月的服务费中扣除违约金（如第三个月的服务费不足以扣除，采购人将从履约担保中扣除）。合同期内单个项目点首次评价不合格扣除违约金1万元，合同期内单个项目点第二次不合格扣除违约金2万元，合同期内单个项目点第三次不合格扣除违约金4万元，合同期内单个项目点第四次不合格扣除违约金8万元，合同期内单个项目点出现第四次不合格情况之后，采购人有权单方解除合同，服务单位还需向采购人支付100,000元的违约金。

四、服务内容

1、服务单位应按照采购人制定的设备生产工艺参数执行落实，保证满足污泥处理量要求及含水率标准，各工艺段的设备类型详见附件。

2、服务单位配合服务设备操作人员应根据运输计划，保证现场运作顺畅，指引车辆到达指定装卸地点进行装车，装车完毕后配合项目所在厂区和采购人进行取样。完成取样后，监督车辆盖上帆布，满足要求后放行。其中，外运装车取样的含水率由所在厂区的化验室进行检测，由服务单位填写《含水率检测统计台账》，该《含水率检测统计台账》作为服务费结算依据。

3、服务单位配合服务设备操作人员应根据采购人的要求，在生产过程中定期使用含水率检测仪测量泥饼含水率，并记录于《生产日报表》，便于对生产工艺调整。

4、服务单位配合服务设备操作人员应根据采购人的要求，如实记录《生产日报表》，《生产日报表》应包含日常生产中的主要设备及配套设备的运行参数、处理量、药剂使用量、能源使用量、泥饼产生量、含水率等。 每月10号前各项目点《生产日报表》统一交由采购人保存。

5、服务单位配合服务设备操作人员应配合采购人管理好生产设备，并做好项目内各项设备设施的日常养护，含机械硬件更换、管道补漏及防锈防腐等，以满足项目运营的需要。服务单位配合服务设备操作人员对项目内的设备故障有预判和告知的义务，当项目仓库中缺少维修维护所需物资时，应提前10个工作日将需求告知采购人。

6、服务单位应为配合服务设备操作人员提供统一工作服和劳保鞋等个人专用劳保用品。

7、服务单位派驻现场的人员根据各项目点设备设施配套情况，持有对应操作证（如：长安新区众源移动式、沙田二期、虎门宁洲三期、塘厦白泥湖项目、凤岗竹塘三期、清溪厦坭二期需要根据实际需求，配套充足持有叉车操作证的人员）。合同履约过程中如有新要求，采购人将以书面形式通知服务单位。

8、服务单位应做好生产现场卫生工作，保证项目生产现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等，照明设施完好，道路通畅，生产设备设施的外立面简洁美观，无明显的破损及渗漏，无泥水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。

9、服务单位应接受和配合采购人及其上级主管部门对本项目的监督管理，服从采购人安全生产管理，如发现服务单位未按采购人要求或执行内容不符合设计和规范要求行为的（包括但不限于系统操作不当、未按要求对设备进行维护等），采购人有权要求服务单位限期改正，由此产生的费用由服务单位全部承担。

10、其它属于本项目服务范围内的采购人临时交办的服务任务。

五、管理要求

1、服务单位应根据设备操作人员数量和项目情况，配备专门的项目管理人员，负责管理配合服务设备操作人员的日常事务，协调处理配合服务设备操作人员与采购人之间的关系。此外，每个已投产的项目，采购人安排1名现场生产班长驻点，负责统筹项目点内安全生产、服务单位履约情况监督、设备常规保养、药耗管控、仓库物资管控等工作，如涉及生产项目的设备操作或工艺调整的问题以采购人的现场生产班长指令为主。

2、服务单位收到采购人《进场通知书》后，应根据项目点生产情况，在10个工作日内安排充足的配合服务设备操作人员，必须满足污水厂的污泥脱水需求，且不论项目点是否停产，需保持每个项目24小时必须有人员值班，每班至少1人。

3、服务单位应按采购人的要求连续不断的使用采购人提供的污泥脱水减量设备进行生产，若服务单位出现人力不足时，服务单位有义务增加人员，以满足项目需求。

4、采购人可根据实际情况或需求，对配合服务设备操作人员的服务时间进行合理调整，服务单位必须服从，且配合服务设备操作人员必须符合采购人的服务要求。

5、采购人有权要求调换不适合服务要求的设备操作人员。在服务期间，为保持服务的连续性，未经采购人书面同意，服务单位不得随意更换配合服务设备操作人员。如有配合服务设备操作人员离职需更换，服务单位应提前10天告知采购人。配合服务设备操作人员因为调走、辞职、被服务单位辞退或其他原因导致人手不足的，服务单位必须在3个工作日内补充符合采购人要求的配合服务设备操作人员以满足项目生产需要。

6、由于非采购人原因造成配合服务设备操作人员的人身或财产损害，所产生的损失及后果由乙方承担。因配合服务设备操作人员蓄意破坏采购人现场设备设施、违反相关管理规定造成采购人损失的，视为服务单位严重违约，由服务单位承担相应的违约责任，并赔偿采购人损失。

7、服务单位项目管理人员应配合采购人对各生产项目的药剂使用量、物资使用量及电耗进行监管，杜绝不必要的浪费。

8、服务单位对安排到采购人现场的配合服务设备操作人员，需建立花名册（包含姓名、性别、身份证号、联系电话、人员健康情况是否满足生产需求）。服务单位需在派驻设备操作人员到项目点的2日内，将进场人员花名册交给采购人报备。

9、服务单位应按采购人要求，要求配合服务设备操作人员严格遵守采购人的规章制度和管理规范规程、忠于职守、文明礼貌、严格遵守劳动纪律、服从和执行采购人做出的服务安排，服务单位应接受采购人管理人员的检查监督。

10、服务单位应教育、督促配合服务设备操作人员不得以任何形式向他人提供或泄露采购人的商业秘密，保证采购人利益不受损失，对采购人各类资料、业务数据等应按照采购人相关文件及工作要求执行保密工作。服务单位在提供服务期间获悉的采购人信息，负有保密义务。本保密义务不因服务合同的解除或终止而失效，直至保密信息被依法公开为止。

11、服务单位须接受采购人对其提供的服务质量检查，且须保证能随时接受行业主管部门的质量考核，并对采购人提出的服务质量改进建议予以及时响应和整改。

12、服务单位应定期向采购人汇报服务项目的相关事项，如发生突发性事件，服务单位应及时向采购人通报。

13、服务单位应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）等国家有关安全生产和劳动保护的规范和标准，贯彻执行采购人各项安全生产管理规章制度，熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并制定相应的操作规程。

14、服务单位应当以自身的技术和劳动力完成项目的主要工作，未经采购人书面同意，不得将承包项目分包或转包，否则视为服务单位违约，采购人有权解除服务合同。

15、采购人与服务单位安排的设备操作人员不存在任何劳动或劳务关系，服务单位应对其安排的设备操作人员人身、财产安全及相关行为负完全责任，并提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责处理与其人员产生的劳动争议，并承担有关追讨、诉讼及赔偿等费用，采购人无须对这些意外工伤、死亡或劳动争议承担任何责任。服务单位应按时足额向设备操作人员发放工资报酬，若因服务单位未足额发放工资报酬而导致设备操作人员数量不能满足项目要求的，服务单位应立即补充安排充足的服务人员。

附件1：污泥脱水减量配合服务项目信息表

附件2：设备类型及操作主体

设备类型及操作主体

| 工艺段 | 设备类型 | 操作主体 |
| --- | --- | --- |
| 浓缩调理阶段（存在重力浓缩和机械浓缩两种形式，因厂而异） | 机械浓缩设备（含叠螺浓缩机、带式浓缩机、转鼓浓缩机、离心浓缩机）、调理搅拌器、潜水泵、离心泵、耐腐蚀加药泵及PAM药剂配制机等 | 服务单位 |
| 进料压榨阶段 | 板框压滤机、热泵（热水压榨的项目点使用）、螺杆泵、柱塞泵、压榨泵 | 服务单位 |
| 卸泥仓储及装车外运阶段（泥斗存储和泥仓存储两种形式，因厂而异） | 如使用泥斗:振动器、泥仓口启闭机构、抽湿机等； 如使用泥仓：叉车、抽湿机等。 | 服务单位 |
| 含水率自查 | 含水率检测仪 | 采购人和服务单位共同完成 |

附件3：履约评价表

履约评价表

| 甲方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 履约评价项目 | 评价标准 |  | 评分说明 |  | 分值 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 生产产能 | 污泥产量满足项目所在污水厂的减量需求（污水处理厂书面投诉为扣罚依据，非因服务商原因导致的投诉除外）。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 2 | 生产含水率 | 当车外运含水率不得高于含水率标准（非因服务商原因导致的除外）。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项超出标准但未超过1.1倍以内（含1.1倍）的扣1分；超出标准1.1倍但未超过1.2倍（含1.2倍）的扣3分；超出标准1.2倍的扣5分，扣完为止。 |  | 30 |  |  |
| 3 | 生产设备 | （1）乙方按照甲方制定的生产操作指引使用设备； （2）乙方按照甲方制定的设备、设施点检计划，如期完成点检工作； （3）乙方按照甲方制定的设备、设施基础保养计划，如期完成基础保养工作（如机械硬件更换、滤布清洗或更换、管道补漏及防锈防腐等）； |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 4 | 生产数据 | 真实完整的数据记录： （1）生产日报表 （2）设备点检表 （3）排班表 （4）考勤表 （5）根据运营情况需记录的其他数据 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 5 | 生产物资及能耗 | 乙方不存在浪费药剂、水、电、五金及劳保用品的异常情况 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 6 | 生产安全 | （1）配合甲方如期完成设备操作人员安全培训； （2）配合甲方如期完成设备操作人员安全演练； （3）积极配合污水厂、甲方及上级主管部门的安全检查，并配合按期完成问题点整改； （4）人员按要求持证上岗； （5）无因人员操作不当造成的安全事故。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 7 | 生产环境 | （1）现场室内、外环境干净整洁，物品摆放整齐，无烟头污渍等； （2）设施完好，道路完好、通畅，生产设备设施的外立面简洁美观； （3）无明显的破损及渗漏，无泥水、污水、泥饼等跑、冒、滴、漏的现象。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 8 | 人员配合 | （1）服务队伍稳定，人员充足、专业性强，充分配合甲方生产需求。遵守甲方管理制度，服从甲方工作安排； （2）对接人员与甲方沟通良好、理解到位、执行力强，能及时发现、解决问题，并应根据各厂区实际情况提供合理化的人员调配方案和生产技术建议； （3）建立设备操作人员花名册，且人员的替换需经采购人同意后实行； （4）积极协助甲方接受政府管理部门和上级公司的检查工作及提供各类证明材料； （5）能根据甲方要求对设备操作人员组织培训。 |  | 达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评审结论 |  |  | □合计分不低于80分（含80分）的，评审结论合格 □评审结论不合格，说明： |  |  |  |  |  |
| 履约评审运营项目其他意见及签署 |  |  | 经办人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运营项目负责人 |  |  |  |  |  |

备注：每季度第三个月对每个项目点评价一次

附件2：廉洁协议书

廉洁协议书

项目名称：东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)应急采购项目（采购编号：          ）

甲方（业主单位）：

乙方：

为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为，保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定，特订立本协议。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规等有关廉洁从业规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损害国家和集体利益，违反电力交易管理及其他法律法规规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁监督公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、家属或亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事于本项目涉及的经济业务活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的其他活动。

（七）甲方应对甲方工作人员进行廉洁监督管理，如甲方工作人员违反本协议第一、第二条，甲方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；涉嫌犯罪的，甲方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，或报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方及其工作人员参加高消费的宴请、娱乐和健身等活动。

（三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、装修、维修私人住房、汽车等。

（五）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便以及报销任何私人消费的费用。

（六）乙方及其工作人员不得进行影响甲方及其工作人员公正执行合同和履行职务的其他活动。

（七）乙方应对乙方工作人员进行廉洁监督管理，如乙方工作人员违反本协议第一、第三条，乙方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理；乙方工作人员涉嫌犯罪的，乙方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第四条  违约责任

（一）甲方违反本协议第一、第二条给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方违反本协议第一、第三条给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  监督检查

甲乙双方的廉洁从业行为由双方或双方上级单位的纪检、监察负责监督，对本协议履行情况进行检查。

第六条 举报信访受理

（一）举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部。

（二）举报电话：（0769）23076092。

（三）举报邮箱：jcsj@dgswjt.cn。

（四）信访地址：广东省东莞市东城街道育华路1号。

第七条  其他

本协议有效期为甲乙双方盖章、并经双方法定代表人签字之日起至服务期满后为止。

本协议一式    份，甲方执伍份，乙方执     份，甲、乙双方上级主管部门各执   份。

（本页为《廉洁协议书》的签署页）

甲方（盖章）：东莞市众源环境投资有限公司

法定代表人：

乙方（盖章）：

法定代表人：

签订日期：    年  月  日

附件3：安全生产管理协议

合同编号：

《安全生产管理协议（施工、安装、服务类）》

甲方：

地址:

电话：

乙方：

地址:

电话：

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，为加强作业现场的安全管理，落实各自的安全生产职责，进一步加强作业的安全管理，杜绝作业人员因安全管理不善而引发的各类安全事故，保证甲、乙双方的财产和员工的人身安全不受侵害，经甲乙双方协商一致，签订协议如下：

项目名称：

项目地点：

项目时间：      年    月   日  至      年    月     日

一、污水处理厂风险辨识

1、污水处理厂有限空间辨识，如:集水间、粗格栅间、提升泵坑、细格栅间、沉沙池、配水井、生化池、储泥池、送水泵坑、各类封闭或通风不良的井（≥1.5 米，含阀门井、污水井、雨水井、吸水井、旋流沉砂池、生化池（带封盖）、回流污泥泵房（带封盖）、剩余污泥泵房（带封盖）、储泥池、储粪池、密闭配水渠等，可能存在有毒有害、易燃易爆介质的井，不受深度限制）、封闭的管道、污水池、地下管道、自然通风不良的设备间、压力容器、密闭储药池、加药储罐等。

2、其他有限空间辨识，如:建筑施工未完工的地下暗室、管道及管道井等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）等。

二、危害因素分析

实施作业前，乙方应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，列出危害因素清单，乙方不能消除的危险因素、安全隐患有权拒绝作业，同时及时上报甲方，由甲方消除隐患，确认符合安全作业条件后，乙方方可作业。存在以下伤害类别的危害因素应包括但不限于以下方面：中毒和窒息；高处坠落；淹溺；火灾；爆炸；物体打击；机械伤害；其它，如触电、坍塌、起重伤害、其它伤害等。

三、协议实施条款

- “相关方”是指：在公司从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人（以下简称“相关方”）。主要包括：

（1）依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、设

备安装、维修保养、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

- 进入单位内进行商务洽谈、参观访问、工作检查、学习交流及其他各类公务活动的外来单位或个人。

- 目前我司相关方包括但不限于保安人员、绿化环卫人员、安装施工人员、配送人员、参观人员等。

- 危险作业包括但不限于以下内容：临水作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业。（以下简称：危险作业）

- 进场前乙方应将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、携带进场的机具一览表、特种作业人员及特种作业操作证的复印件报甲方。进场职工必须办好作业所在地所需办理的各种证件，不得使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

- 安全交底。每次进行危险作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方需完善并加强对相关方的的日常考勤管理，严格遵守厂区对进出人员的管理要求。

- 乙方应在作业场所配备专职或兼职安全管理员，并持有《安全管理员证》、《安全员证》等相关安全资质证书，对作业进行安全管理，并每月对所属员工进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每次进行维修作业等其他可能存在危险的作业前需由乙方的带班人员对作业人员进行安全交底。

- 乙方使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- 乙方应制定与作业范围相适应的应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

- 乙方在作业过程中应当在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志、安全告知牌及安全操作规程。乙方应当对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由乙方安全员或代表签字。

- 乙方应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

- 乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 乙方应严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度，严格按照生产场所操作规程制度。

- 乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

- 乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

- 甲方有权对整个作业现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的执业健康安全管理工作，对乙方作业中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况。

- 乙方在作业过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，依据有关法律法规规定进行处理。乙方作业中存在重大隐患或险情时，甲方有权要求乙方立即整改直至隐患消除，若乙方整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方清退出场。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到作业区域以外的其它工作场所活动，乙方作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方作业人员需动用或作业涉及到甲方所属设备、电器、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

- 乙方作业人员在甲方区域内存放工器具、危险的化学品或是易爆易燃物品等，并因此在甲方的区域内发生包括但不限于安全事故、治安事件等任何事故，造成乙方所属人员或第三人人身或财产损失的，由乙方承担事故的全部责任和善后事宜。若甲方代为承担相应责任的，有权全部向乙方追偿并要求乙方承担违约责任。

- 乙方作业人员未经许可不得随意到厂区区域以内的其它工作场所活动，活动内容包括不限于采摘水果、前往其他池体活动、攀爬构筑物等危险行为，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。

- 在作业过程中，需要进行动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等危险性较高的作业时，乙方的作业负责人、专职或兼职安全员必须现场确认，作业前报甲方。根据甲方的关于危险作业安全要求执行。

- 因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

- 非因甲方原因，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担全部责任。

- 乙方应严格遵守法律法规以及甲方的安全管理要求，并接受甲方的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，乙方必须配置足够的灭火设施。

②焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资；

严禁占用、堵塞、遮掩、挪用、损毁、破坏或因装修作业等工作或其他原因导致消防设施设备损坏。

④作业场所的电动工具、电焊机等须有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤作业现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品。

⑥防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

⑦作业现场的危险区域，如临边、深坑、土方堆填区等，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯。

⑧乙方应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。乙方发生各类工伤事故，严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导。

⑨登高架子、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经乙方安全员或代表验收合格后方可使用，对从甲方接手及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到专业工程师的作业指令后方可拆除，不得私自拆改任何安全防护设施。进行受限空间作业前，必须有作业票，先通风，检测氧气、有毒有害气体，确保符合作业条件，做好个人防护和专人监护后，方可进入。

⑩乙方采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。乙方的电工、焊工、起重工、高处作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，及时向甲方报告。乙方在发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方，消除事故隐患。

- 乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作。乙方若有出现违反本协议“第三条，协议实施条款”任一情形的，甲方有权要求乙方立即整改，且甲方有权视情况从工程结算款/服务价款中扣除（1000-2000）元/次作为违约金。

- 若乙方有下列情形之一的或在整改后仍违反协议的，甲方有权单方解除合同，甲方有权要求乙方向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金，同时甲方有权要求乙方承担第24条的违约金。造成甲方损失的，乙方需另行赔偿：

①乙方不能提供与项目相匹配的营业执照、施工资质、安全生产许可证、技术人员、特种作业人员、安全员和设备设施的；

②乙方未对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训的；没有向作业人员提供劳动防护用品的；

③乙方未对所属员工定期开展安全教育培训的；

④在开展涉及危险性较高的作业时，乙方未在作业前报甲方的；

⑤乙方违章作业或违章指挥作业的；

⑥乙方现场安全管理不到位或不服从甲方安全管理的；

⑦发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

⑨未制定与作业范围相适应的应急处置预案；

⑩乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 乙方需做好临水作业安全保障工作，临水作业的范围包括但不限于：构筑物水面垃圾的打捞（含粗格栅、细格栅、生化池、沉淀池/二沉池；生化池、二沉池、滤布滤池、出水明渠、硝化池、反硝化池等构筑物）的池内清洗等。具体要求如下：

- 乙方在实施临水作业时，需设一名或以上监护人员；作业存在多种危险作业情况下，需严格落实2人或2人以上为一组协同作业或交替作业，不能单独作业。

- 危险作业前，必须检查作业工具是否完好，做好交底工作。

（3）危险作业时，必须做好安全防护措施（穿戴救生衣、安全绳（带）、水鞋、手套、不得穿拖鞋或凉鞋等），严格落实2人或2人以上为一组进行协同作业，不得单独作业。

（4）如遇阴雨及大雾、雷暴雨、台风等恶劣天气，禁止危险作业。

- 乙方对作业过程中潜在的安全风险不明确的，不可盲目作业，否则，造成的后果由乙方独自承担。

- 本协议一式  份，甲、乙双方各执  份，自双方法定代表人签字并盖章后生效。

乙方声明：

乙方已认真阅读协议内容，对协议条款、现场的安全管理要求、安全风险充分理解，并自愿承担因违约造成的一切后果。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

签订日期：

签订地点：广东省东莞市

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了供应商销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.报价人提供一份污泥脱水减量化处理服务或污泥脱水减量配合服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

5.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置加盖公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、加盖公章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税综合单价报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

六、特别说明

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与报价；

2.供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）

1.报价表

| 项目名称 | 东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)应急采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税综合单价 （单位：元/吨） | 人民币（小写）： |
| 完成时间 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税综合单价不得高于本项目污泥脱水减量配合服务综合单价不含税的最高限价（37.60元/吨），否则视为无效报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

- 2.项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

3.营业执照

4.报价人提供一份污泥脱水减量化处理服务或污泥脱水减量配合服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）

- 5.承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的东莞市众源环境投资有限公司污泥脱水减量配合服务(B包组)应急采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：