企石镇西部供水管网连通工程监理

服务采购项目
竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年4月13日

目   录
3第一章 竞价公告


4第二章 用户需求


9第三章 合同条款格式


31第四章 报价须知


35第五章 报价文件（格式）




第一章 竞价公告
我公司的“企石镇西部供水管网连通工程监理服务采购项目”开展竞价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加竞价。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：企石镇西部供水管网连通工程监理服务采购项目
二、采购预算：监理服务收费系数必须少于0.80（工程监理服务收费基价约为人民币12.25万元）
三、采购内容：企石镇西部供水管网连通工程监理服务（具体详见用户需求书）

四、资格要求：

自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项市政基础设施工程监理的服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人须具备工程监理综合资质或兼具市政公用工程专业监理丙级（或以上）资质和水利水电工程专业监理乙级（或以上）资质。
五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按监理服务收费系数最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年4月16日10时00分

七、报价文件递交地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
八、报价文件开封时间：2026年4月16日10时00分
九、开封地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713 / 19270034649
联系地址：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年4月13日      

第二章 用户需求
企石镇西部供水管网连通工程监理服务需求书
一、采购条件
本采购项目为企石镇西部供水管网连通工程监理服务项目，采购人为东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司企石分公司，建设资金来自企业自筹。项目已具备采购条件，现对该监理项目与相关服务进行采购。

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况

我司将开展企石镇西部供水管网连通工程，工程为我司自主投资项目，估算总投资为人民币474.17万元，其中建安费估算为371.20万元（以实际核算为准）。工程主要内容为新建一段DN600供水管，起点位于企石镇东引河北侧莫屋河堤路，终点位于宝石路，管道总长度约1402米，涉及供水管网铺设、管道连接、阀门安装及相关配套设施建设等工作。由于该项目涉及户外作业、地下施工，可能面临地质条件复杂、周边交通协调等问题，为进一步加强施工安全管理，确保工程质量与进度，我司拟采购工程监理单位负责该工程项目的实施全过程监理工作，监理费金额（按监理服务收费系数0.80计算）约为人民币8.33万元（按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（文号：发改价格〔2007〕670号）计费）。
（二）采购项目的范围

1.采购监理单位一家，采购项目的工程监理与相关服务工程内容和范围：具体按工程施工图设计图纸及设计变更（如有）内容进行监理，包括但不限于工程施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段及保修阶段等有关工作的监理。监理的范围亦包括对本项目内容施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工等进行全面监理。

2.采购项目的工程监理与相关服务工作阶段：（1）工程监理（含施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段）；（2）保修阶段；（3）其他相关服务：包括但不限于与本工程相关的各类监测与检测的监理工作等。

3.采购项目的工程监理与相关服务期：包括监理各阶段的全部时间。其中保修责任期暂定24个月（具体期限以监理的项目施工合同中的缺陷责任期为准 ）。
4.采购项目估算总投资为人民币474.17万元，监理费金额（按监理服务收费系数0.80计算）约为人民币8.33万元，最终监理费按合同约定及结算规则确定。
三、投标人资格要求

本次采购要求投标人须具备工程监理综合资质或兼具市政公用工程专业监理丙级（或以上）资质和水利水电工程专业监理乙级（或以上）资质。
四、监理费结算方法及支付方式和报价方式

（一）结算方法
1.本次采购的工程监理服务收费，将根据《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号文）及其适用的最新修订、投标人须知前附表规定的工程监理报价基础参数及中标人的中标监理服务收费系数计算。

2.工程监理服务收费（监理合同酬金）=工程监理服务收费基准价×中标监理服务收费系数。
3.工程监理服务收费基准价=工程监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。（工程监理服务收费基价为12.25万元，专业调整系数取1，工程复杂程度调整系数取0.85，高程调整系数取1）
4.本工程监理费采用固定合同总价一次性全额包干，合同总价即是结算总价，合同执行过程中不再调整，若项目超期，无延期监理费用补偿。

（二）支付方式
1.每月按当月工程进度的60%支付，直至工程完工；工程全部完工经委托人确认无误后支付至监理费的80%，自监理人提交支付申请书之日起14天内支付。

2.工程竣工且经过甲方检查合格、移交合格的监理资料以及审核结算完成，经委托人确认无误后支付至结算监理费的97%，自监理人提交支付申请书之日起28天内支付。

3.工程保修工作全部完成，经委托人确认无误后支付剩余所有监理费。

（三）报价方式
本项目采用填报监理服务收费系数的方式，投标人在投标函填报的监理服务收费系数。监理服务收费系数的要求：投标人在投标函填报的监理服务收费系数必须少于0.80。
五、其它

（一）采购人提供的工程监理与相关服务条件：不提供补偿费用的金额及方式：/。
（二）监理人有责任督促施工单位在工程完工后及时提交工程结算资料，及时、准确地对合理发生的工程变更进行签证确认，协助配合甲方尽早完成工程结算工作。

（三）本项目需在企石镇住房和城乡建设局办理建筑工程施工备案登记。

附件（1）、投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	项目名称
	企石镇西部供水管网连通工程监理服务

	1.1.2
	采购人
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司企石分公司

	1.1.3
	项目概况
	项目业主
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司企石分公司

	
	
	工程名称
	企石镇西部供水管网连通工程

	
	
	建设地点
	东莞市企石镇

	
	
	建设规模
	新建一段DN600供水管，管道总长度约1402米，含破除路面、沿桥挂管施工、沟槽土方开挖、回填料、恢复路面、管道连接、阀门安装及相关配套设施建设等

	
	
	工程类别及等级
	类别：市政工程；等级：三级

	
	
	计划施工工期
	3个月

	
	
	工程造价
	工程总投资估算为人民币474.17万元（以实际核算为准）

	
	
	质量要求
	达到国家或行业质量检验评定的合格标准

	
	
	计划开工日期
	2026年9月

	1.1.4
	暂定监理费
	人民币8.33万元

	1.1.5
	监理资质
	工程监理综合资质或兼具市政公用工程专业监理丙级（或以上）资质和水利水电工程专业监理乙级（或以上），且总监理工程师或监理工程师应当具有水利工程专业监理工程师执业资格。


附件（2）、自备常规检测设备、仪器
驻场监理机构至少应具备适合于本采购项目（以单个监理项目为单位）监理检测用常规仪器等检测设备，包括但不限于“自备常规检测设备、仪器”所列的设备仪器。以下仪器要求组成试验室，且各种仪器必须在相关检验部门检验合格并在合格期限内使用。
	序号
	名称
	规格
	数量
	用途

	1.
	全站仪
	
	1
	建立坐标控制网、测角、测度、测距

	2.
	测距仪
	
	1
	测量目标距离，进行航迹推算

	3.
	水准仪
	
	2
	沉降观测、高程及标高控制

	4.
	测厚仪
	
	1
	测量物体厚度

	5.
	投线仪
	
	1
	施工辅助划线及检测

	6.
	回弹仪
	
	1
	强度检测

	7.
	检测尺9件套
	
	3
	常规检测

	8.
	卷尺
	
	5
	长、宽、高等检测

	9.
	兆欧表、万用表
	
	1
	电气设备和线路绝缘电阻检测

	10.
	温度计
	
	2
	温度测量

	11.
	游标卡尺
	
	2
	内、外径及厚度等检测

	12.
	经纬仪
	
	1
	测量水平角和竖直角

	13.
	砼回弹仪
	
	1
	检测各种砼构件的强度

	14.
	砂浆强度检测仪
	
	1
	检测砂浆强度

	15.
	工程质量检测工具包
	
	1
	常规检测

	16.
	接地电阻测试仪
	
	1
	测量各种装置的接地电阻以及测量低电

阻的导体电阻值；测量土壤电阻率及地电压

	17.
	风速仪表
	
	1
	用于安全防护、环境监测类的计量

	18.
	砼坍落度测量筒
	
	1
	砼坍落度测量

	19.
	刻度放大镜
	
	1
	裂缝检测、检验误差等

	注：其他的仪器设备可由投标单位根据实际需要自行添加。


项目监理机构在监理服务期限内必须按现场监理需求自备常驻现场的交通设备，供监理单位项目现场管理使用，且不得与本次采购工程以外的其它工程共用。

附件（3）、办公、交通及通讯设备要求表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	电脑
	台
	2

	2
	打印机
	台
	1

	3
	复印机
	台
	1

	4
	扫描仪
	台
	1

	5
	传真机
	台
	1

	6
	摄像机
	台
	1

	7
	交通用车辆
	辆
	1

	8
	对讲机
	部
	6

	9
	录音笔
	支
	2

	注：

1、除上述基本办公、交通及通讯设备外，采购人有权要求监理人在监理过程中增加提供满足本采购项目（以单个监理项目为单位）监理所需要的办公、交通及通讯设备。

2、监理人项目监理机构在监理服务期限内必须按现场监理需求自备常驻现场性能良好的交通设备，仅供监理人在监理范围内工程的现场管理使用，不得与其它工程共用。监理人应充分考虑此部分费用，并包含在投标报价中。

3、监理人驻场监理机构的所有监理人员必须保证每人拥有1部或以上的本地手机，且办公时间不得关机，监理主要人员24小时不得关机。

4、监理人自备设施的费用已包含在监理人的投标报价中。监理人自备设施包括但不限于以下特殊办公设备、一般办公设备和用品：

4.1特殊办公设备：工程服务车、电脑、打印机、传真机、数码相机、复印机、固定电话等，必须能进行网上办公。

4.2一般办公设备和用品：监理人员日常办公的纸张、油墨、计算器、文具等。

4.3监理人负责提供自有监理人员办公用房（指施工现场外）、食宿条件，费用包含在监理成本费用中，监理人应充分考虑此部分费用，并包含在投标报价中。不得使用施工单位的办公住宿及伙食设施。


附件（4）、监理资料归档目录
	序号
	文件材料题名
	必须
	备注

	1
	监理合同
	●
	

	2
	监理会议纪要
	
	

	3
	监理工作联系单、监理通知单
	
	

	4
	工程停工令、复工报审表
	
	

	5
	工程质量事故报告及处理资料
	
	

	6
	旁站监理记录、平行检验记录
	
	

	7
	费用索赔审批表
	
	

	8
	质量评估报告
	●
	

	9
	监理合同、协议
	●
	

	10
	监理单位资质证书
	●
	

	11
	监理机构设置通知书
	●
	

	12
	总监理工程师任命通知书
	●
	

	13
	监理人员执业证书
	●
	


第三章 合同条款格式
（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同

  住房和城乡建设部
                                                          制定

   国家工商行政管理总局
第一部分  协议书

委托人（全称）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司企石分公司
监理人（全称）：                                     
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1.工程名称： 企石镇西部供水管网连通工程                                  2.工程地点： 东莞市企石镇                                  3.工程规模： 新建一段 DN600 供水管，管道总长度约 

1402 米，含破除路面、沿桥挂管施工、沟槽土方开挖、回填料、恢复路面、管道连接、阀门安装及相关配套设施建设等。
4.工程概算投资额或建筑安装工程费： 建筑安装工程

费为人民币：371.20万元（以实际核算为准） 。
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

组成本合同的文件

协议书；

中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

专用条件；

通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

签约酬金

签约酬金（大写）：人民币：    （小写：¥    元），监理酬金已包含监理人完成本项目所需的全部成本及税费等。
包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：     已包含在监理酬金中        。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：    /                       。

（2）设计阶段服务酬金：    /                       。

（3）保修阶段服务酬金：已包含在监理酬金中  。

（4）其他相关服务酬金：已包含在监理酬金中  。

 五、付款方式

（1）每月按当月工程进度的60%支付，直至工程完工；工程全部完工经委托人确认无误后支付至监理费的80%，自监理人提交支付申请书之日起14天内支付。

（2）工程竣工且经过甲方检查合格、移交合格的监理资料以及审核结算完成，经委托人确认无误后支付至结算监理费的97%，自监理人提交支付申请书之日起28天内支付。

（3）保修期限届满，工程保修工作全部完成，经委托人确认无误后28天内支付剩余所有监理费。

期限

1. 监理期限：以监理人员进场之日或施工许可办理通过之日起（以发生前者为准）至工程竣工验收合格之日止（监理开始进场时间以甲方正式通知为准）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 /  年 /  月 /  日止。

（2）设计阶段服务期限自  /  年 /  月 /  日始，至  /   年  / 月  / 日止。

（3）保修阶段服务期限自该项目竣工验收合格之日起计，保修服务期为  24  个月。

（4）其他相关服务期限自 /   年  / 月  / 日始，至  /   年  / 月 /  日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：       年      月       日。

2. 订立地点：东莞市水务集团供水有限公司。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

委托人（公章）：

东莞市水务环境投资控股集团

供水有限公司      分公司 

负责人：

住所：

电话：

传真：

电子邮箱：                     

邮政编码：                            

开户名称：

开户银行： 

账号：

纳税人识别号：  

监理人（公章）：

法定代表人：

或代理人：                  

住所：

电话： 

传真：
电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

账号：    

纳税人识别号：

第二部分  通用条件

定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体

约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，

配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监

理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额，当期支付款项金额的增值税发票。（参照协议书付款方式）

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。（已包含于签约酬金）

 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作与恢复服务的准备工作时间在28天内，是监理方合同服务范围。超出28天的，列为监理附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至实际履行监理服务最后日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至实际履行监理服务最后日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

     1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：    /     。

2. 监理人义务

2.1 监理的服务内容和范围

2.1.1监理与相关服务工程内容：具体按工程施工图设计图纸及设计变更（如有）内容进行监理，包括但不限于工程施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段及保修阶段等有关工作的监理。

2.1.2监理的范围：包括对本项目内容施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工等进行全面监理。

2.2监理与相关服务工作阶段：

工程监理（含施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段）（2）保修阶段 （3）其他相关服务：包括但不限于与本工程相关的各类监测与检测的监理工作等。

2.3监理与相关服务期

包括监理各阶段的全部时间。其中保修责任期暂定  24 月（具体期限以监理的项目施工合同中的缺陷责任期为准）。

2.4 监理与相关服务依据

监理依据包括：（1）建筑红线图、政府建设主管部门批文;（2）工程地质资料;（3）工程施工图纸;（4）业主与施工方签订的合同副本。

2.5 监理需要提交的报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告等)、时间和份数：

监理规划一式 贰 份，在开工前  7 天内报委托人；

监理周报一式 贰 份，每周周一 前向委托人提交上周周报；

监理月报一式 贰 份，每月5 号前向委托人提交上月月报；

监理季报一式 贰 份，每个自然季度结束后10天内向委托人提交上季度监理报；

监理年报一式 贰 份，在每个自然年度结束后10天内向委托人提交上年度监理年报；

专项报告的份数和提交时间根据实际情况另行通知。

委托人义务  

3.1 委托人代表
委托人代表为：         。

3.2 答复

委托人同意在    7    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人违反如下合同义务的，应承担相应违约责任，包括但不限于：

（1）监理人不按监理合同履行监理职责，弄虚作假，组织协调不力，或与承包人串通给委托人或其他权益人造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任，并按本合同约定处予违约金。若监理人在接到委托人书面通知更换监理人员，而未能按委托人要求如期更换（或更换人员不符合要求的），视为监理人违约，对监理人逾期更换（或更换人员不符合要求的）处予每人每日   500  元的违约金。

（2）监理人无故停止工作、怠于履行工作职责,或工程计量、现场签证、工程进度款支付出现错误的，委托人有权责令限期改正，并有权要求处予每次  1000   元的违约金。如给委托人造成损失的，应当予以赔偿。如期间发生质量事故、人身损害的，由监理人承担全部赔偿责任。

（3）监理人擅自将本合同的有关权利和义务全部或部分转让给第三方，委托人有权单方解除合同，监理人须向委托人支付监理酬金的  20   %作为违约金，并赔偿由此给委托人造成的损失。

（4）监理人未按本合同约定向委托人提供监理工作报告的（包括但不限于监理规划、监理周/月报及约定的专项报告等，工作报告不符合合同约定视为未提交），委托人有权要求限期改正，并可选择同时要求监理人每次支付 500   元违约金。在本合同期限内，连续或累计超过3次（含）逾期提交的，委托人有权解除合同，并按监理酬金的  10 %要求监理人承担违约金。造成委托人其他损失的，委托人有权另行追偿。

（5）在委托人抽查、提取时或在监理结束后，监理人提供的监理资料不齐、管理混乱的（由委托人认定，监理人应服从），对监理人处以每次  500   元违约金。连续或累计超过3次违反的，委托人有权解除合同，并按监理酬金的  10 %要求监理人承担违约金。造成委托人其他损失的，委托人有权另行追偿。

（6）监理人应对工程质量实行全过程监控，并加强独立抽检力度，抽检频率不得低于施工单位的检率的30%，并应满足相关规范、规程的要求。如委托人检查发现监理抽查频率未到达上述需求，视为监理人违约，处监理人 500  元/次的扣款。如委托人或上级主管部门检查发现监理人员在履行职责时，存在伪造补填资料等弄虚作假问题时，视为监理人违约，按  2000   元/次的标准向委托人支付违约偿金，并追究相关人员的责任。

（7）监理人应及时纠正承包人的偷工减材、弄虚作假及不按规范要求进行施工、操作等违规行为，如委托人发现承包人的违约行为，而此前监理人员未作出处理，则视为监理人违约，处监理人   1000  元/次的扣款。

（8）监理人不按监理合同履行监理职责，工作责任心不强、不尽职责、弄虚作假，拒不执行委托人的决定或执行不力或与承包人串通，委托人有权要求更换监理人员等职权范围内的任何处理，监理人必须服从，同时监理单位应向委托人支付   2000  元的违约金。

（9）监理人应严格按照监理规范和有关需求，做好质量、进度、费用控制、安全、环保等监理和合同信息管理及协调工作等，对一般工序未旁站或巡视不到位，监理人按      500  元/次的标准向委托人支付违约金。

（10）不得使用施工单位的办公住宿及伙食设施。如发现使用施工单位所提的办公住宿及伙食设施，每人每次支付   300  元违约金，并在监理酬金中扣除。

（11）其他违约行为。

同时，委托人根据违约行为情节，委托人有同时采取如下措施，追究监理人违约责任：

①在东莞市内行业范围内进行通报批评，并通报有关招标机构，作为不良行为记录进行扣分；

②发出通知要求即时改正，如监理人仍拒不改正的，委托人将有权解除合同，并按监理酬金的   20  %要求监理人承担违约金。同时，另行委托第三方继续履行本合同，由此造成的损失将由监理人全部承担。

不论何种违约，监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用及损失。

在合同有效期内，监理人违反本合同义务连续或累计达3次，或经委托人催促改正后，仍拒不改正的，委托人有权解除合同。同时，委托第三方继续履行本合同，由此造成的一切损失，由监理人全部承担。

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.监理费结算方法及支付方式和报价方式

5.1结算方法

5.1.1本次采购的工程监理服务收费，将根据《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格［2007］670号文）及其适用的最新修订，规定的工程监理报价基础参数及中标人的中标监理服务收费系数计算：

5.1.2工程监理服务收费（监理合同酬金）=工程监理服务收费基准价×中标监理服务收费系数；

5.1.3工程监理服务收费基准价=工程监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

5.1.4工程监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表》确定（详见附件1），当计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程监理服务收费基价。最终计费额根据采购人审定的本次工程监理范围内的工程结算总价为准。

5.2、支付方式

5.2.1每月按当月工程进度的60%支付，直至工程完工；工程全部完工经委托人确认无误后支付至监理费的80%，自监理人提交支付申请书之日起14天内支付。

5.2.2工程竣工且经过甲方检查合格、移交合格的监理资料以及审核结算完成，经委托人确认无误后支付至结算监理费的97%，自监理人提交支付申请书之日起28天内支付。

5.2.3工程保修工作全部完成，经委托人确认无误后28天内支付剩余所有监理费。

5.3、报价方式

本项目采用填报监理服务收费系数的方式，投标人在投标函填报的监理服务收费系数。监理服务收费系数的要求:监理服务收费系数为固定值：0.80，投标人在投标函填报的监理服务收费系数必须少于上述固定值。

合同生效、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：合同签订之日生效。

6.2解除

6.2.1 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 15 日前通知对方（双方另有约定的除外），因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

在下列情况下，委托人有权立即单方面解除合同并要求监理人承担违约责任：1、监理人及其派出的监理人员不具备相应资质条件的；2、监理人与承包人恶意串通损害委托人利益的；3、监理人转包或分包本合同项下的监理服务。

除本合同另有约定外，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

6.3终止

6.3.1 监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

7. 争议解决
7.1 调解 
本合同争议进行调解时，可提交 合同签订地人民法院 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请  /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  合同签订地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

    委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

    8.2 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：与实施工程有关的所提供或形成的资料未向公众公开的信息、资料均属保密事项，保密期限至前述信息资料公开为止。
监理人申明的保密事项和期限：        /                 。
第三方申明的保密事项和期限：        /                 。
8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

需征得委托人书面同意，涉及应保密事项的，不得出版。
9. 补充条款

                                              。

10. 附件

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：             /                   。

A-2 设计阶段：             /                   。

A-3 保修阶段：

（1）监督承包人认真执行保修期的工作计划，检查和验收剩余工程，调查已交工工程中出现缺陷、病害的原因并确定相应责任；

（2）签发工程缺陷责任终止证书；

（3）签发最终支付证书；

（4）工程保修期内需由监理人负责的其他工作。

 A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：监理人应积极配合委托人有关专业技术咨询、外部协调工作等其他工作（如有需要时）。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	


第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成竞价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项市政基础设施工程监理的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：市政基础设施工程监理；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.报价人须提供有效期内的工程监理综合资质（或兼具市政公用工程专业监理丙级（或以上）资质和水利水电工程专业监理乙级（或以上）资质）证书复印件；
8.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足竞价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.报价人的监理服务收费系数报价必须少于0.80，且不能为0.00或负数，监理服务收费系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行监理服务收费系数报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，竞价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，竞价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，竞价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本竞价文件要求的证明材料，则视为合格。经竞价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。
五、竞价程序
1.现场开封报价文件，对报价文件进行有效性检查，对未能通过有效性检查的报价文件，不再进入下一阶段竞价。

2.通过有效性检查的报价人，现场再进行第二阶段报价，且第二阶段报价不得高于首次报价。

3.在第二阶段报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。
注：（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行第二阶段报价；（2）因需第二阶段报价，报价人在第二阶段报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写第二阶段报价。
六、特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	企石镇西部供水管网连通工程监理服务采购项目

	监理服务收费系数

【报价必须少于0.80，且不能为0.00或负数】
	

	备注
	一、已详细审查全部竞价文件要求，并响应竞价文件全部要求。

二、本项目报价采用统一监理服务收费系数报价，工程监理服务收费（监理合同酬金）=工程监理服务收费基准价×中标监理服务收费系数。

（工程监理服务收费基准价=工程监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数）
三、报价人的监理服务收费系数报价必须少于0.80，且不能为0.00或负数，监理服务收费系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行监理服务收费系数报价的，将被视为无效报价。
四、从实质性满足采购需求的供应商中，按监理服务收费系数最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

五、修正原则：当以数字表示的监理服务收费系数与以文字表示的监理服务收费系数不一致时，以文字表示的监理服务收费系数为准。经双方确认后，作为报价人的报价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的监理服务收费系数，调整后的监理服务收费系数对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的监理服务收费系数，则其报价将被拒绝，作为无效报价处理。

六、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照复印件

3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   企石镇西部供水管网连通工程监理服务采购   项目的竞价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  

1、按竞价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部竞价文件要求、服务要求、合同条款并响应竞价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其竞价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于竞价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	采购条件
	
	

	2
	二
	项目概况与采购范围
	
	

	3
	三
	投标人资格要求
	
	

	4
	四
	监理费结算方法及支付方式和报价方式
	
	

	5
	五
	其它
	
	

	6
	附件1
	投标人须知前附表
	
	

	7
	附件2
	 自备常规检测设备、仪器
	
	

	8
	附件3
	办公、交通及通讯设备要求表
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	第一部分  
	一
	工程概况
	
	

	2
	
	二
	词语限定
	
	

	3
	
	三
	组成本合同的文件
	
	

	4
	
	四
	签约酬金
	
	

	5
	
	五
	付款方式
	
	

	6
	
	六
	期限
	
	

	7
	
	七
	双方承诺
	
	

	8
	
	八
	合同订立
	
	

	9
	第二部分
	一
	定义与解释
	
	

	10
	
	二
	监理人的义务
	
	

	11
	
	三
	委托人的义务
	
	

	12
	
	四
	违约责任
	
	

	13
	
	五
	支付
	
	

	14
	
	六
	合同生效、变更、暂停、解除与终止
	
	

	15
	
	七
	争议解决
	
	

	16
	
	八
	其他
	
	

	17
	第三部分
	一
	定义与解释
	
	

	18
	
	二
	监理人义务
	
	

	19
	
	三
	委托人义务
	
	

	20
	
	四
	违约责任
	
	

	21
	
	五
	监理费结算方法及支付方式和报价方式
	
	

	22
	
	六
	合同生效、解除与终止
	
	

	23
	
	七
	争议解决
	
	

	24
	
	八
	其他
	
	

	25
	
	九
	补充条款
	
	

	26
	
	附录A
	相关服务的范围和内容
	
	

	27
	
	附录B
	委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
 日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项市政基础设施工程监理的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：市政基础设施工程监理；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.报价人须提供有效期内的工程监理综合资质（或兼具市政公用工程专业监理丙级（或以上）资质和水利水电工程专业监理乙级（或以上）资质）证书复印件；
8.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）
法定代表人身份证明书
            先生／女士：为我单位法定代表人，特此证明。

报价人：（加盖报价人公章）
日期：  年   月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件（法定代表人身份证须在有效期限内）。
法定代表人授权书
致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
本授权书声明：               （报价人公司名称）在下面签字或盖私章的               （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字或盖私章的               （被授权人姓名）为本公司的授权代表人，签署企石镇西部供水管网连通工程监理服务采购项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。
本授权书自签发日期之日起生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报价人（加盖报价人公章）： 
法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

被授权人联系手机：

签发日期：   年   月   日

附 法定代表人、被授权人身份证复印件（法定代表人、被授权人身份证须在有效期限内）。


