东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目

公开竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2026年4月17日

目录

第一章 竞价公告	3

第二章 用户需求书	5

第三章 合同	22

第四章 报价须知	58

第五章 报价文件（格式）	60

第一章 竞价公告

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目”开展公开竞价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加竞价。具体采购信息如下：

## 一、采购项目编号：2026-029

二、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目

三、本项目下浮率不得低于30%（即 ≥ 30%）。

四、采购内容：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计服务(具体详见用户需求书)。

五、资格要求

1.报价人须具备以下（1）（2）资质：

（1）勘察：具备工程勘察综合资质甲级，或具备工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质；

（2）设计：具备工程设计综合资质甲级，或同时具备工程设计市政专业甲级资质、建筑专业(建筑工程)丙级或以上资质。

2.报价人至少具备一份市政排水管网项目设计业绩。

六、成交原则：本项目采用下浮率报价，根据用户需求书中第七条勘察设计服务费支付进行报价，从实质性满足采购需求的供应商中，按下浮率最高成交原则确定成交供应商。

## 七、报价、开标时间及地点：

## 1.报价文件递交时间：2026年4月22日14:30～15:00；

## 2.报价截止及开标时间：2026年4月22日15:00；

## 3.报价及开标地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司三楼党员活动室。

八、采购人联系方式：

采购联系人：卢工

联系电话：0769-22001352

联系地址：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)

# 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2026年4月17日

- 用户需求书

一、项目基本情况

采购人目前主要负责东莞市污水管网及泵站的运营维护维修管理工作，日常业务主要为管网维护维修、泵站维护维修、市直管道路排水（雨水）设施维护维修等工作。本次采购人拟采购1家勘察设计服务单位，在服务期限内，承接采购人委派的所有项目。服务期内，服务单位具有本用户需求书规定的报价人权利并承担对应的义务，根据本需求书的规定办理后续签订合同手续。

二、采购内容

（一）项目名称：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目。

（二）采购人：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市东江水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司

（三）服务范围：

1.采购人运营管理的全市截污主干管网（含市区厂配套管网）维修项目的勘察、设计服务工作；

2.采购人运营管理的水生态建设一至五期PPP项目及东引运河流域樟村断面综合治理工程、东江下游片区水污染综合治理工程的管网维修项目的勘察、设计服务工作；

3.采购人运营管理的市直管道路排水（雨水）设施维修项目的勘察、设计服务工作；

4.根据建设、生产运营需要委托的其他市政基础设施相关的勘察、设计工作；

5.采购人根据建设、生产运营需要委托的办公场所、运维场所的装饰装修项目；

6.根据相关法律、法规、行业主管部门、采购人（含其下属分公司、子公司）相关制度规定，必须另行采购的项目或勘察设计单位不具有对应资质的项目不包含在本次采购范围之内。

（四）服务地点：本采购项目的勘察设计服务地点分布于东莞市各镇街（园区）。

（五）采购服务期

1.采购服务期暂定为从本次采购的合同签订之日起至2026年6月30日。在服务期限内，如东莞市水务环境投资控股集团签订设计单位服务合同后本合同自动截止。

2.在采购服务期满前，如果采购人需要由成交服务单位继续为已派单维修项目提供前期咨询和勘察技术服务的，报价人都需承接，并提供至该维修整改项目竣工验收。

3.采购服务期满后，如采购人需委托成交服务单位继续开展非依法必须招标项目的前期咨询和勘察设计服务的，经双方洽商同意及签订补充协议后，可以按本用户需求书约定的收费标准向服务单位续期采购前期咨询和设计服务，按本用户需求书约定的服务单价向服务单位续期采购勘察服务，续期期限原则上不超过3个月。

（六）本项目暂定估算：参考近三个月的勘察设计派单情况，暂定估算金额为30.00万元。

- 三、服务依据及标准

- （一）国家、省、市现行建设工程类勘察设计相关法律法规、标准、规范。

- （二）采购人向服务单位提供的委托书或其他相关文件。

（三）采购人提供的基础资料。

（四）采购人及其母公司印发的土建维修项目管理制度，如《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司土建维修管理办法》（2025年4月）、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司污水管道修复设计指引（试行）》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司非开挖修复设计指引（试行）》、《勘察设计单位进度与质量管理办法》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物和服务验收指引（试行）》及其他相关制度。

（五）根据不同项目特点，采购人提出的其它合理性要求。

四、人员及驻点要求

（一）人员要求

1.报价人应为拟采购的服务配备结构工程专业、岩土工程专业、给排水工程专业各至少1名高级职称的专业技术人员。

2.其他人员职称、人数配备符合国家有关勘察设计规范的规定且专业配套，并能满足采购人的业务需要，其中要求结构工程专业技术人员不少于3名、岩土工程专业人员不少于3名、给排水工程专业人员不少于3名、道路工程专业人员不少于1名。

3.报价人应当签订合同前提交上述相关人员相应的证书和与报价人的社保关系证明。

4.为确保服务质量及与采购人沟通联络，报价人须设置一名专职主管，同时须提交专职主管与报价人的社保关系证明，专职主管负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与采购日常业务联系。

5.采购人要求报价人上述投入项目的所有技术人员必须在东莞市内驻点办公，并无条件接受采购人的不定期、不确定形式的考勤检查或技术考核。

（二）驻点要求：报价人应在东莞市内设立固定的一处专门办公场所（租赁及自有均可）。报价人如未能在本采购合同签订后1个月内设立满足要求的办公场所的，采购人可取消报价人的服务资格。

五、服务内容及要求

（一）勘察设计服务内容包括采购人实施的项目前期咨询和勘察设计（初步设计、施工图设计及相应的勘察），具体包括但不限于以下内容：

1.勘察阶段：

①积极响应采购人（含其下属分公司、子公司）业务确认书（含派单通知书、提前派单通知书）的要求，及时与采购人联系，确认项目需求，委派设计人员至现场查勘。

②在采购人组织现场踏勘时，采购人提交确认勘察需求后立即开展勘察业务。

③勘察作业完成后应及时提交勘察成果，并及时对参建单位进行交底。勘察进度要求符合采购人公司相关制度要求。

2.设计阶段：

按要求委派专业人员积极参加土建维修项目相关的方案讨论、方案评审、图纸会审，按照要求的进度和质量提交施工图成果文件。

3.施工阶段：

为土建维修项目提供技术支持、施工现场配合及验收服务，按要求委派专业人员积极参加技术相关工作会议，包含但不限于土建维修项目相关的方案讨论、内部方案评审、图纸会审、专家论证、设计交底、设计变更、与设计有关的协调会议及竣工验收等。

4.验收阶段：审核并签署相关竣工验收资料，并提供竣工资料配合服务，参加土建维修项目竣工验收工作。

5.结算阶段：工程竣工验收后，服务单位应尽快按照本用户需求书的要求提交符合采购人要求的结算资料至采购人处审核。

（二）设计文件的验收标准

1.初步设计

①（适用于需行政部门审批/核准/备案的项目）：初步设计文件报批稿通过相应建设行政主管部门有关初步设计审批。

②（适用于无需行政部门审批/核准/备案的项目）：初步设计文件通过采购人自行组织的评定或专家评审。

2.施工图设计：施工方送审稿通过有关审图单位审查。

①（适用于需行政部门审批/核准/备案的项目）：施工图送审稿通过有关审图单位审查和办理备案手续。

②（适用于无需行政部门审批/核准/备案的项目）：施工图送审稿通过采购人自行组织的评定或专家评审。

3.服务单位提供的勘察成果满足相关规范要求及相应设计审查、结算的要求，满足设计和施工需要以及其他相关规定。采购人对勘察成果的验收并不能免除服务单位对勘察成果报告应承担的质量责任。

4.报价人必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定，如《市政公用工程设计文件编制深度规定》。

5.报价人应当按照具体项目的派单通知书的要求按时按质完成服务，严禁过度设计、过度勘察。

（三）日常工作要求

1.服务响应：报价人在接到派单通知书后6个小时内需予以电话或信息响应，并于次日（包括节假日）上午12:00前正式实质性地开展工程勘察、工程设计所需的相关工作。属于应急抢修的项目，采购人可以通过包括但不限于电话、微信、提前派单通知书等方式通知报价人，报价人必须在2个小时内到达现场踏勘，制定修复方案（采购人有特殊要求的除外）。若报价人未能按照上述要求及时响应采购人的派单需求，可视为报价人拒绝接受单项项目委托，并由报价人承接相应违约责任。

2.报价人必须按照表1的时间节点要求出具相应的成果文件。若项目勘察涉及土工试验，可在初步方案阶段同步调整完善。表1中的提交成果时间为参考时间，如果项目紧急需提前完成设计工作，提交成果时间由采购人根据实际情况另作要求。

| 表1 设计单位和图审单位主要成果出具进度要求（单位：自然日） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 详勘 | 初步设计 | 电子版施工图 | 图审 | 蓝图 | 总计时间 |
| 其他工程 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | ≤15 |
| 应急属性项目 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | ≤15 |
| 抢修项目 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | ≤20 |
| 注：“详勘”及"初步设计"起算时间为管网公司确定的勘察设计开工时间；“电子版施工图”及“蓝图”起算时间均为管网公司方案商定纪要发出之日；“总计时间”为管网公司方案商定纪要发出之日至成果文件送达管网公司之日；上述各项工期要求时间不包含过程中管网公司方的审核耗时。“其他工程”指应急属性项目和抢修项目以外的土建维修项目。抢修项目应在抢修实施之日起20日内补办施工图设计文件（含审查意见）。 |  |  |  |  |  |  |

| 表1（续） 勘察设计单位主要成果出具进度要求（单位：自然日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 市直雨水管道维修项目 |  |  |  |
| 事项 | 详勘 | 初步设计 | 电子版施工图 | 蓝图 |
| 计划类维修 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 抢修项目 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 注：“详勘”及"初步设计"起算时间为管网公司确定的勘察设计开工时间；“电子版施工图”及“蓝图”起算时间均为管网公司方案商定纪要发出之日；上述各项工期要求时间不包含过程中管网公司方的审核耗时。 |  |  |  |  |

- 3.报价人应对其提交的勘察设计文件的真实性、合法性、完整性等质量问题及服务质量问题负责，若发生以下行为时，采购人可对报价人进行违约处罚：

①报价人出具的勘察设计成果不符合要求、违反相应规范规定或同一项目设计成果出现遗漏或错误累计3处及以上的，采购人有权对报价人处2000元违约金的处罚；

②勘察设计单位原因造成经济损失（包括但不限于设计变更费、增加工程费用等）或工程质量事故损失的，采购人有权从未付服务费中扣除，服务费不足以支付的，采购人有权另行追偿；

③由于报价人的原因，导致勘察设计文件延迟交付累计3次及以上的，采购人有权对报价人处2000元违约金的处罚；

④报价人消极怠工或拒不履行义务（包括但不限于修改设计成果、技术支持、专家会审、解答释疑、事故处理等），在限期内未改正累计3次及以上的，采购人有权对报价人处2000元违约金的处罚；

⑤服务期间，报价人要求终止服务的，采购人有权对报价人处2000元/次违约金的处罚，累计3次及以上的，采购人有权取消报价人的服务资格。

⑥采购人有权根据项目的实际情况要求报价人对不符合其承诺标准的技术人员进行调整和更换，若在通知之日7天内未更换符合要求的技术人员的，采购人有权取消报价人的服务资格。

六、项目委派

（一）对于采购范围内的应急抢险、计划类维修、零星维修等项目，由采购人以书面的派单通知书、提前派单通知书的形式直接委托成交的勘察服务单位进行勘察设计服务。

1..服务单位拒绝接受任务的，应向采购人支付2000元/次的违约金。如果服务单位服务期内拒绝委派任务累计3次及以上的，采购人有权取消报价人的服务资格。

2.对于应急抢险工程项目，服务单位不能拒绝接单，否则采购人将有权取消报价人的服务资格。若造成采购人或第三方损失，服务单位需全部赔偿。应急抢险工程项目一般是指因污水管网破损引发严重安全隐患、严重环境污染隐患或严重影响污水厂处理水量的工程项目，或其他直接影响采购人运营项目安全的工程项目。属于应急抢险工程项目的，采购人在派单通知内予以明确。

（二）在采购服务期内，采购人根据工程项目的实际需要，由采购人与服务单位确认的派单通知书确定，派单通知书中单项设计服务的服务费系数保持不变。派单通知书作为本用户需求书及后续签订合同的附件，与后续签订的合同具有同等法律效力。

（三）本采购的各工程项目，存在分布散（分布于东莞市各镇街、园区）、工程量大小不一、施工地点性质不一（街区、野外、道路或河边等）等，服务单位已充分考虑这些因素，不能因为上述项目特征而拒绝接单。

（四）当出现服务单位承接单项项目后，中途停止项目服务时，给采购人造成的损失的，服务单位应予以补偿。

（五）服务单位在服务期内，在履行本用户需求书约定的义务过程中出现违反国家法律法规、主管部门规章制度、擅自提高价格或提供伪劣服务内容、服务质量低劣造成采购人损失等情况的，采购人有权视不同情况分别给予警告或（并）取消报价人的服务资格等处罚。

七、勘察设计服务费支付

（一）前期咨询费用计算方法

1.前期咨询费用计算方法参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）及《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》有关规定执行，并按最终成交的下浮率进行下浮。

2.以经发改部门审批的可行性研究报告或通过发改部门备案的项目申请报告的项目估算投资额作为项目前期咨询费用基价；无需办理立项手续的项目按采购人确认的估算投资额作为项目前期咨询费用计费基数。

3.项目申请报告的编制费用按照编制可行性研究报告的收费标准计算。

4.项目前期咨询费用包含前期咨询成果文件的编制、完成前期咨询工作所需的资料、数据收集、现场监测、监测分析、公众参与调查、基础资料的购买、各类报告的送审、各阶段成果文件材料费及报批等直至完成全部咨询工作所产生的全部直接或间接费用。

（二）工程勘察设计费用计算方法

1.工程勘察费用计算方法除需参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关规定执行外，还需参考采购人列举的“工程测量、物探、勘察项目实施的必要性及计费要求”（详见下表）执行；工程设计费用计算方法参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关规定执行，以造价咨询单位（其营业执照经营范围需含有造价咨询业务）出具的预算价、概算价作为工程设计收费基价计算依据，计算单项工程设计费结算价，单项工程设计相应的勘察费用根据工程最终方案的勘察实际工程量按实结算（经采购人确认勘察申请），并按最终成交的下浮率进行下浮。

| 表1：工程测量、物探、勘察项目实施的必要性及计费要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项项目 |  |  | 技术工作费收费比例 | 实施性及计费要求 | 备注/依据 |
| 1 | 工程测量 | E级GPS控制点 |  |  | 22% | 不超过3点，不造标时按0.6附加调整系数考虑 | 收费标准P12 基价表 表2.2-2 |
|  |  | 地形测量1:500 |  |  |  | 无数字化测绘要求，实际测量工作开展也不开展数字化测绘工作，不按数字化测绘取值1.5的附加调整系数考虑。 | （包含不做项）收费标准P12基价表 表2.2-2 |
| 2 | 工程物探 | 地下管线探测 | 盲探管线 |  |  | 按无管线资料考虑 | 收费标准P77 基价表 续表7.2-1 |
|  |  | 地下管线测量 | 地下电缆 |  |  | 物探后需要进行地下管线测量 | 收费标准P18 基价表 表2.4-2 |
|  |  |  | 工业管道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下水及暖气管道 |  |  |  |  |
| 3 | 工程勘察 | 勘探点定点测量 |  |  |  | 不需要放样，不开展勘探点定点测量工作 | （不做项）收费标准P20 续表2.6-1 |
|  |  | 勘探钻孔 |  |  |  |  | 收费标准P27 表3.3-2 收费标准P33 表3.3-5 |
|  |  | 取样 | 取原状土样 |  |  |  | 收费标准P28/29 续表3.3-3 |
|  |  |  | 取扰动土样 |  |  |  |  |
|  |  |  | 取岩样 |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水样（土的腐蚀性） |  |  | GB 50021-2001(2009)岩土工程勘察规范12.1.2条及条文说明，地下水位以上，只取土样，不取水样。 |  |
|  |  |  | 取土样（土的腐蚀性） |  |  |  |  |
|  |  | 原位测试-标贯试验 |  |  |  |  | 收费标准P30 表3.3-4 |
|  |  | 室内 试验 | 土工试验 | 含水率 |  |  | 收费标准P91/92 表8.2-1 |
|  |  |  |  | 密度（环刀法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 比重 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液限（圆锥仪法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑限 |  |  |  |
|  |  |  |  | 压缩（快速法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 直接剪切（快剪） |  |  |  |
|  |  |  |  | 渗透（粘土类） |  |  |  |
|  |  |  |  | 渗透（砂土类） |  |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒分析（筛析法） |  |  |  |
|  |  |  | 岩石试验 | 岩样切割 |  | 无岩石地层或施工不需达到岩石地层、内修复施工，不必做。如不做，相应不需要取岩样。 |  |
|  |  |  |  | 岩石抗压强度（天然） |  |  |  |
|  |  |  |  | 岩石抗压强度（饱和） |  |  |  |
|  |  |  | 水（土）质简分析 |  |  | 不开展水（土）质简分析工作 | （不做项） |
|  |  |  | 土的腐蚀性 |  |  | GB 50021-2001(2009)岩土工程勘察规范，12.1.1及条文说明，有专门论证或地方规范规定不用做，可不做；本项目建议必做。 |  |
|  |  |  | 易溶盐分析 |  |  | CJJ 56-2012 市政工程勘察规范规定，城市管道工程为必做项目，该项必做。 |  |
|  |  | 进、退场费 |  |  |  | 按1个台班综合考虑 | 收费标准P7 总则1.0.12 |
| 列表说明： 1.报价人必须清楚：本次采购中工程测量项目中的数字化测绘；工程勘察项目中的勘 探点定点测量、水（土）质简分析均为必不做项，报价人在开展测量勘察工作时无需开展上述 相关工作，工程测量、物探、勘察结算时，采购人对上述测量项不予结算处理。 2.本表有列举但未对其实施的必要性及其计费要求的工程测量、工程物探、工程勘察项目，其是否 实施的必要性以国家、省、市现行建设工程类勘察、物探、测绘相关标准、规范要求为准，相关 计费要求以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为准。 3.本采购所有的实际开展的工程测量、工程物探、工程勘察项目，需进行技术工作费计费的，技术 工作费收费比例统一取值为22%。 4.报价人必须清楚：本表格为采购人根据实际工作需求列举的常用的工程测量、工程物探、工程 勘察项目及其实施必要性要求、计费要求，其余未在本表中提及的其他工程测量、工程物探、工 程勘察项目，其是否实施的必要性以国家、省、市现行建设工程类勘察、物探、测绘相关标准、 规范要求为准，相关计费要求以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.按上述方法计算的工程勘察设计费用结算价，包括服务单位为完成本项目规定的工作所承担的全部费用，含相应的勘察费用。设计报建、设计送审、招标配合、测量、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税费、政策性文件规定及本用户需求书包含内的所有风险、责任等各项应有费用，征询意见、审查后修改图纸所发生的相关费用，以及完成本用户需求书义务所产生的其他直接和间接费用。

3.设计费结算价以审定施工图预算为依据计算。在施工过程如需进行工程造价单项（以采购人认定为准）变更金额不超过10万元的局部设计变更，采购人不再另外支付设计费用。若因采购人原因设计方案在施工图定稿后工程造价单项（以采购人认定为准）变更金额超过10万元的，经采购人同意，增加的设计费按以下公式计算：增加的设计费=变更、调整及修改部分的工程造价×设计费率；设计费率=单项工程合同工程设计费÷单项工程预算造价总额（建筑安装工程费、设备及工器具购置费和联合试运转费之和）×100%；（增加设计费的支付须在工程设计结算完毕后进行。）

4.管网维修项目的设计收费标准系数为：专业调整系数1.0；工程复杂程度系数1.0；附加调整系数为1.0。派单通知书另约定的，以派单通知书为准。上述系数不因设计变更的变化而调整。

5.项目前期咨询费用或工程勘察设计费用结算价经采购人审定后，若结算金额低于2000元时，按最低服务费用2000元结算支付。

（三）费用支付：

1.项目前期咨询服务费用，在报价人提交前期咨询工作成果资料通过相关部门审批的证明文件，并经采购人确认后，请款数额为已核定工程量的100%

2.报价人在提交通过相关部门审批的工程勘察设计成果文件，并经采购人确认后，待主体工程实施并竣工验收合格，可向采购人申请支付已结算工程勘察设计服务费的100%。

- 3.若报价人承接的勘察设计项目未编制预算价和概算价的，由报价人出具项目的造价文件交由采购人审核，以采购人审核后的造价文件作为工程设计收费的基价；

- 项目取消实施的，若正式施工蓝图未出，采购人无需支付设计费，若正式施工蓝图已出，采购人按设计费的90%作为最终结算金额并支付；

- 项目取消实施的，若正式勘察报告未出，采购人无需支付勘察费，若正式勘察报告已出，采购人按实际发生勘察工程量的90%作为最终结算金额并支付。

（四）因本项目服务范围包括采购人及其分公司、子公司，报价人确认并同意根据单项项目实际委派单位的不同，分别进行结算。报价人在每次请款前，应提交请款报告、相关工程量计算说明资料及其它相关依据资料，以及等额有效的增值税专用发票，采购人在收到报价人的请款资料后30个工作日内支付报价人勘察设计服务费。

（五）报价人须在采购人通知具备办理结算条件之日起的15天内提交真实的、完整的、准确的项目结算资料至采购人处审核，并在采购人通知具备结算款请款条件之日起的15天内提交符合要求的请款资料。如报价人服务期内累计5个项目逾期未能提交结算资料或累计5个项目逾期未能提交请款资料，并经采购人催促2次（不限于发函、约谈等形式）仍未能提交上述结算资料或请款资料的，采购人有权取消报价人的服务资格。

### 八、转包

报价人不得将本用户需求书项下工作全部或部分转包，如采购人发现报价人存在转包行为，且经采购人制止无效的（包括但不限于发整改单、发函、约谈等），采购人有权取消报价人服务资格。

九、服务验收要求

（一）在报价人完成单个项目的前期咨询、勘察设计服务工作，并提交对应的服务成果后，采购人根据《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司土建维修工程咨询设计服务供应商库管理办法》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司勘察设计单位进度与质量管理办法（试行）》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物和服务验收指引（试行）》等制度的考核标准对报价人单个项目的服务实施情况进行考核评价，结合考核情况和服务效果进行验收，并形成“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单”（详见附件1）及对应的评分作证材料作为该项目的考核验收结果。

（二）采购人将单个项目的考核验收结果告知报价人后，报价人需于收到考核验收结果及相关材料的3个工作日内完成复核，并对“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单”及对应的评分作证材料进行签认；如报价人有异议的，可向采购人书面提出申诉并提供佐证资料。

（三）报价人在提交单个项目的结算资料至采购人处审核时，需将经采购人、报价人双方签认的该项目的“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单”及对应的评分作证材料一并提交，采购人有权根据服务验收单的考核评价结果，对报价人单个项目的前期咨询、勘察设计服务费进行扣减。

十、其它说明

（一）如因采购人需要加强对成交人的管理工作，采购人有权出具相应的管理措施，成交人应无条件接受采购人的管理工作。

（二）报价人应遵循采购人及其母公司印发的相关土建维修项目管理制度要求，采购人有权结合实际工作需要对相关制度进行修订，并书面通知报价人；报价人若不接受，可以在3个工作日内提出书面申请退出并解除合同，否则，视为同意并遵守修订后的相关制度的约定。针对报价人的违约行为，采购人有权对其采取警告（包括但不限于发出监理整改通知单、预处罚通知单、各类通报、约谈等）、处以违约金及取消报价人的服务资格等手段。

（三）附件1、东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单

（四）附件2、派单通知书及派单回执格式

附件1：

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务单位 |  |  |  | 服务方式 |  |  | □驻场服务 □常规服务 |  |  |
| 采购单位 |  |  |  | 服务验收时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一、服务项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.XXXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目名称 |  | 服务内容 |  |  | 评分标准 |  | 服务得分 | 备注 |
| 1 | XXXX项目 |  | 前期咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XXXX项目 |  | 勘察服务 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | XXXX项目 |  | 设计服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务评价 |  |  | □合计得分不低于95分，服务评价：优秀 □合计得分低于95分，达到85分以上（含）的，服务评价：优良 □合计得分低于85分，达到80分以上（含）的，服务评价：良好 □合计得分低于80分，达到70分以上的（不含），服务评价：及格 □合计得分低于70分（含），服务评价：不及格 补充说明： |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务资料 （填写服务过程、服务完成移交资料） 移交人： 清点人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、存在问题 （填写服务过程中存在问题，包括服务质量、服务态度、响应情况等。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、问题整改情况 （填写服务问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、服务验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 服 务 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |

此表一式两份，服务单位、采购单位各存一份。

附件2：

派单通知书（格式）

派单编号：

（承接服务单位名称）：

根据合同《合同名称》的约定，以下项目委托你公司承接勘察设计服务。请在收到本通知书后1个工作日内回传回执（须盖公章），逾期未传回执的，视为拒绝接受本次委托工作。

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 项目描述 |  |
| 项目地点 |  |
| 承接服务单位名称 |  |
| 工程勘察暂定服务费（含税，税率 %） | 元（大写：人民币 ） |
| 工程设计暂定服务费（含税，税率 %） | 元（大写：人民币 ） |
| 提交成果文件 | 初步设计份数按审查部门要求数提供，概算 / 份；供审查的设计文件 份，审查合格后正式出版设计文件 份，设计成果电子文件 份。 |
| 服务费计算标准和支付方式 | 按照相关协议的约定执行。 |
| 使用部门代表及联系电话 |  |
| 发包人代表及联系电话 |  |
| 其他说明 | 本次委托服务为勘察设计服务 |

说明：说明：本派单通知书未尽事宜，双方按照《东莞市水务集团有限公司咨询设计服务单位采购合同》等相关文件的约定执行。本派单通知书扫描件与原件具有同等法律效力。

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（或下属分公司、子公司）（并加盖公章）

年     月      日

派单回执（格式）

现接到编号为        的                         派单通知书，我司将根据采购合同及派单通知书的要求，承接该项目的实施。

我司项目负责人为            ，联系方式：           。

特此确认。

（承接服务单位名称）（并加盖公章）

年     月    日

- 合同

合同编号：

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目合同

甲方1：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

甲方2：东莞市莞泽水环境投资有限公司

甲方3：东莞市东信水环境投资有限公司

甲方4：东莞市东泽水环境投资有限公司

甲方5：东莞市清泽水环境投资有限公司

甲方6：东莞市东江水环境投资有限公司

甲方7：东莞市莞清水环境投资有限公司

（以下统称“甲方”）

乙方：

签订日期：    年    月    日

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目合同

甲方1：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

甲方2：东莞市莞泽水环境投资有限公司

甲方3：东莞市东信水环境投资有限公司

甲方4：东莞市东泽水环境投资有限公司

甲方5：东莞市清泽水环境投资有限公司

甲方6：东莞市东江水环境投资有限公司

甲方7：东莞市莞清水环境投资有限公司

（以下统称“甲方”）

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则，就乙方获得东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计服务资格之事宜，达成如下合同：

一、 合作方式

本合同为甲乙双方之间有关东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目的框架性协议，本合同仅作为乙方在本合同期限内取得甲方分配具体单项项目的资格，并不代表乙方必然取得具体单项项目服务的权利。甲方根据具体项目情况仍有权另行委托其他第三方进行本合同范围内的单项项目服务。在合同服务期内乙方不得因服务范围调整、实际服务数量及服务费用的增减而要求甲方提供任何形式的补偿或赔偿。若因甲方临时变更服务范围，乙方应无条件服从甲方的要求，如乙方承接新增范围，人员配备须同步匹配增加，并向甲方报备。甲方有权通过其他合法方式选择第三方提供相应服务，乙方对此表示无条件接受，并不得因此要求甲方提供任何形式的补偿或赔偿。

二、 合作范围

（一）甲方运营管理的全市截污主干管网（含市区厂配套管网）维修项目的勘察、设计服务工作；

（二）甲方运营管理的水生态建设一至五期PPP项目及东引运河流域樟村断面综合治理工程、东江下游片区水污染综合治理工程的管网维修项目的勘察、设计服务工作；

（三）甲方运营管理的市直管道路排水（雨水）设施维修项目的勘察、设计服务工作；

（四）根据建设、生产运营需要委托的其他市政基础设施相关的勘察、设计工作；

（五）甲方根据建设、生产运营需要委托的办公场所、运维场所的装饰装修项目；

（六）根据相关法律、法规、行业主管部门、甲方相关制度规定，必须另行采购的项目或勘察设计单位不具有对应资质的项目不包含在本合同范围之内。

三、服务地点：本合同的勘察设计服务地点分布于东莞市各镇街（园区）。

四、服务内容及要求

（一）勘察设计服务内容包括甲方实施的项目前期咨询和勘察设计（初步设计、施工图设计及相应的勘察），具体包括但不限于以下内容：

1.勘察阶段：

①积极响应甲方业务确认书（含派单通知书、提前派单通知书）的要求，及时与甲方联系，确认项目需求，委派设计人员至现场查勘。

②在甲方组织现场踏勘时，甲方提交确认勘察需求后立即开展勘察业务。

③勘察作业完成后应及时提交勘察成果，并及时对参建单位进行交底。勘察进度要求符合甲方公司相关制度要求。

2.设计阶段：

按要求委派专业人员积极参加土建维修项目相关的方案讨论、方案评审、图纸会审，按照要求的进度和质量提交施工图成果文件。

3.施工阶段：

为土建维修项目提供技术支持、施工现场配合及验收服务，按要求委派专业人员积极参加技术相关工作会议，包含但不限于土建维修项目相关的方案讨论、内部方案评审、图纸会审、专家论证、设计交底、设计变更、与设计有关的协调会议及竣工验收等。

4.验收阶段：审核并签署相关竣工验收资料，并提供竣工资料配合服务，参加土建维修项目竣工验收工作。

5.结算阶段：工程竣工验收后，乙方应尽快按照本用户需求书的要求提交符合甲方要求的结算资料至甲方处审核。

（二）设计文件的验收标准

1.初步设计

①（适用于需行政部门审批/核准/备案的项目）：初步设计文件报批稿通过相应建设行政主管部门有关初步设计审批。

②（适用于无需行政部门审批/核准/备案的项目）：初步设计文件通过甲方自行组织的评定或专家评审。

2.施工图设计：施工图送审稿通过有关审图单位审查。

①（适用于需行政部门审批/核准/备案的项目）：施工图送审稿通过有关审图单位审查和办理备案手续。

②（适用于无需行政部门审批/核准/备案的项目）：施工图送审稿通过甲方自行组织的评定或专家评审。

3.乙方提供的勘察成果满足相关规范要求及相应设计审查、结算的要求，满足设计和施工需要以及其他相关规定。甲方对勘察成果的验收并不能免除乙方对勘察成果报告应承担的质量责任。

4.乙方必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定，如《市政公用工程设计文件编制深度规定》。

5.乙方应当按照具体项目的派单通知书的要求按时按质完成服务，严禁过度设计、过度勘察。

（三）日常工作要求

1.服务响应：乙方在接到派单通知书后6个小时内需予以电话或信息响应，并于次日（包括节假日）上午12:00前正式实质性地开展工程勘察、工程设计所需的相关工作。属于应急抢修的项目，甲方可以通过包括但不限于电话、微信、提前派单通知书等方式通知乙方，乙方必须在2个小时内到达现场踏勘，制定修复方案（甲方有特殊要求的除外）。若乙方未能按照上述要求及时响应甲方的派单需求，可视为乙方拒绝接受单项项目委托，并由乙方承接相应违约责任。

2.乙方必须按照表1的时间节点要求出具相应的成果文件。若项目勘察涉及土工试验，可在初步方案阶段同步调整完善。表1中的提交成果时间为参考时间，如果项目紧急需提前完成设计工作，提交成果时间由甲方根据实际情况另作要求;

| 表1 设计单位和图审单位主要成果出具进度要求（单位：自然日） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 详勘 | 初步设计 | 电子版施工图 | 图审 | 蓝图 | 总计时间 |
| 其他工程 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | ≤15 |
| 应急属性项目 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | ≤15 |
| 抢修项目 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | ≤20 |
| 注：“详勘”及"初步设计"起算时间为管网公司确定的勘察设计开工时间；“电子版施工图”及“蓝图”起算时间均为管网公司方案商定纪要发出之日；“总计时间”为管网公司方案商定纪要发出之日至成果文件送达管网公司之日；上述各项工期要求时间不包含过程中管网公司方的审核耗时。“其他工程”指应急属性项目和抢修项目以外的土建维修项目。抢修项目应在抢修实施之日起20日内补办施工图设计文件（含审查意见）。 |  |  |  |  |  |  |

| 表1（续） 勘察设计单位主要成果出具进度要求（单位：自然日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 市直雨水管道维修项目 |  |  |  |
| 事项 | 详勘 | 初步设计 | 电子版施工图 | 蓝图 |
| 计划类维修 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 抢修项目 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 注：“详勘”及"初步设计"起算时间为管网公司确定的勘察设计开工时间；“电子版施工图”及“蓝图”起算时间均为管网公司方案商定纪要发出之日；上述各项工期要求时间不包含过程中管网公司方的审核耗时。 |  |  |  |  |

- 3.乙方应对其提交的勘察设计文件的真实性、合法性、完整性等质量问题及服务质量问题负责，若发生以下行为时，甲方可对乙方进行违约处罚：

①乙方出具的勘察设计成果不符合要求、违反相应法律法规、规范规定或同一项目设计成果出现遗漏或错误累计3处及以上的，甲方有权对乙方处2000元违约金的处罚；

②勘察设计单位原因造成经济损失（包括但不限于设计变更费、增加工程费用等）或工程质量事故损失的，甲方有权从未付服务费中扣除，服务费不足以支付的，甲方有权另行追偿；

③由于乙方的原因，导致勘察设计文件延迟交付累计3次及以上的，甲方有权对乙方处2000元违约金的处罚；

④乙方消极怠工或拒不履行义务（包括但不限于修改设计成果、技术支持、专家会审、解答释疑、事故处理等），在限期内未改正累计3次及以上的，甲方有权对乙方处2000元违约金的处罚；

⑤服务期间，乙方要求终止服务的，甲方有权对乙方处2000元/次违约金的处罚，累计3次及以上的，甲方有权取消乙方的服务资格。

⑥甲方有权根据项目的实际情况要求乙方对不符合其承诺标准的技术人员进行调整和更换，若在通知之日7天内未更换符合要求的技术人员的，甲方有权取消乙方的服务资格。

五、项目委派

（一）对于采购范围内的应急抢险、计划类维修、零星维修等项目，由甲方以书面的派单通知书、提前派单通知书的形式直接委托乙方进行勘察设计服务。

1.乙方拒绝接受任务的，应向甲方支付2000元/次的违约金。如果乙方服务期内拒绝委派任务累计3次及以上的，甲方有权取消乙方的服务资格。

2.对于应急抢险工程项目，乙方不能拒绝接单，否则甲方将有权取消乙方的服务资格。若造成甲方或第三方损失，乙方需全部赔偿。应急抢险工程项目一般是指因污水管网破损引发严重安全隐患、严重环境污染隐患或严重影响污水厂处理水量的工程项目，或其他直接影响甲方运营项目安全的工程项目。属于应急抢险工程项目的，甲方在派单通知内予以明确。

（二）在服务期内，甲方根据工程项目的实际需要，由甲方与乙方确认的派单通知书确定，派单通知书中单项设计服务的服务费系数保持不变。派单通知书作为本用户需求书及后续签订合同的附件，与后续签订的合同具有同等法律效力。

（三）本采购的各工程项目，存在分布散（分布于东莞市各镇街、园区）、工程量大小不一、施工地点性质不一（街区、野外、道路或河边等）等，乙方已充分考虑这些因素，不能因为上述项目特征而拒绝接单。

（四）当出现乙方承接单项项目后，中途停止项目服务时，给甲方造成的损失的，乙方应当予以补偿。

（五）乙方在服务期内，在履行本用户需求书约定的义务过程中出现违反国家法律法规、主管部门规章制度、擅自提高价格或提供伪劣服务内容、服务质量低劣造成甲方损失等情况的，甲方有权视不同情况分别给予警告或（并）取消乙方的服务资格等处罚。

六、 服务期限

（一）服务期暂定为从本次采购合同签订之日起至2026年6月30日。在服务期限内，如东莞市水务环境投资控股集团签订设计单位服务合同后本合同自动截止。

（二）在服务期满前，如果甲方需要由乙方继续为已派单维修项目提供前期咨询和勘察技术服务的，乙方都需承接，并提供至该维修整改项目竣工验收。

（三）采购服务期满后，如甲方需委托乙方继续开展非依法必须招标项目的前期咨询和勘察设计服务的，经双方洽商同意及签订补充协议后，可以按本用户需求书约定的收费标准向服务单位续期采购前期咨询和设计服务，按本用户需求书约定的服务单价向服务单位续期采购勘察服务，续期期限原则上不超过3个月。

- 七、 服务依据及标准

- （一）国家、省、市现行建设工程类勘察设计相关法律法规、标准、规范。

- （二）甲方向乙方提供的委托书或其他相关文件。

（三）甲方提供的基础资料。

（四）甲方印发的土建维修项目管理制度，如《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司土建维修管理办法》（2025年4月、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司污水管道修复设计指引（试行）》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司非开挖修复设计指引（试行）》、《勘察设计单位进度与质量管理办法》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物和服务验收指引（试行）》及其他相关制度。

（五）根据不同项目特点，甲方提出的其它合理性要求。

八、 资质、人员及驻点要求

（一）资质要求

乙方应具备以下（1）（2）资质：

（1）勘察：具备工程勘察综合资质甲级，或具备工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质；

（2）设计：具备工程设计综合资质甲级，或同时具备工程设计市政专业甲级资质、建筑专业(建筑工程)丙级或以上资质。

（二）人员要求

1.乙方应为本合同配备结构工程专业、岩土工程专业、给排水工程专业各至少1名高级职称的专业技术人员。

2.其他人员职称、人数配备符合国家有关勘察设计规范的规定且专业配套，并能满足甲方的业务需要，其中要求结构工程专业技术人员不少于3名、岩土工程专业人员不少于3名、给排水工程专业人员不少于3名、道路工程专业人员不少于1名。

3.乙方应当签订合同前提交上述相关人员相应的证书和与乙方的社保关系证明。

4.为确保服务质量及与甲方沟通联络，乙方须设置一名专职主管，同时须提交专职主管与乙方的社保关系证明，专职主管负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与采购日常业务联系。

5.甲方要求乙方上述投入项目的所有技术人员必须在东莞市内驻点办公，并无条件接受甲方的不定期、不确定形式的考勤检查或技术考核。

（三）驻点要求：乙方应在东莞市内设立固定的一处专门办公场所（租赁及自有均可）。乙方如未能在本合同签订后1个月内设立满足要求的办公场所的，甲方可取消乙方的服务资格。

九、 服务费用及支付方式：

（一）甲方向乙方具体采购的服务项目，双方按如下原则确定服务费用：

1、本合同最终成交的下浮率为：       %。服务费计费方式和最终成交的下浮率不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

（二）前期咨询费用计算方法

1.前期咨询费用计算方法参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）及《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》有关规定执行，并按最终成交的下浮率进行下浮。

2.以经发改部门审批的可行性研究报告或通过发改部门备案的项目申请报告的项目估算投资额作为项目前期咨询费用基价；无需办理立项手续的项目按甲方确认的估算投资额作为项目前期咨询费用计费基数。

3.项目申请报告的编制费用按照编制可行性研究报告的收费标准计算。

4.项目前期咨询费用包含前期咨询成果文件的编制、完成前期咨询工作所需的资料、数据收集、现场监测、监测分析、公众参与调查、基础资料的购买、各类报告的送审、各阶段成果文件材料费及报批等直至完成全部咨询工作所产生的全部直接或间接费用。

（三）工程勘察设计费用计算方法

1.工程勘察费用计算方法除需参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关规定执行外，还需参考甲方列举的“工程测量、物探、勘察项目实施的必要性及计费要求”（详见下表）执行；工程设计费用计算方法参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关规定执行，以造价咨询单位（其营业执照经营范围需含有造价咨询业务）出具的预算价、概算价作为工程设计收费基价计算依据，计算单项工程设计费结算价，单项工程设计相应的勘察费用根据工程最终方案的勘察实际工程量按实结算（经甲方确认勘察申请），并按最终成交的下浮率进行下浮。

| 表1：工程测量、物探、勘察项目实施的必要性及计费要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项项目 |  |  | 技术工作费收费比例 | 实施性及计费要求 | 备注/依据 |
| 1 | 工程测量 | E级GPS控制点 |  |  | 22% | 不超过3点，不造标时按0.6附加调整系数考虑 | 收费标准P12 基价表 表2.2-2 |
|  |  | 地形测量1:500 |  |  |  | 无数字化测绘要求，实际测量工作开展也不开展数字化测绘工作，不按数字化测绘取值1.5的附加调整系数考虑。 | （包含不做项）收费标准P12基价表 表2.2-2 |
| 2 | 工程物探 | 地下管线探测 | 盲探管线 |  |  | 按无管线资料考虑 | 收费标准P77 基价表 续表7.2-1 |
|  |  | 地下管线测量 | 地下电缆 |  |  | 物探后需要进行地下管线测量 | 收费标准P18 基价表 表2.4-2 |
|  |  |  | 工业管道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下水及暖气管道 |  |  |  |  |
| 3 | 工程勘察 | 勘探点定点测量 |  |  |  | 不需要放样，不开展勘探点定点测量工作 | （不做项）收费标准P20 续表2.6-1 |
|  |  | 勘探钻孔 |  |  |  |  | 收费标准P27 表3.3-2 收费标准P33 表3.3-5 |
|  |  | 取样 | 取原状土样 |  |  |  | 收费标准P28/29 续表3.3-3 |
|  |  |  | 取扰动土样 |  |  |  |  |
|  |  |  | 取岩样 |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水样（土的腐蚀性） |  |  | GB 50021-2001(2009)岩土工程勘察规范12.1.2条及条文说明，地下水位以上，只取土样，不取水样。 |  |
|  |  |  | 取土样（土的腐蚀性） |  |  |  |  |
|  |  | 原位测试-标贯试验 |  |  |  |  | 收费标准P30 表3.3-4 |
|  |  | 室内 试验 | 土工试验 | 含水率 |  |  | 收费标准P91/92 表8.2-1 |
|  |  |  |  | 密度（环刀法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 比重 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液限（圆锥仪法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑限 |  |  |  |
|  |  |  |  | 压缩（快速法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 直接剪切（快剪） |  |  |  |
|  |  |  |  | 渗透（粘土类） |  |  |  |
|  |  |  |  | 渗透（砂土类） |  |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒分析（筛析法） |  |  |  |
|  |  |  | 岩石试验 | 岩样切割 |  | 无岩石地层或施工不需达到岩石地层、内修复施工，不必做。如不做，相应不需要取岩样。 |  |
|  |  |  |  | 岩石抗压强度（天然） |  |  |  |
|  |  |  |  | 岩石抗压强度（饱和） |  |  |  |
|  |  |  | 水（土）质简分析 |  |  | 不开展水（土）质简分析工作 | （不做项） |
|  |  |  | 土的腐蚀性 |  |  | GB 50021-2001(2009)岩土工程勘察规范，12.1.1及条文说明，有专门论证或地方规范规定不用做，可不做；本项目建议必做。 |  |
|  |  |  | 易溶盐分析 |  |  | CJJ 56-2012 市政工程勘察规范规定，城市管道工程为必做项目，该项必做。 |  |
|  |  | 进、退场费 |  |  |  | 按1个台班综合考虑 | 收费标准P7 总则1.0.12 |
| 列表说明： 1.乙方必须清楚：本次采购中工程测量项目中的数字化测绘；工程勘察项目中的勘 探点定点测量、水（土）质简分析均为必不做项，乙方在开展测量勘察工作时无需开展上述 相关工作，工程测量、物探、勘察结算时，甲方对上述测量项不予结算处理。 2.本表有列举但未对其实施的必要性及其计费要求的工程测量、工程物探、工程勘察项目，其是否 实施的必要性以国家、省、市现行建设工程类勘察、物探、测绘相关标准、规范要求为准，相关 计费要求以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为准。 3.本采购所有的实际开展的工程测量、工程物探、工程勘察项目，需进行技术工作费计费的，技术 工作费收费比例统一取值为22%。 4.乙方必须清楚：本表格为甲方根据实际工作需求列举的常用的工程测量、工程物探、工程 勘察项目及其实施必要性要求、计费要求，其余未在本表中提及的其他工程测量、工程物探、工 程勘察项目，其是否实施的必要性以国家、省、市现行建设工程类勘察、物探、测绘相关标准、 规范要求为准，相关计费要求以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.按上述方法计算的工程勘察设计费用结算价，包括乙方为完成本项目规定的工作所承担的全部费用，含相应的勘察费用。设计报建、设计送审、招标配合、测量、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税费、政策性文件规定及本用户需求书包含内的所有风险、责任等各项应有费用，征询意见、审查后修改图纸所发生的相关费用，以及完成本合同义务所产生的其他直接和间接费用。

3.设计费结算价以审定施工图预算为依据计算。在施工过程如需进行工程造价单项（以甲方认定为准）变更金额不超过10万元的局部设计变更，甲方不再另外支付设计费用。若因甲方原因设计方案在施工图定稿后工程造价单项（以甲方认定为准）变更金额超过10万元的，经甲方同意，增加的设计费按以下公式计算：增加的设计费=变更、调整及修改部分的工程造价×设计费率；设计费率=单项工程合同工程设计费÷单项工程预算造价总额（建筑安装工程费、设备及工器具购置费和联合试运转费之和）×100%；（增加设计费的支付须在工程设计结算完毕后进行。）

4.管网维修项目的设计收费标准系数为：专业调整系数1.0；工程复杂程度系数1.0；附加调整系数为1.0。派单通知书另约定的，以派单通知书为准。上述系数不因设计变更的变化而调整。

5.项目前期咨询费用或工程勘察设计费用结算价经甲方审定后，若结算金额低于2000元时，按最低服务费用2000元结算支付。

（四）费用支付：

1.项目前期咨询服务费用，在乙方提交前期咨询工作成果资料通过相关部门审批的证明文件，并经甲方确认后，请款数额为已核定工程量的100%。

2.乙方在提交通过相关部门审批的工程勘察设计成果文件，并经甲方确认后，待主体工程实施并竣工验收合格，可向甲方申请支付已结算工程勘察设计服务费的100%。

- 3.若乙方承接的勘察设计项目未编制预算价和概算价的，由乙方出具项目的造价文件交由甲方审核，以甲方审核后的造价文件作为工程设计收费的基价；

- 项目取消实施的，若正式施工蓝图未出，甲方无需支付设计费，若正式施工蓝图已出，甲方按设计费的90%作为最终结算金额并支付；

- 项目取消实施的，若正式勘察报告未出，甲方无需支付勘察费，若正式勘察报告已出，甲方按实际发生勘察工程量的90%作为最终结算金额并支付。

4.乙方每次申请款项必须按甲方要求向甲方提交符合甲方规定的请款资料、正式有效的增值税专用发票及完整的请款资料，甲方在收齐全部请款资料之日起30个工作日内审核并按如下指定账户向乙方支付相应服务费。若单项项目乙方暂不需要申请结算款，须向甲方出具承诺书，承诺该单项项目暂不申请结算款，并按时足额发放工人工资，如由此引发劳资纠纷由乙方行承担全部责任。

5.付款前乙方应向甲方提交请款申请及请款所需的材料和等额合格增值税专用发票，乙方逾期提交请款资料或提交的资料不完整、不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相关款项，并不承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由而不履行本合同约定的义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。否则，甲方有权要求乙方按本合同约定承担违约责任。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。因双方就实际服务数量有争议的，需要再次核准的，甲方付款时间相应顺延而不构成违约。

6.合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付合同款项中扣除。

7.乙方的收款账户信息有变更的，乙方应在变更之日起1天内以书面形式告知甲方。如乙方违反本条款，所造成的所有损失及责任均由乙方承担，给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

以上项目服务费用由甲方通过银行转账方式支付于乙方。

乙方确认的收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

8.乙方迟延提供等额有效的发票、符合要求的请款资料的，甲方有权顺延付款时间而不构成违约。因双方就实际服务数量有争议的，需要再次核准的，甲方付款时间相应顺延而不构成违约。

9.甲乙双方就实际服务数量及服务费用发生争议的，乙方仍应继续提供服务，不得拒绝或擅自终止服务。

（五）因本项目服务范围包括各甲方，乙方确认并同意根据单项项目实际委派单位的不同，分别进行结算。乙方在每次请款前，应提交请款报告、相关工程量计算说明资料及其它相关依据资料，以及等额有效的增值税专用发票，对应甲方在收到乙方的请款资料后30个工作日内支付乙方勘察设计服务费。

（六）乙方须在甲方通知具备办理结算条件之日起的15天内提交真实的、完整的、准确的项目结算资料至甲方处审核，并在甲方通知具备结算款请款条件之日起的15天内提交符合要求的请款资料。如乙方服务期内累计5个项目逾期未能提交结算资料或累计5个项目逾期未能提交请款资料，并经甲方催促2次（不限于发函、约谈等形式）仍未能提交上述结算资料或请款资料的，甲方有权取消乙方的服务资格。

（七）本合同的增值税税率为6%。依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担，结算时按乙方实际提供的增值税专用发票税率结算税费。乙方应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关政策规定，在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定期限完工、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、服务成果不符合甲方要求导致的返工等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

特别约定：乙方实际提交的增值税专用发票的税率少于本合同约定的增值税税率的：乙方有权请款的金额变更为“不含税合同价请款金额×（1+乙方实际提交的增值税专用发票的税率）”，对于变更后的差额款项，乙方自愿放弃；乙方实际提交的增值税专用发票的税率多于本合同约定的增值税税率的：甲方有权暂停支付款项直至乙方提供符合本合同约定的增值税专用发票；若乙方因客观情况无法出具的，则经甲方书面同意后，乙方有权请款的金额仍为“不含税合同价请款金额×（1+ 本合同约定的增值税税率）”，对于多出的税款金额，乙方自愿放弃。

### 十、转包

乙方不得将本合同项下工作全部或部分转包，如甲方发现乙方存在转包行为，且经甲方制止无效的（包括但不限于发整改单、发函、约谈等），甲方有权取消乙方服务资格。

十一、服务验收要求

（一）在乙方完成单个项目的前期咨询、勘察设计服务工作，并提交对应的服务成果后，甲方根据《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司土建维修工程咨询设计服务供应商库管理办法》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司勘察设计单位进度与质量管理办法（试行）》、《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物和服务验收指引（试行）》等制度的考核标准对乙方单个项目的服务实施情况进行考核评价，结合考核情况和服务效果进行验收，并形成“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单”（详见附件1）及对应的评分作证材料作为该项目的考核验收结果。

（二）甲方将单个项目的考核验收结果告知乙方后，乙方需于收到考核验收结果及相关材料的3个工作日内完成复核，并对“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单”及对应的评分作证材料进行签认；如乙方有异议的，可向甲方书面提出申诉并提供佐证资料。

（三）乙方在提交单个项目的结算资料至甲方处审核时，需将经甲方、乙方双方签认的该项目的“东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单”及对应的评分作证材料一并提交，甲方有权根据服务验收单的考核评价结果，对乙方单个项目的前期咨询、勘察设计服务费进行扣减。

十二、 双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、本合同不具排他性，根据实际需要，甲方有权将本合同范围内的项目分配给乙方或另行委托其他有资质的第三方进行。

2、在合同履行期间，有权对乙方进行监督和检查，并要求其提供相关信息和资料。对乙方违反本合同约定和派单通知书规定的行为有权要求改正。

3、在具体项目分配乙方并与乙方签订派单通知书前，有权要求乙方根据具体项目基本情况提交《项目服务方案》，并对方案进行审查批准。

4、甲方有权对乙方服务人员进行监督、检查。如发现不符合本合同，有权要求补充、更换及追究乙方违约责任。

5、如因甲方需要加强对乙方的管理工作，甲方有权出具相应的管理措施，乙方应无条件接受甲方的管理工作。

6、对发现乙方违反本合同或派单通知书的有关规定或约定，甲方有权追究乙方的违约责任。

（二）乙方权利义务

1、在合同的履行期间，乙方应当保持相应资质的有效性，且具备在东莞市开展建设工程前期咨询工作的资格条件。同时应加强对从业人员的执业管理。在甲方具体分配服务项目时，应向甲方提供相应资质及资格证明。如甲方在具体分配服务项目时或派单通知书履行期间，因资质丧失（包括但不限于注销、撤销、降低等）、人员缺乏导致无法承接或继续履行派单通知书的，甲方有权按单项项目合同价的20%要求乙方承担违约金。同时，视实际情况解除本合同，另行委托有资质的第三方继续进行（乙方应无条件配合移交相关工作）。如造成甲方的经济损失（包括但不限于委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。

2、对甲方分配的具体项目，乙方应当根据本合同约定及甲方要求进行开展，不得借故拒绝接受委托。

3、有义务在具体项目分配乙方前，根据甲方的要求，向甲方提供具体项目的《项目服务方案》，服务方案内容应当包括但不限于完成时间、人员及设备投入、服务项目的实施计划等，并且在甲方审查后按其要求进行相应修改。

4、乙方应按合同要求组建服务团队，配备必要的设备、数量充足的工作人员，并在签订本合同时向甲方报送《服务人员名单》作为本合同的附件之一。

5、本合同履行过程中，乙方的服务人员应保持相对稳定，未经甲方书面同意不得随意更换，以保证服务工作正常进行。项目负责人、主要负责人、技术人员保持24小时通信畅通。乙方更换服务人员时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换；乙方更换服务人员应以相当资质与能力的人员替换。如替换的人员不符合约定或乙方承诺的标准的，甲方可以拒绝更换或要求乙方限期改正。

乙方服务人员有下列情形之一的，乙方应在收到甲方更换人员要求后7天内无条件完成更换：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）其他甲方认为应当更换人员的情形。

6、对甲方分配的服务项目，乙方应按照双方约定或甲方项目要求，如期按质按量完成。

7、乙方向甲方提供最终成果应保证齐全可靠，符合国家或行业有关规程、规范，并对其合法性、真实性、准确性负责。

8、对最终成果文件出现的遗漏或错误应按约定无条件负责修改或补充。

9、在合同履行期间，乙方应无条件提供技术支持，参与甲方或有关部门组织的有关评审会，对评审会书面提出不符合要求的内容涉及违反相应规范规定的，以及虚假造成与事实不符的，应无条件限期修改、完善。同时甲方有权要求乙方按具体项目相应服务费用的20%承担违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方。

10、乙方在本合同项目项下的任何行为均应严格遵守法律、法规的规定，包括但不限于应当符合有关依法纳税、环境保护、知识产权、童工禁用、劳动保护、劳动保险与待遇等各方面的规定。如有违反，由乙方自行承担相应的法律责任，造成甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿。

11、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同或单项项目派单通知书权利义务全部或部分转让给第三方，否则甲方有权按单项项目合同价的20%要求乙方承担违约金。

12、在具体项目履行过程中，无论何种原因，乙方均不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于修改成果文件、技术支持、专家会审、解答释疑、事故处理等），如有违反，甲方有权就违约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正的，甲方有权选择解除本合同或派单通知书，并追究乙方违约责任。同时有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失和产生的费用由乙方承担。

13、乙方应遵循甲方及其母公司印发的相关土建维修项目管理制度要求，甲方有权结合实际工作需要对相关制度进行修订，并书面通知乙方；乙方若不接受，可以在3个工作日内提出书面申请退出并解除合同，否则，视为同意并遵守修订后的相关制度的约定。针对乙方的违约行为，甲方有权对其采取警告（包括但不限于发出监理整改通知单、预处罚通知单、各类通报、约谈等）、处以违约金及取消乙方的服务资格等手段。

十三、 知识产权保证及保密

1、履行本合同（包括派单通知书）所产生的所有相关技术资料、图表、服务成果等的所有权、知识产权或其他权利均归甲方所有。

2、乙方保证本合同项下的技术、服务等成果文件全部或其任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有违反，造成甲方损失的，乙方应当予以全部赔偿。

3、无论乙方是否明示，均视为其已经支付了对他人持有的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税或其他费用。如因乙方未依法向第三方支付应缴版税或其他费用造成甲方任何经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

4、乙方应对其在提供服务过程中接触到的以及甲方提供的所有商业及技术资料信息予以保密，直至上述资料信息被依法公开为止，未经甲方书面许可，乙方不得向第三方透露或以非本合同目的使用。乙方完成相应单项服务后需将上述资料以及其他乙方在提供服务过程中所使用的技术资料全部归还甲方，保证不得擅自以任何形式留存。有关工程资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

十四、 违约责任

1.如在本合同有效期内，乙方拒绝接受委托的，除应按本合同第五条相关约定承担违约责任外，甲方还有权解除本合同，乙方不得提出任何异议，因此造成甲方的经济损失（包括但不限于重新采购、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿。

2.在本合同有效期间内，乙方拒绝接受甲方及相关部门监督、检查的，甲方有权解除本合同。

3.乙方未按本合同约定配备必要的办公场所、设备或者服务人员的，甲方有权要求乙方限期改正，如乙方逾期不改正的，甲方有权选择解除本合同或相应派单通知书。

4.在本合同履行期间，乙方违反本合同和派单通知书约定的，如本合同已约定相关违约责任，则应从其约定；无约定的，甲方有权要求乙方在甲方规定的限期内整改完毕，且乙方须向甲方支付2000元/次违约金。如乙方未能在限期时间内予以改正的，甲方有权选择解除本合同及/或派单通知书，同时要求乙方按具体项目派单通知书中相应服务费用的20%作为违约金和可得利益损失赔偿。如违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权另行向乙方追偿。

5.在本合同及单项项目履行过程中，因乙方违约产生的违约金、赔偿金、费用等，甲方有权从任一单项项目的未付款项中直接扣除，不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

6.如乙方存在违约行为的，甲方可要求乙方补偿甲方的全部经济损失（包括应承担甲方实现债权的费用，如律师费、 保全保险费、差旅费、鉴定费、评估费等）。

十五、争议解决

双方因合同履行相关事宜发生争议的，由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼解决。

十六、送达

l、甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为【东莞市东城街道运河东路5号】；联系人：【】；联系电话【】。

乙方确认其有效的送达地址为【】；联系人：【】；联系电话【】。

甲乙双方均承诺，上述确认的送达地址和联系电话真实有效，如有错误，所导致的商业信函和诉讼文书送达不能的后果由自身承担；甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件按上述联系地址发出后生效，并视为送达。

2、甲乙双方上述确认送达地址适用范围包括但不限于：双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3、甲方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【5】个工作日通过【 书面】 的方式向乙方进行通知；乙方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【5】个工作日通过【 书面 】的方式向甲方进行通知。

4、本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。

十七、补充说明

l、本合同如有未尽事宜，由甲、乙双协商并订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同所列之附件，均与本合同具有同等的法律效力；当附件内容与本合同不一致时，以利于甲方的约定为准。

3、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等效力。本合同自双方法定代表人或负责人签字并签章后生效。

- 附件：1、拟投入本项目人员情况汇总表；

- 2、报价文件

- 3、用户需求书

- 4、东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单；

- 5、派单通知书、提前委派通知书及派单回执格式；

6、安全生产管理协议书

7、承诺书

（以下为签署页，无合同正文）

| 甲方1：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话： | 乙方：(签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话： |
| --- | --- |

甲方2：东莞市莞泽水环境投资有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话：

甲方3：东莞市东信水环境投资有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话：

甲方4：东莞市东泽水环境投资有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话：

甲方5：东莞市清泽水环境投资有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话：

甲方6：东莞市东江水环境投资有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话：

甲方7：东莞市莞清水环境投资有限公司 (签章) 法定代表人：(签章) 委托代理人：(签章) 通讯地址： 电话：

签订时间：       年    月    日

附件1：拟投入本项目人员情况汇总表

附件2：报价文件

附件3：用户需求书

附件4：

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司服务验收单

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务单位 |  |  |  | 服务方式 |  |  | □驻场服务 □常规服务 |  |  |
| 采购单位 |  |  |  | 服务验收时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一、服务项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.XXXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目名称 |  | 服务内容 |  |  | 评分标准 |  | 服务得分 | 备注 |
| 1 | XXXX项目 |  | 前期咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XXXX项目 |  | 勘察服务 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | XXXX项目 |  | 设计服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务评价 |  |  | □合计得分不低于95分，服务评价：优秀 □合计得分低于95分，达到85分以上（含）的，服务评价：优良 □合计得分低于85分，达到80分以上（含）的，服务评价：良好 □合计得分低于80分，达到70分以上的（不含），服务评价：及格 □合计得分低于70分（含），服务评价：不及格 补充说明： |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务资料 （填写服务过程、服务完成移交资料） 移交人： 清点人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、存在问题 （填写服务过程中存在问题，包括服务质量、服务态度、响应情况等。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、问题整改情况 （填写服务问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、服务验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 服 务 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |

此表一式两份，服务单位、采购单位各存一份。

附件5：

派单通知书（格式）

派单编号：

（承接服务单位名称）：

根据合同《合同名称》的约定，以下项目委托你公司承接勘察设计服务。请在收到本通知书后1个工作日内回传回执（须盖公章），逾期未传回执的，视为拒绝接受本次委托工作。

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 项目描述 |  |
| 项目地点 |  |
| 承接服务单位名称 |  |
| 工程勘察暂定服务费（含税，税率 %） | 元（大写：人民币 ） |
| 工程设计暂定服务费（含税，税率 %） | 元（大写：人民币 ） |
| 提交成果文件 | 初步设计份数按审查部门要求数提供，概算 / 份；供审查的设计文件 份，审查合格后正式出版设计文件 份，设计成果电子文件 份。 |
| 服务费计算标准和支付方式 | 按照相关协议的约定执行。 |
| 使用部门代表及联系电话 |  |
| 发包人代表及联系电话 |  |
| 其他说明 | 本次委托服务为勘察设计服务 |

说明：说明：本派单通知书未尽事宜，双方按照《东莞市水务集团有限公司咨询设计服务单位采购合同》等相关文件的约定执行。本派单通知书扫描件与原件具有同等法律效力。

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（或下属分公司、子公司）（并加盖公章）

年     月      日

派单回执（格式）

现接到编号为        的                         派单通知书，我司将根据采购合同及派单通知书的要求，承接该项目的实施。

我司项目负责人为            ，联系方式：           。

特此确认。

（承接服务单位名称）（并加盖公章）

年     月    日

# 提前委派通知书

第     分公司 ：

现接到

委派申请书，经我部审查，同意委派如下实施单位承接相关维修任务：

委派信息表

| 序号 | 单位类型 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特此通知

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

技术管理部

（加盖公章）

年    月    日

抄送：各实施单位。

附件6：

安全生产管理协议书

委托人（甲方）：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市东江水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司

受托人（乙方）：

- 总则

为加强服务作业过程的安全生产管理，明确甲乙双方各自在安全生产管理方面的责任、权利和义务，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，甲乙双方遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致签订本协议。

- 服务项目概况

1、服务项目全称：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目

2、服务项目地址：本合同的勘察设计服务地点分布于东莞市各镇街（园区）

3、服务项目主要内容： 包括甲方实施的项目前期咨询和勘察设计（初步设计、施工图设计及相应的勘察）

第三条 甲乙双方共同责任

甲乙双方必须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生

产管理条例》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规。

第四条 甲方的责任、权利和义务

1、甲方负责乙方在施工生产中总体的调度和协调工作，为乙方创造良好的外围施工作业环境。

2、甲方有权依据国家安全生产政策、法规和各项安全技术操作规程对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止和要求立即整改。

3、甲方有权对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行检查和督促落实，对无方案、无措施和措施落实不到位的有权停止施工，限期整改，并根据具体执行情况，甲方可按照双方订立的与服务项目有关的所有合同和协议（以下简称为“服务合同”）要求乙方承担违约责任。

4、甲方在巡查、检查过程中对乙方在施工生产过程中存在的安全隐患，有权要求乙方按规定限期整改，对未及时完成整改或拒绝整改的，甲方可按服务合同条款或甲方有关规定对乙方进行违约经济处罚。因乙方原因造成生产安全事故的，由乙方负全部责任。

5、甲方对乙方建设运营实施的安全监督行为，属于甲方依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，无需对该项目乙方发生的安全事故承担任何责任。

6、甲方对乙方所报的设计、施工、运营、维护方案等的认可行为，属于甲方对自身污水处理设施的维护、监管行为，不构成该项目的责任主体行为，相关事项的责任主体均为乙方，甲方的认可行为不免除或减轻乙方的安全责任。

7、 甲方有权进入乙方施工和作业场所查看，乙方须如实报告有关安全情况，并提供甲方要求的资料。甲方对乙方危及甲方设施、设备及人员安全的行为有权要求整改，乙方应按照甲方提出的意见及时完成整改。该项目发生任何人身安全事故或危及甲方生产运行的不安全情况，乙方必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

8、甲方有权对乙方从事特种作业人员的资格进行验证，禁止乙方未持有相应有效特种作业操作资格证件的人员从事特种作业。

9、甲方有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场和终止服务合同。

10、有义务对乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

第五条 乙方的责任、权力和义务

1、乙方所提供的服务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和行业安全规程、规定及甲方制定的各项安全管理制度，自觉遵守本协议；有权请求甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

3、乙方应建立安全生产保证体系及安全组织机构，配备专职安全生产管理人员对作业现场进行安全管理，建立健全本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和各工种安全操作规程。

4、乙方在该项目建设及运营期间，应遵守甲方安全管理规定，接受甲方的监督；严格遵守国家工程建设有关技术标准和规范，遵循国家安全规范，按照甲方要求做好设备设施的保护措施，且不对甲方污水处理设施、设备的正常运行产生影响或对安全运行构成干扰和妨碍，否则乙方应采取措施予以消除，并承担全部责任和损失、费用。

5、每逢法定节日（含元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆）或甲方上级单位或市有关部门进行监督检查时，乙方应无条件配合甲方及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。乙方应积极响应并接受市、镇街相关部门及其他上级部门的监督检查以及接受广大市民监督。

6、乙方人员从事特种作业的，必须要持有相应有效的特种作业操作资格证。

7、乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员足额缴纳工伤保险费。为在高危行业岗位或从事危险作业的人员，办理人身意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备案。

8、乙方根据项目作业实际情况，需在施工组织设计（或施工方案）中编制安全保证措施，对于存在危险性较大的分部分项工程，必须编制有审批程序完整的专项安全施工方案，根据国家有关规范，对超过一定规模的危险性较大分部分项工程，还需按有关规定对施工方案组织专家论证。

9、乙方应做好现场作业人员的安全教育和安全技术交底工作，保证现场作业人员全部经安全知识教育培训合格，未经安全教育培训合格者不得组织进入甲方施工区域作业。

10、乙方须为现场作业人员配备配齐符合国家法律法规及行业标准要求的个人劳动防护用品，并督促教育其作业人员按要求正确穿戴和使用。

11、乙方要定期组织对作业现场进行安全检查，对甲方检查后下达的安全隐患整改通知书，应立即组织落实完成整改，并及时书面回复给甲方。如甲方要求，乙方应当向甲方提交安全台账等资料。

12、乙方必须严格执行甲方有关安全生产的制度、规定，服从甲方现场安全生产管理，对服务过程的安全生产全面负责。

13、乙方自带的机械设备、设施应符合国家现行有关安全标准，对自带的机械设备、设施的安全性能和使用、维修全面负责。自用大型机械设备时，应在安装使用前向甲方备案。使用的特种设备应符合国家有关安全管理规定。

14、乙方有权拒绝甲方人员的违章指挥和提供的不安全的设施设备。

15、乙方人员必须在双方确认的范围内作业，不得超出施工或运营范围，超出服务范围出现人身损害或伤亡的，由乙方自行承担一切责任。乙方人员需动用甲方所属设备、电器、管道以及其他设施等，必须事先征得甲方的同意，并采取安全防护措施。

16、乙方发生生产安全事故时，乙方应当立即如实上报给甲方，同时应当采取有效措施防止事故和损失扩大，保护好事故现场，不得瞒报、谎报、迟报，并积极配合开展事故调查工作。

17、因乙方责任造成甲方、乙方或第三方人员伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

18、项目建设、运营期间，乙方应按省市有关规定做好本单位消防、治安、外来人口等管理工作。

第六条 协议主要内容

- 乙方应严格执行并遵守甲方的《危险作业安全管理制度》。

- 乙方人员禁止在甲方严禁烟火的生产范围内吸烟和使用明火。

- 乙方人员未经过甲方允许，不得擅自进入甲方生产场所的危险区域。

- 乙方不得弄虚作假，转借、假冒、伪造资质证明，否则发生的一切后果由乙方承担。

5、乙方人员在甲方有急性中毒或窒息风险的危险场所作业时，应严格落实有限空间作业“先通风、后检测、再进入”的制度，正确穿戴好隔离式呼吸器或佩戴好防毒面具以及安全带、安全绳等防护用品，作业前应办理《有限空间作业许可证》和组织落实各项防护措施，并派专人监护。没有《有限空间作业许可证》，严禁擅自进行有限空间作业。

6、乙方人员在易燃易爆部位或场所从事电焊、氧焊氧割、打磨切割等动火作业时，必须先清理干净作业现场周围易燃易爆物品，配备灭火器材、落实防火措施、派专人监护确认达到动火条件，办理《动火作业许可证》后方可进行动火作业。使用氧气瓶、乙炔瓶时要竖放并有防倾倒措施，且两瓶之间的距离不少于5米，两瓶离动火地点或其它火源至少10米。

7、乙方人员从事两米以上的高空作业，必须佩戴安全帽和安全带，在作业过程中严禁抛掷工具和其它物品，作业面垂直上下方不能同时施工作业，六级（含六级）以上大风严禁高空作业，在施工前应办理《高空作业许可证》，设定危险禁戒区，并派专人监护。

8、乙方人员起吊安装大型设备，需按照国家有关法律法规要求，提前编制专项施工（安装）方案，严格按照审批后的方案进行吊装作业，并做好起吊现场的安全防护措施，设定危险禁戒区，派专人监护。

9、乙方人员从事动土作业，施工现场应设置防护栏杆、防护盖板和安全警示标志等防护设施，夜间应挂红色警示灯，挖土方应自上而下，不能采取挖底脚的方法挖掘，施工前应办理《动土作业许可证》，并设定危险禁戒区，派专人监护，施工结束后应及时回土，恢复地面设施。

10、乙方在甲方生产范围内严禁私自乱拉乱接电线，乙方作业的临时用电应严格执行三级配电两极保护系统，符合“一机一箱一闸一漏保”规范要求，使用的电缆线必须是双层绝缘型，现场的机械设备按要求做好接地或接零保护措施。

11、乙方在施工过程中使用危险化学品时，应远离热源、火源和电源，搬运或装卸时要轻拿轻放，严禁拖、拉、滚动，严禁使用易产生撞击火花的工具开启危险化学品。

12、乙方应保持施工作业现场的机具、材料摆放整齐有序，施工材料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清，做到文明施工。

13、未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设备；不得私拉乱接甲方的水、电等管路、线路；不得擅自拆除、破坏甲方现场的安全防护设施及警示标识。

14、乙方必须在施工维修或清淤封堵现场设置好封闭围挡、警示标牌、警示隔离、临边洞口防护等安全措施，并不定期进行检查维护，保证施工围挡、警示标志等防护措施完好有效。

15、乙方在施工过程中，因不遵守本《安全生产管理协议》、违章作业、违章指挥或未落实安全防护措施而发生的生产安全事故，一切责任由乙方负责，所发生的经济费用全部由乙方承担。

第七条 协议补充

甲乙双方根据法律、行政法规规定，结合作业现场实际，经协商一致，对本协议条款补充或修改约定如下：

/

第八条 其它事项

1、乙方在与甲方签订本协议时，已经熟知本协议内容，并愿意严格遵守，如违反以上协议内容，愿意承担相应的法律责任及经济责任。

2、本协议与服务合同具有同等效力，期限与服务合同一致，如果服务合同期限有变动，本协议期限也随之变动，服务合同终止时，本协议也一同解除。

3、因履行本协议发生争议时，双方应本着友好态度，协商解决；协商不成时，双方一致同意提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

4、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效，一式伍份，乙方持贰份，甲方持叁份。

甲方：    （公章）                  乙方：      （公章）

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：                   授权委托人（签字）：

日期：    年   月   日              日期：     年   月   日

附件7：承诺书

承诺书

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司、东莞市莞泽水环境投资有限公司、东莞市东信水环境投资有限公司、东莞市东泽水环境投资有限公司、东莞市清泽水环境投资有限公司、东莞市东江水环境投资有限公司、东莞市莞清水环境投资有限公司：

我司根据《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目合同》相关条款全力配合贵公司工作，并自愿做出如下承诺：

（一）如我司有拖欠所雇用员工工资等，发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响贵公司生产经营等情况而未及时妥善处理的，我司同意贵公司可直接启用履约担保或从未付款中直接扣除相应款项予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由我司承担；

（二）如我司不履行、怠于履行或没有在约定时间内完成合同项下的全部义务，合同条款中有相应违约条款的，我司承诺将按照合同约定承担违约责任；其他无约定情形的，我司同意按照合同价（含税）的5%向贵公司承担违约金。同时，贵公司有权另行委派其他单位实施本项目，由此产生的差价及相关费用等由我司承担；

（三）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，我司将同意并接受贵公司根据相关约定对我司进行处罚；

（四）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，贵公司有权将我司列入贵公司母公司东莞市水务集团有限公司“黑名单”，我公司清楚并接受后续因此无法承接贵公司及贵公司母公司相关项目的后果；且我司将同意并接受贵公司向东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并上报东莞市住建局、东莞市水污染治理现场指挥部等部门要求取消我司参加东莞市公开招标项目的投标资格等，并愿按相关规定接受处理，由此产生的影响将由我司承担。

承诺单位（盖章）：

法人代表人（授权代理人）签名（或盖私章）：

年    月    日

- 报价须知

## 一、项目费用说明

报价人应按公开竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成公开竞价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

## 二、报价文件的组成

1.报价表；

2.报价承诺书；

3.营业执照（或事业单位法人证书）及资质证书；

4.业绩合同或发票复印件；

5.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）。

## 三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明报价人名称、地址、项目名称、报价文件名称、并注明报价文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置加盖报价人法人公章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括:签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内(电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章)。

3.密封好的报价文件,应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递地点，否则视为放弃参与本项目。

## 四、报价有效性说明

1.报价人未满足竞价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

3.报价人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外），按无效报价处理。以采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录为准。

4.报价人所报下浮率低于30%（即<30%）的，按无效报价处理。

5.①与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;②供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。上述情况一经发现，相关报价均无效。

6.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足报价文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件，总公司出具给分支机构的专项授权委托书，授权范围需明确参与项目报价、投标及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任。

## 五、竞价程序

1.现场开封报价文件，对报价文件进行有效性检查，对未能通过有效性检查的投标文件不再进入下一阶段竞价。

2.通过有效性检查的报价人，现场再进行二次报价，且二次报价不得高于首次报价。

3.在二次报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

注：

（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行二次报价。

（2）因需二次报价，报价人在二次报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写二次报价。

## 六、特别说明

1.若有效报价文件不足三家时，采购人有权继续采购或者重新采购。

2.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，采购人有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

3.报价人或者其他利害关系人对公开竞价文件有异议的，应当在报价截止时间2日前以书面形式向采购人提出，并将材料原件送达采购人，逾期则视为对公开竞价文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖报价人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，采购人可不予答复。

第五章 报价文件（格式）

## 1、报价表

| 项目名称 | 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目 |
| --- | --- |
| 下浮率 | % |
| 备注 | - 本项目采用下浮率报价，根据用户需求书中第七条勘察设计服务费支付进行报价，从实质性满足采购需求的供应商中，按下浮率最高成交原则确定成交供应商。 - 本项目下浮率不得低于30%（即 ≥ 30%）。 - 已详细审查全部公开竞价文件要求，并响应公开竞价文件全部要求。 - 报价数值保留小数点后2位。 - 5、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：                        报价人：（公章）

日期：   年    月   日

2、 报价承诺书（格式）

承诺书

# 致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

我司已收到东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司（含下属分公司、子公司）勘察设计采购项目采购文件，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：

如我司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假响应文件或存在实际供货技术参数、质量低于响应文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照采购文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：

1、在东莞市水务环境投资控股集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；

2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

3、我司郑重承诺：以采购人在报价文件开封当日通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，若我司被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，均视为无效报价资格，且我司对此不持任何异议，并自愿承担由此产生的一切法律责任。

由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。

供应商：（盖公章）

日期：   年   月   日

## 3、营业执照（或事业单位法人证书）复印件及资质证书复印件

## 4、报价人至少具备一份市政排水管网项目设计业绩（需提供项目合同或发票复印件，合同或发票内容须包含市政排水管网项目设计内容）。

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：

附：代表人性别：       年龄：         身份证号码：

营业执照号码：             经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

附 法定代表人身份证复印件

响应人：（加盖报价人法人公章）

日期：  年   月  日

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

注：法定代表人身份证须在有效期限内。

法定代表人授权书

致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

本授权书声明：注册于       （投标人地址）的           （投标人名称）在下面签字或盖私章的                         （法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权在下面签字或盖私章的        （被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代表人，签署                  采购项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。

本授权书于      年     月     日签字生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报  价  人：（加盖报价人法人公章）

投标人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职　　　务：

被授权人（签名或盖私章）：

职　　　务：

被授权人联系手机：

电 子 邮 箱：

附 法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

被授权人身份证反面

被授权人身份证正面

注：上述所附身份证应在有效期限内。

## 6.授权委托书（分支机构报价的需提供）

授权委托书

致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

我司                  [总公司名称]，现授权我司                 [分支机构名称]，负责人           [姓名]，代表我司参与贵司组织的               [项目名称]（项目编号：[具体编号]）的采购竞价活动。

一、授权范围（包括但不限于）

1.以分支机构名义购买招标/公开竞价文件、提交投标保证金、履约保证金；

2.代表总公司签署与投标/报价相关的文件、资料，包括投标/报价文件、澄清函等；

3.参与开标、评标等投标/报价全过程活动；

4.若中标，代表总公司签订合同及履行合同相关义务。

二、责任承担

我司承诺，被授权人在上述授权范围内所实施的一切行为，均视为我司自身的行为，由此产生的一切法律后果、权利义务及经济责任，均由我司承担全部、最终的法律责任。

三、授权期限及其他

本授权为不可撤销授权，有效期自本授权委托书出具之日起至本次项目合同履行完毕（包括合同签订及履行完毕）止。被授权方无权转委托权。

【授权方】

总公司（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

【被授权方】

分支机构（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附：

总公司营业执照副本复印件（需加盖公章）

分支机构营业执照副本复印件（需加盖公章）